福建省景冠后勤服务有限公司

竞争性磋商文件

项目编号：FJHR2023148

项目名称：景明楼和知行楼等修缮改造项目结构安全鉴定、模拟清单编制、监理服务采购

采购人：福建省景冠后勤服务有限公司

代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

2023年10月

第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

福建省景冠后勤服务有限公司委托福建省宏瑞招标代理有限公司采用竞争性磋商方式组织 景明楼和知行楼等修缮改造项目结构安全鉴定、模拟清单编制、监理服务采购（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建省宏瑞招标代理有限公司开展竞争性磋商活动。

1.项目名称：景明楼和知行楼等修缮改造项目结构安全鉴定、模拟清单编制、监理服务采购

2.项目编号：FJHR2023148

3.采购内容及要求：

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包 预算金额 | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 结构安全鉴定 | 一项 | 220000 | 2200 |
| 2 | 2-1 | 模拟清单编制 | 一项 | 83300 | 833 |
| 3 | 3-1 | 监理服务 | 一项 | 632200 | 6322 |

4.采购项目需要落实的采购政策：信用记录，适用于所有合同包，按照下列规定执行：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次磋商活动。

- 5.供应商的特定资格要求：

| - 合同包 | - 特定资格要求 |
| --- | --- |
| - 1 | - 1.供应商须具有住建部门颁发的合格有效的建设工程质量检测机构综合资质或同时具有见证取样检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测专项资质，并提供有效的证书复印件。 - 2.根据《福州市住房保障和房产管理局关于开展2023年度我市房屋安全鉴定机构信息登录公示有关工作的通知》和《福州市住房保障和房产管理局关于进一步规范福州市房屋安全鉴定管理工作的通知》的规定，供应商应为福州市住房保障和房产管理局公布的2023年度在福州行政区域内承接房屋安全鉴定业务机构名单内的检测鉴定机构(2023年度鉴定机构信息公示名单查询网址：http://fgj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/ggtz/fwaqgl/202301/t20230106_4517606.htm)。 - 3.在首次响应文件提交截止时间前，如因国家政策调整，国家有关行政部门有颁发新的工程质量检测机构资质方面许可或福州市住房保障和房产管理局有公布新的在福州市行政区域内承接房屋安全鉴定业务机构名单的，应从其规定并在响应文件中做出书面说明，但不得低于前述第1条及第2条的资质要求。 |
| - 2 | - 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。 |
| - 3 | - 供应商须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理资质乙级及以上，拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为供应商的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。须提供有效的证书复印件并加盖公章。 |

5.1法定条件：具体详见第二章竞争性磋商须知第1节竞争性磋商须知前附表项号1。

5.2是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

6.获取采购文件时间、地点、方式：

6.1获取采购文件时间：2023年  月  日至2023年  月  日每天8:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

6.2获取地点及方式：

（1）潜在供应商应在规定的获取采购文件时间内至福建省宏瑞招标代理有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）现场填写《获取采购文件登记表》。

（2）潜在供应商应从本项目指定的信息发布媒体上下载《获取采购文件登记表》，并将填写完整的《获取采购文件登记表》在获取采购文件时间内发送至福建省宏瑞招标代理有限公司邮箱（fjhrzb@126.com）。

注：供应商应选择上述两种方式中的一种获取采购文件，未在规定时间内获取采购文件的视同自动放弃参与投标。潜在供应商在《获取磋商文件登记表》中填写的公司名称应与投标时的供应商名称一致（若供应商名称有变更的，应在响应文件中提交工商部门出具的更名证明），否则视为无效响应。

6.3如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.采购文件售价：本项目竞争性磋商文件不收取费用。

8.首次响应文件递交截止时间及地点：响应文件应于[2023年  月  日] [  :00]（北京时间）之前提交到福建省宏瑞招标代理有限公司开标厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A403），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

9.磋商时间及地点：[2023年  月  日] [  :00]（北京时间）；磋商地点：福建省宏瑞招标代理有限公司开标厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A403），若有发布更正公告，以更正公告为准。

10.竞争性磋商公告期限：自发布磋商公告之日起3个工作日。

11.采购人：福建省景冠后勤服务有限公司

地   址：福建省福州市晋安区前横路127号

联系人：范工

联系方法：0591-62718819

代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402、403

联 系 人：吴萍

联系方法：17750207868、83701177

邮    箱：fjhrzb@126.com

12.磋商保证金缴交银行账号

开户行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行

开户名：福建省宏瑞招标代理有限公司

账  号：35001877607052505105

第二章  竞争性磋商须知
第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 一、供应商的资格要求： （一）合同包1、合同包2、合同包3一般资格要求： 明细; 描述. a1磋商响应声明; 供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a2单位负责人授权书; - “单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。3、响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 - ※供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a3营业执照; - 供应商应为有能力提供本竞争性磋商文件所述服务的境内供应商，提供有效的营业执照复印件。2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。 - ※供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的2022年度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和磋商截止时间前六个月内（不含磋商截止时间当月）基本开户银行出具的有效的资信证明；或者提供财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函※供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供磋商截止时间前六个月任一个月（不含磋商截止时间当月）的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件 ※供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供磋商截止时间前六个月任一个月（不含磋商截止时间当月）的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件 ※供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; ※供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a8参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指竞争性磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、供应商应如实对其近三年有无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a9无行贿犯罪承诺函; 供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a10信用信息查询结果; 供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a11磋商保证金; 供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a12未在景弘集团有限公司黑名单内; - 供应商须承诺首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司黑名单内，格式详见第五章附件3-12。. （二）合同包1、合同包2、合同包3特定资格要求： - 合同包; - 特定资格要求. - 1; - 1.供应商须具有住建部门颁发的合格有效的建设工程质量检测机构综合资质或同时具有见证取样检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测专项资质，并提供有效的证书复印件。 - 2.根据《福州市住房保障和房产管理局关于开展2023年度我市房屋安全鉴定机构信息登录公示有关工作的通知》和《福州市住房保障和房产管理局关于进一步规范福州市房屋安全鉴定管理工作的通知》的规定，供应商应为福州市住房保障和房产管理局公布的2023年度在福州行政区域内承接房屋安全鉴定业务机构名单内的检测鉴定机构(2023年度鉴定机构信息公示名单查询网址：http://fgj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/ggtz/fwaqgl/202301/t20230106_4517606.htm)。 - 3.在首次响应文件提交截止时间前，如因国家政策调整，国家有关行政部门有颁发新的工程质量检测机构资质方面许可或福州市住房保障和房产管理局有公布新的在福州市行政区域内承接房屋安全鉴定业务机构名单的，应从其规定并在响应文件中做出书面说明，但不得低于前述第1条及第2条的资质要求。. - 2; - 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。. - 3; - 供应商须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理资质乙级及以上，拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为供应商的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。须提供有效的证书复印件并加盖公章。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会： - 本项目合同包1组织统一现场考察，合同包2和合同包3不组织现场考察。 - （2）合同包1潜在供应商可与采购人联系，对现场进行实地考察，对本项目地理位置、环境情况等方面进行了解，以便获取编制响应文件所需的资料，同时因现场的各种风险因素造成费用增加时，各供应商应自行提前加入成本列支，并考虑在投标报价内,今后在履行合同过程中存在此原因不再调整。考察现场所发生的费用及发生的意外均由供应商自行承担。采购人对供应商实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。供应商可自行决定是否前往勘察，因供应商未进行现场勘察造成的不利后果由供应商自行承担。合同包1统一现场考察时间为报名截止时间后的第一个工作日上午10:00（北京时间），考察地点：福建省福州市晋安区前横路127号。供应商可在规定时间内自行前往考察，逾期不予接待。各潜在供应商可事先与采购人联系现场考察事宜。联系人：王工，联系电话：18705907213。潜在供应商进行现场考察时须携带考察人员的身份证原件并配合采购人门岗登记工作。 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，提交方式为对公转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户；供应商在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的磋商编号及合同包号。若供应商同时投多个合同包的，则需将各合同包的磋商保证金分开转账。 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求： 如为成交人，需将所签订的合同原件一份送至福建省宏瑞招标代理有限公司后方给予办理退还磋商保证金；如为未成交人，依相关规定可以退回时，福建省宏瑞招标代理有限公司将办理退还磋商保证金手续。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件：响应文件正本1份、副本3份。 （2）可读介质（光盘或U盘）：1份：供应商必须随纸质响应文件同时提交一套全部响应文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，磋商文件中的其他内容不变动。实质性变动的内容须经采购人代表确认。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： - 请各供应商授权代表携带本人身份证原件参加磋商活动。供应商代表未携带本人身份证原件的，该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。 2、参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应的竞争性磋商活动。 |
| 11 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： - （1）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； （2）中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）； （3）福建监狱网（http://jyj.sft.fujian.gov.cn/）； （4）福建省宏瑞招标代理有限公司网站(http://www.fjhongrui.com )。 若出现上述指定媒体信息或发布时间不一致的情形，应以中国招标投标公共服务平台发布的为准。 |
| 12 | 23.1 | 本项目监督管理部门：采购人监事会办公室（联系方式：0591-62718868） |
| 13 | 25 | 招标代理服务费： (1)本项目代理服务费由各合同包成交人支付； (2)本项目各合同包代理服务费收费标准：（0，50]万元：0.85%；（50，100]万元：0.765%，各合同包代理服务费不足2000元的按2000元收取。代理服务费由各合同包成交人在领取成交通知书时一次性付清。 |

专项附件：           评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人由评审专家库产生。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选人，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选人，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选人（属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选人）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

3.3.2.1响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

3.3.2.2每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

3.3.2.3各项评审因素的设置如下：

（1）合同包1：综合评分法。

各项评审因素的设置如下：

①报价部分评分PF 满分为20.00分。

- 本合同包采用折扣报价，供应商按照《福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准》（闽建质安协检〔2023〕3号）规定的单价收费标准（即25元/㎡）进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），且供应商所报折扣不得高于8.00折（即所报折扣应≤8.00折），折扣报价以“折”的方式表述，最多保留至小数点后两位（如7.5折、6.33折等）。未按前述要求进行报价的，响应无效。

- 本合同包结算金额=结算单价×建筑面积。结算单价按照《福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准》（闽建质安协检〔2023〕3号）规定的单价收费标准（即25元/㎡）×成交折扣计算，建筑面积由成交人对需鉴定的建筑物进行实际测量后报采购人审核确定。

C.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后折扣报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。

②技术部分评分PT 满分为71.00分。

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.响应情况 | 51 | 根据供应商对磋商文件第三章合同包1结构安全鉴定技术要求和商务条件中“（二）服务要求”的各项响应情况进行评分，以每一序号为一项评审条款。每负偏离一项扣3分，共17项，合计51分，扣完为止，正偏离不加分。注：合同包1结构安全鉴定技术要求和商务条件中标注“★”条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。 |
| 2.项目实施方案 | 3 | 供应商需针对本合同包要开展鉴定工作的房屋进行前期资料收集，并提供分析方案（至少包括①房屋现状分析、②检测鉴定依据）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、现状分析全面透彻、鉴定依据符合项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
|  | 3 | 供应商需针对本合同包制定检测鉴定工作方案（至少包含①检测鉴定工作制度、②检测鉴定工作环节及流程、③针对检测鉴定工作环节制定风险控制措施）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作环节及流程完善、工作制度建设全面、风险控制措施满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
|  | 3 | 供应商需针对本合同包制定安全措施和质量控制方案（至少包括①检测现场安全警示措施、②人员安全知识培训、③项目质量控制措施及目标）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、培训流程完善、目标明确、措施满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
|  | 3 | 供应商需针对本合同包进行检测鉴定工作的重难点进行分析（至少包含①检测鉴定工作重点、难点分析、②针对重点难点提出解决方案、③针对本合同包的工作内容提出合理化建议），方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、重难点分析全面并有相应契合的解决方案、建议合理且符合项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
|  | 3 | 供应商需针对本合同包编制进度计划，进度计划应至少包含①总进度计划、②每项工作内容的进度计划安排、③进度表（用横道图或关键线路网络图或其他图表形式表示）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、进度计划全面完善、进度满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
|  | 3 | 供应商需针对本合同包服务内容编制人员和设备投入方案（至少包含①人员与组织机构配置方案、②仪器设备投入方案）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、人员与组织机构配置完善、投入的仪器设备种类全面且满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
|  | 2 | 本合同包需鉴定的建筑物尚在使用中，供应商应以不影响采购人正常使用及人员安全为前提，合理制定安全作业方案（至少包含①安全文明检测作业保证措施、②现场保护方案）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作环节及流程完善、工作制度建设全面、风险控制措施满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |

③商务部分评分PB 满分为9.00分。

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.专业技术人员 | 1 | 供应商拟派本合同包的技术负责人具备岩土工程专业正高级工程师职称的得1分。须提供该人员的证书复印件及由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间所在月份为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明（社保证明应至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。若拟派人员的社保由供应商上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位统筹缴纳的证明材料。拟派人员的专业以职称证书中注明的专业为准，若职称证书中未注明专业的，则供应商须提供该人员的学历证书并以学历证书注明的专业为准。 |
|  | 2 | 根据供应商拟投入本合同包的专业技术人员（除技术负责人外）中具有一级注册结构工程师的情况进行评分，每具有一名一级注册结构工程师的得1分，满分2分。须提供该人员的证书复印件及由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间所在月份为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明（社保证明应至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。若拟派人员的社保由供应商上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位统筹缴纳的证明材料。拟派人员的专业以职称证书中注明的专业为准，若职称证书中未注明专业的，则供应商须提供该人员的学历证书，并以学历证书注明的专业为准。 |
| 2.承诺 | 3 | 供应商承诺为本合同包投入的所有人员购买团体(人身)意外保险的得3分，须提供承诺函，否则不得分。 |
| 3.现场服务方案 | 3 | 供应商需针对本合同包制定现场服务方案（至少包含在接到采购人通知后，到达现场提供服务的响应时间、响应方式及服务人员安排），方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、能及时响应、服务人员安排合理完善、满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |

（2）合同包2：综合评分法。

各项评审因素的设置如下：

①报价部分评分PF 满分为20.00分。

- A.本合同包采用折扣报价，供应商按照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32号）附件2《福建省建设工程造价咨询服务收费指导价》规定的收费标准进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），且供应商所报折扣不得高于8.00折（即所报折扣应≤8.00折），折扣报价以“折”的方式表述，最多保留至小数点后两位（如7.5折、6.33折等）。未按前述要求进行报价的，响应无效。

B.本合同包结算金额以模拟清单控制价作为基数，按照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32号）附件2《福建省建设工程造价咨询服务收费指导价》规定的收费标准×成交折扣计算。

C.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后折扣报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。

②技术部分评分PT 满分为69.00分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.响应情况 | 45 | 根据供应商对磋商文件第三章“合同包2模拟清单编制技术要求和商务条件（一）技术要求”中“3.其他服务要求”的各项响应情况进行评分，以每一序号为一项评审条款，每负偏离一项扣3分，共15项，合计45分，扣完为止，正偏离不加分。注：合同包2模拟清单编制技术要求和商务条件中标注“★”条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。 |
| 2.咨询服务方案 | 3 | 供应商需针对本合同包情况编制的咨询服务方案（至少包含①工作标准、②技术要求、③工作流程）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作流程完善、工作标准全面、技术要求满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 3.服务质量保证方案 | 3 | 供应商需针对本合同包提供的质量保证方案(至少包含①各工作环节的质量控制措施、②各环节工作内容的重点难点的分析、③针对重点难点提出解决措施)。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、重难点分析全面且提出的解决措施契合项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 4.进度计划 | 3 | 供应商需针对本项目编制进度计划，进度计划应至少包含①总进度计划、②每项工作内容的进度计划安排、③进度表（用横道图或关键线路网络图或其他图表形式表示）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、进度计划全面完善、进度满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 5.评审承诺及惩罚机制 | 3 | 供应商需对从事的评审工作做出承诺（包括①是否能积极主动配合工作开展、②完成整理资料归档的时效、③如未按要求完成采取的处罚措施）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、能积极主动配合评审工作开展、按期完成编制任务、及时完成档案归档、如未完成有相应合理可行的处罚措施、针对性强、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 6.成果保密措施 | 3 | 供应商需针对项目成果的保密措施方案（至少包含①保密制度、②保密措施）进行评分。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、保密制度全面、保密措施契合项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 7.人员配置方案 | 3 | 供应商需针对本合同包制定人员配置方案（至少包含管理人员、技术团队人员配置、辅助工作人员配置、职责分工）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、管理人员及技术团队人员配置完善、分工合理全面且满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 8.土建专业人员 | 1 | 供应商拟投入本项目的造价师人员情况：供应商提供1名具有土建专业造价师的得1分，满分1分。 注：供应商需提供：①相关人员身份证复印件；②造价师资格证复印件(须在供应商单位注册，注册证中没有明确专业的，应提供有专业的资格证书)；③以首次响应文件递交截止时间当月为起点往前追溯连续六个月中任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），若人员为退休人员须提供劳务合同复印件及退休证明材料。供应商未提供证明资料或提供的证明资料不齐的本项不得分。 【“土建专业人员”、“安装专业人员”、“项目负责人”三项中退休人员总数最多为1人，若提供同一人员不得重复得分】 |
| 9.安装专业人员 | 1 | 供应商拟投入本项目的安装专业人员情况：供应商提供1名安装专业造价师的得1分，满分1分。 注：供应商需提供：①相关人员身份证复印件；②造价师资格证复印件(须在供应商单位注册，注册证中没有明确专业的，应提供有专业的资格证书)；③以首次响应文件递交截止时间当月为起点往前追溯连续六个月中任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），若人员为退休人员须提供劳务合同复印件及退休证明材料。供应商未提供证明资料或提供的证明资料不齐的本项不得分。 【“土建专业人员”、“安装专业人员”、“项目负责人”三项中退休人员总数最多为1人，若提供同一人员不得重复得分】 |
| 10.项目负责人 | 2 | 供应商拟投入本项目的项目负责人（限1名）具有工程专业中级及以上职称的得1分；具有造价师资格证(须在供应商单位注册）的得1分；满分2分。注：供应商需提供：①相关人员身份证复印件；②职称证及造价师资格证复印件；③以首次响应文件递交截止时间当月为起点往前追溯连续六个月中任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），若人员为退休人员须提供劳务合同复印件及退休证明材料。供应商未提供证明资料或提供的证明资料不齐的对应评审项不得分。【“土建专业人员”、“安装专业人员”、“项目负责人”三项中退休人员总数最多为1人，若提供同一人员不得重复得分】 |
| 11.工作底稿 | 2 | 根据供应商提供的造价咨询成果文件的工作底稿【包括评审计划、评审内容、审减（增）情况、评审发现的问题、专业判断及依据是否能够完整地反映评审实施全过程情况】（提供一套成果工作底稿）进行评分：工作底稿包含以上要点，内容与要点相符、措施具体、有可操作性的得2分；工作底稿所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1.5分；工作底稿所包含的要点有缺漏、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；其余不得分。 |

③商务部分评分PB 满分为11.00分

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.依法经营情况 | 3 | 供应商承诺自2020年1月1日起至首次响应文件递交截止时间止，没有被市级及以上的财政主管部门或建设行政主管部门因影响造价咨询服务质量记不良行为记录的得 3 分。有被市级及以上的财政主管部门或建设行政主管部门因影响造价咨询服务质量记不良行为记录的，每一次扣 1分，扣完为止，未承诺的不得分。不良行为记录：含相关行政处罚、通报或列入行业黑名单等情形（不包括一般资格证明条件中“重大违法记录的情况”的情形）。供应商须如实承诺，并对响应文件中所提供的材料、承诺内容的真实性负责。 |
| 2.项目数量 | 3 | 根据供应商2020年1月1日至首次响应文件递交截止时间止（以成果文件完成时间为准）完成的同类服务项目（同类是指模拟清单编制或含模拟清单编制）的数量进行评分。每提供一份完整项目资料的得1.5分，满分3分。 注：①供应商须提供项目汇总表，按造价金额从大到小排序，表中应注明：项目名称、项目类型、项目金额、完成时间、合计金额、资金来源；②供应商须提供与委托方的合同复印件（或委托书/任务单等相关证明材料）和成果文件封面复印件； |
| 3.满意度 | 3 | 根据供应商提供的2020年1月1日起至首次响应文件递交截止时间止（以满意度落款时间为准）完成的造价咨询项目的用户满意度调查情况进行评分，每提供一份用户评价为优或满意或好的得1分，满分3分。须提供与委托方的合同复印件（或委托书/任务单等相关证明材料）及委托方出具的满意度调查表，否则不得分。同一业主单位出具的满意度证明只计算一次。本项与“项目数量”评分项同一项目不重复计分。 |
| 4.服务响应时间 | 2 | 在项目服务过程中，若采购人有现场会议、现场踏勘等要求的，3小时＜供应商承诺到达采购人指定地点（福州市内）的时间≤4小时的得0.5分；2小时＜承诺到达采购人指定地点（福州市内）的时间≤3小时的得1分；承诺到达采购人指定地点（福州市内）的时间≤2小时的得2分。须提供承诺函，否则不得分。 |

（3）合同包3：综合评分法。

各项评审因素的设置如下：

①报价部分评分PF 满分为20.00分。

- A.本合同包采用折扣报价，供应商按照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程

监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）规定的收费标准（其中专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为0.85，高程调整系数为1）进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），且供应商所报折扣不得高于8.00折（即所报折扣应≤8.00折），折扣报价以“折”的方式表述，最多保留至小数点后两位（如7.5折、6.33折等）。未按前述要求进行报价的，响应无效。

- B.本项目结算金额以竣工结算审定造价为计费基数，按照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）规定的收费标准（其中专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为0.85，高程调整系数为1）×成交折扣计算。

C.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后折扣报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。

②技术部分评分PT 满分为67.00分。

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标响应 | 38 | 根据供应商对磋商文件第三章“合同包3监理服务技术和商务条件”中“（五）项目各阶段监理工作内容”的各项响应情况进行打分：以每一序号为一项计分条款，每负偏离一项扣2分，共计19项，合计38分，扣完为止，正偏离不加分。注：合同包3监理服务技术和商务条件中标注“★”条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。 |
| 2.投资控制 | 3 | 供应商需针对本项目制定的投资控制方案（至少包含①投资控制的原则、任务及制度、②投资控制的措施、③投资控制的内容及要点、④投资控制的建议）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、逻辑清晰、科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、针对性较强、可实施性较高，内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 3.监理工作制度 | 3 | 供应商需针对本项目制定监理工作制度（至少包含①监理工作程序、②监理工作方法、③具体的监理工作制度）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作程序工作方法完善，监理工作制度全面且满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 4.质量控制 | 3 | 供应商需针对本项目制定的质量控制方案（至少包括①质量控制目标及各分部的分解、②各分部分项的质量控制点及措施、③质量控制的程序及预控措施、④监理工作质量控制制度）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作程序工作方法完善，监理工作制度全面且满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 5.监理组织协调内容及措施 | 3 | 供应商需针对本项目所提供的①监理组织协调内容及②监理工作协调措施情况进行评分。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、逻辑清晰、科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、针对性较强、可实施性较高，内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 6.监理工作重点、难点分析 | 3 | 供应商需针对本项目监理工作重点、难点分析方案（至少包含①重难点分析、②针对重难点提出解决方案、③针对本项目的监理工作提出合理化建议）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、分析具体、重点突出、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 7.合同和信息管理 | 3 | 供应商需针对本项目制定的合同和信息管理方案（至少合同管理的内容、②合同费用索赔及反索赔的措施、③减少工程延期的预控措施及管理办法）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、内容完善、措施具体且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 8.安全施工管理 | 3 | 供应商需针对本项目制定的安全施工管理方案（至少包含①安全生产施工的内容及控制措施、②工程监理安全生产管理制度）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、内容全面、措施具体、制度完善、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 9.与项目设计单位配合沟通制度 | 3 | 供应商需针对本合同包制定的与项目设计单位配合沟通措施（至少包含①与设计单位沟通根据施工过程中可能产生的设计变更合理情况、②图纸不详细沟通补充洽谈配合措施）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、逻辑清晰、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 10.应急措施 | 3 | 供应商需针对本合同包制定在监理过程中遇到①工伤、②自然灾害、③传染性疾病、④停水停电的应急措施。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、措施具体且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 11.材料归档制度 | 2 | 供应商需针对本项目制定的材料归档制度（至少包含①归档材料目录、②档案管理制度、③档案保密措施、④归档时间）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、目录完整、制度全面、措施具体、能及时归档且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |

③商务部分评分PB 满分为13.00分

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.总监理工程师 | 1 | 供应商投入本项目的总监理工程师具备工程师职称证书及以上的得1分，须提供职称证书复印件。 |
| 2.投入的人员 | 1 | 在满足磋商文件第三章“12、派遣人员要求”的基础上，增加投入一名专业监理工程师（安装类）的得1分，须提供①有效的国家注册监理工程师注册执业证书（注册专业为机电安装工程）或具备有效的福建省监理工程师岗位培训证书（从事专业为机电安装工程或所学专业为机电安装或水电安装，证书的工作单位应为供应商）、②身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |
|  | 1 | 在满足磋商文件第三章“12、派遣人员要求”的基础上，增加投入一名监理员（房建类）的得1分，须提供①有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程；或有效的福建省监理工程师岗位培训证书或有效的福建省监理员岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商、②有效的身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |
|  | 1 | 供应商针对本合同包投入的人员中有1名具有高级信息系统项目管理工程师证书的得1分，具有中级信息系统项目管理工程师证书的得0.5分，满分1分，本项不累计得分。须提供①政府部门颁发的信息系统项目管理工程师证书、②有效的身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |
| 3.业绩 | 3 | 根据供应商2020年1月1日起至本项目首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准）所完成的同类项目（同类项目的具体范围是指项目内容至少包含房建类监理）业绩情况进行评分，每提供一份完整业绩证明材料的得1分，满分3分。须提供该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页或截图并注明网址）、中标/成交通知书复印件、合同文本复印件及项目业主单位出具的验收证明复印件。以上材料提供不齐全或不符合要求的不得分。提供的相关证明材料复印件须真实有效，未提供或提供的材料不完整的则不得分。 |
| 4.满意度 | 3 | 根据供应商提供的2020年1月1日起至首次响应文件递交截止时间止（以满意度落款时间为准）已完成的监理服务项目的用户满意度调查情况进行评分，每提供一份用户评价为优或满意或好的得1分，满分3分。须提供与委托方的合同复印件及委托方出具的满意度调查表，否则不得分。同一业主单位出具的满意度证明只计算一次，“业绩”评分项和本项若为同一项目的，不重复计分。 |
| 5.缺陷责任期服务方案 | 3 | 供应商需针对本监理项目缺陷责任期内的服务方案（至少包含缺陷责任期内发生工程质量问题的服务响应时间、服务内容、服务承诺、技术人员支持）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、响应及时、服务内容全面、承诺合理且有充分的技术支持能满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |

3.3.2.4成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术部分得分从高到低顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无。

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或采购人，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 福建省景冠后勤服务有限公司政府采购合同

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

合同包1、合同包2、合同包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 响应文件中提供的资格证明文件不全的； |
| 2 | 情形2 | 响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的； |
| 3 | 情形3 | 供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的； |
| 4 | 情形4 | 响应文件有效期不满足磋商文件要求的； |
| 5 | 情形5 | 响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）； |
| 6 | 情形6 | 响应文件中附有采购人无法接受的条件的； |
| 7 | 情形7 | 不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。 |

14.2.2其他情形

合同包1、合同包2、合同包3：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |
| 其他情形 | 按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若供应商的技术部分实际得分少于磋商文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应磋商文件要求，该响应文件无效。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，供应商在合理的时间内提供书面说明或不能证明其报价合理性的视为无效响应。 |

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。
  14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。
  14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交人：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
  18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
  ④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
  ⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
  20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表第13项规定。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第14项。

第三章  采购内容及要求

- 一、项目概况

1、本项目为福建省景冠后勤服务有限公司景明楼和知行楼等修缮改造项目结构安全鉴定、模拟清单编制、监理服务采购，共分为三个合同包。其中合同包1为景香阁、知行楼、景明楼结构安全鉴定，根据《福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准》（闽建质安协检〔2023〕3号）规定的收费标准测算，合同包1的预算金额为22万元；合同包2为景明楼和知行楼等修缮改造项目模拟清单编制，根据《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32号）附件2《福建省建设工程造价咨询服务收费指导价》规定的标准测算，合同包2的预算金额为8.33万元；合同包3为景明楼和知行楼等修缮改造项目监理服务，按照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）规定的收费标准测算，合同包3预算金额为63.22万元。

2、本项目不允许成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

★3、本章以“★”标示的内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。

- 二、合同包1结构安全鉴定技术要求和商务条件

- ★（一）技术要求

- 1、技术和服务要求

- （1）鉴定范围：供应商须进行鉴定的建筑物为采购人单位内的知行楼、景明楼。

- （2）须鉴定的建筑物现状：①知行楼为6层钢混结构、建筑面积约3600㎡、有二层至六层的原始平面图和屋面层原始平面图、有结构图，无其他图纸；②景明楼为7层钢混结构、建筑面积约5500㎡、有一层至七层的原始平面图，无其他图纸。原始平面图详见磋商文件附件。③知行楼和景明楼均暂未办理产权证明。

- （3）检测过程中，若发现检测标的相关测量数据不符合安全使用要求的，供应商须第一时间向采购人报告。加固后鉴定不包含在此次投标报价中。

- 2、本次房屋安全鉴定主要依据：

- （1）住建部颁布的《房屋完损等级评定标准》、国家行业标准《危险房屋鉴定标准》、国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》以及相关的国家、地方专业技术标准、规范和规程，建设部《城市危险房屋管理规定》、《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)等。以上标准若有冲突的，以较严格的标准执行。

- （2）若在本合同包合同签署前，国家行政部门有颁布最新的房屋安全鉴定标准的，从其规定。

- 3、本项目具体工作内容包含但不限于：

- (1)现场测量，记录各种数据和状况；

- (2)检测、验算，整理技术资料；

- (3)全面分析，论证定性，做出综合判断；

- (4)供应商须根据国家、行业及地方现行的有关标准和规定的要求对采购人的建筑物进行结构可靠性及抗震鉴定。

- (5)根据检测结果出具正规的可靠性及抗震鉴定报告(鉴定报告份数按采购人要求)，检测鉴定内容应包含建筑安全性、抗震性、房屋主体结构情况及可靠性鉴定内容等相关结论。

- (6)鉴定结论作为建筑物使用和加固改造的依据。

- 4、质量要求：本项目的房屋结构鉴定过程和成果、报告均须符合中华人民共和国国家标准和住建部门颁布的有关鉴定方面的现行标准、规范、办法、条例。

- 5、在房屋鉴定过程中，如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范，供应商应采用新的标准或规范进行相关工作。

- 6、如发现服务或鉴定结论存在质量缺陷的，供应商应当负责返工或者采取补救措施，并按采购人的要求限期完成。

- 7、因弄虚作假、计算错误等供应商原因导致鉴定结论与建筑物实际情况不符，采购人有权拒绝支付全部鉴定费用并没收履约保证金，由此造成的损失，供应商还应承担相应的经济责任和法律责任。

- 8、供应商应遵守有关的安全规章制度安全生产，采取有效措施保证鉴定人员及建筑物内人员的安全，保护好环境。

- 9、供应商应负责施工过程中的安全管理和监督，指导施工人员严格按照房屋结构可靠性鉴定的有关规定进行施工作业，及时检查施工过程中的安全问题。

- 10、供应商对所有工作人员安全负有全部责任，若出现任何安全事故和第三方安全责任，均由供应商负责，与采购人无关。

11、供应商负责组织相应专业技术人员进行编制鉴定报告，并指定专门的负责人负责本项目。

12、所有人员均必须具有丰富的现场专业经验，必须有满足本项目所需的设备。

- 13、供应商在完成现场检测作业后必须将因检测而破坏的地方恢复原状,其产生的相关费用应全部包含在投标报价中,该费用供应商不得再向采购人另行计取。

- 14、供应商负责鉴定报告的质量。

- 15、供应商在鉴定过程中要注意保护房屋内的财产，避免因鉴定过程中的损坏而造成额外的损失。

- 16、在鉴定过程中,要严格按照规范要求进行操作,确保数据的准确性和可靠性。

- 17、本合同包供应商的报价为包干价，包括但不限于按磋商文件要求进行鉴定、数据记录分析、出具报告、所有投入人员（含辅助工作人员）、所有投入设备、税金、利润、管理费等履行合同所需的一切费用，同时供应商应充分考虑可能发生的一切风险因素（如项目技术复杂程度、难易程度及工期长短等），供应商应自行计算相应的风险系数，并计入投标总价。除合同款外，采购人不再支付其他费用。

- 服务要求

序号1：合同签订之日起十五日内完成被鉴定房屋建筑、结构平面布置核查，房屋使用功能核查。

序号2：合同签订之日起十五日内核查房屋建筑柱网尺寸、开间进深、层高以及门窗洞口等布置是否符合设计图纸要求。

序号3：若无设计图纸则现场通过调查检测在合同签订之日起十五日内绘制建筑及结构平面布置示意图（包含轴网尺寸、开间进深、层高、承重构件截面尺寸、柱、梁、板配筋情况、基础形式)。

序号4：合同签订之日起十五日内完成核查房屋的使用功能及使用历史。

序号5：合同签订之日起十五日内完成房屋承重结构及围护结构构件使用现状及损伤状况调查(主要调查房屋主要受力构件及围护结构构件是否出现明显的开裂、变形、露筋等损伤，对损伤状况记录描述，并对损伤程度进行评定)。
  序号6：合同签订之日起十五日内完成房屋倾斜及地基基础的使用现状调查。

序号7：合同签订之日起十五日内采用房屋倾斜观测结果结合基础及上部结构的现状间接判定基础是否出现明显的沉降及不均匀沉降现象，必要时进行基础沉降监测。
  序号8：合同签订之日起十五日内完成承重结构构件混凝土抗压强度检测。

序号9：主要采用回弹法检测上部承重结构构件的现龄期混凝土抗压强度，必要时采取钻芯法修正。
  序号10：合同签订之日起十五日内完成混凝土柱、梁、砌体墙等承重结构构件截面尺寸、钢筋配置检测。

序号11：合同签订之日起十五日内完成承重墙体砌筑砂浆抗压强度检测。

序号12：合同签订之日起十五日内完成砌块抗压强度检测。

序号13：合同签订之日起十五日内完成楼板受力钢筋配置检测。

序号14：合同签订之日起十五日内完成二次装修荷载调查。
  序号15：根据现场调查及检测结果对该房屋上部结构的承载力进行分析，合同签订之日起三十三日内完成重新建模验算，并对结构安全性、使用性进行评级。
  序号16：合同签订之日起三十三日内完成对房屋的抗震措施进行核查，对房屋的抗震承载力进行验算分析，并根据核查及验算分析结果进行综合抗震能力评定。

序号17：若采购人需要临时增加房屋结构安全性鉴定工作人员数量时，供应商需无条件配合采购人，保证所增加的人员按时到位作业。

- ★（三）商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效）

1、交付地点：采购人指定地点

- 2、交付时间：所有配备的检测人员需在现场实施检测并且拟投入本合同包的检测车辆、人员、设备在合同签订后5日内全部到位，供应商应在合同签订之日起35个日历日内完成所有要求的建筑物现场检测鉴定工作并出具鉴定报告。

- 3、交付条件：按合同约定提供服务并通过采购人验收
4、是否收取履约保证金：是。成交人需在签订合同前向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商文件、响应文件、合同均为验收依据。供应商按照磋商文件要求在规定的时间内完成服务，并提供出具合格的鉴定报告，该报告将作为楼宇加固改造(含基础加固和室内外重新装修)或拆除重建等的依据，楼宇的鉴定、评估过程和成果、报告均必须符合中华人民共和国国家标准和建设行政主管部门等相关部门颁布的有关鉴定、评估方面的现行标准、规范、办法等。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | - 本合同包结算金额=结算单价×建筑面积。结算单价按照《福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准》（闽建质安协检〔2023〕3号）规定的单价收费标准（即25元/㎡）×成交折扣计算，建筑面积由成交人对需鉴定的建筑物进行实际测量后报采购人审核确定。成交人出具正规的鉴定报告并经验收合格后，向采购人提交书面请款材料和等额增值税专用发票，采购人收到完整请款材料后30日内向成交人一次性付清合同款。 |

8.违约责任

8.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其履约保证金，若履约保证金不足于弥补采购人损失的，成交人还应承担赔偿责任。

8.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

8.3合同实施过程中的违约责任

（1）未按合同规定标准提供服务的违约责任

①成交人所提供的鉴定服务不满足磋商文件要求或成交人响应文件承诺（响应）的，每次应向采购人支付1000元违约金。累计次3次，采购人有权单方解除本合同，并不予退还履约保证金。

②若出现以下情形中任意一种情况的，采购人可单方面终止合同，成交人应支付成交金额30%的违约金，并承担由此造成采购人的经济损失，采购人具备追究相关法律责任的权利。

- A.成交人出具的报告出现质量问题导致后续施工无法进行的。

B.成交人无故撤换人员且未经采购人同意，累计出现三次的。

C.因成交人原因导致合同提前终止的。

③成交人应对出具的报告质量负责,如因故意提供不实或内容虚假的成果报告结论造成不良后果的，采购人将与其解除合同关系，若造成经济损失的应承担相应的经济赔偿责任，触犯国家法律的，根据实际情况交由相关部门处理。

④采购人或其他相关部门对成交人出具的报告有疑问或成交人出具的报告有质量（或技术）问题的，成交人必须在采购人规定的时间内作出解释或改正，否则每次向采购人支付1000元违约金。累计次3次，采购人有权单方解除本合同，并不予退还履约保证金。

⑤若成交人未依约履行合同义务导致项目无法正常运行的，则采购人有权直接委托第三方进行处理，产生的费用均由成交人承担。

⑥供应商履行合同期间，若因安全设施设置不完善、措施不当等原因造成的各类安全事故，其责任由供应商自行负责。对采购人造成的损失，供应商还应支付相应的赔偿。

⑦供应商在检测、鉴定过程中发现异常，危及房屋结构安全的，确认后应在30分钟内通知采购人，否则造成的各类安全事故，其责任由供应商承担。对采购人造成的损失，供应商还应支付相应的赔偿。

（2）成交人未按期提供服务的违约责任

①延期交付的，在书面征得采购人同意延期后，可适当延长交付时间，但每延迟1日交付，应向采购人支付1000元违约金。

②若成交人逾期交付达15天（含15天）以上的，采购人有权单方面解除采购合同，成交人仍应按上述约定支付延期交付违约金，但延期交付违约金的支付总额不得超过合同金额的30％；若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

8.4签订合同后因成交人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行，采购人有权单方解除合同。

8.5成交人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。

8.6成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从履约保证金中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9、诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

10、不可抗力

10.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

11、专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

- 12、保密条款

- 12.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

12.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 三、合同包2模拟清单编制技术要求和商务条件

- （一）技术要求

★1.工程概况：

（1）建设地点：福州市晋安区。

（2）项目建设规模：景香阁约1189.12m2、知行楼约3374.99m2、景明楼约5175.58 m2、室外管网约2000m2。

（3）工程内容：包括:景香阁（装饰部分、一般土建部分、扩建部分、安装部分），知行楼（装饰部分、一般土建部分、扩建部分、安装部分），景明楼（装饰部分、一般土建部分、扩建部分、安装部分），室外管网。具体包含地面、墙面、天花、水、电、智能化等修缮改造。

（4）本项目工程概算费用2639.71万元（其中建安费用2380.34万元，工程建设其他费用207.61万元，预备费51.76万元）。

- ★2.基本要求

- （1）供应商的报价包括但不限于按磋商文件要求进行模拟清单编制、出具成果文件、人工、税金、利润、管理费等履行合同所需的一切费用及完成本合同包所有可能产生的费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。除合同款外，采购人不在支付其他费用。

- （2）成交人应以书面形式为项目授权一名项目总负责人负责履行合同、主持项目咨询团队工作。

- （3）成交人接受造价咨询任务后，应严格按照国家的有关法律、法规及造价咨询操作规程等相关规定进行编制，并能接受采购人的监管及承担相应责任，在合同约定的时间内完成造价咨询任务，提交完整的成果报告，并对成果报告予以签章确认。

- （3）不得以任何形式将造价咨询任务再委托给分设机构或其他中介机构。若成交人出现分包转包行为将直接终止其服务资格，并解除合同。

- （5）在项目履行过程中，成交人应保持相对稳定的技术人员，以保证咨询工作正常进行。

- （6）成交人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员，但更换项目负责人时，应提前7日向采购人书面报告，经采购人同意后方可更换。

- （7）更换项目咨询团队其他人员（除项目负责人外），应提前3日向采购人书面报告，经采购人同意后以相当资格与能力的人员替换。

- （8）成交人应遵守国家有关廉政、保密方面的规定。

- （9）在咨询过程中发现的问题应及时与采购人沟通，如有疑问或资料不完整，应以书面形式向采购人提出，由采购人催报，不得单独与监理单位、施工单位等关联单位联系。

- （10）如需到工地现场勘查或会商，应征得采购人同意并须派遣相关专业工作人员(须是在负责本次项目的工作人员名单中)在采购人组织下进行，在此期间所产生的伙食费用、交通及住宿等费用由成交人自理。

- （11）在执业过程中对被委托项目的情况、造价咨询结论及商业秘密等必须严格保密。

- （12）成交人委派人员有下列情形之一，成交人应当更换人员：

- ①存在严重过失行为的；

- ②存在违法行为不能履行职责的；

- ③涉嫌犯罪的；

- ④不能胜任岗位职责的；

- ⑤严重违反职业道德的；

- ⑥专用条件约定的其他情形。

- （13）供应商的工作要求：

- ①质量标准：工程造价咨询成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及相关法律法规及行业规范。

- ②造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：按照咨询过程中最新的计价计量规范消耗量定额、费用定额执行；采购人提供的全部资料，采购人对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。未经采购人同意，成交人不得指定建筑材料品牌，设备生产厂家等。

- ③出具的成果文件要求：满足福建省工程电子招投标要求。

④成交人出具的模拟清单控制价不能超过项目概算。

- 3.其他服务要求

序号1：（1）供应商委派的项目负责人应及时跟进项目进度，控制项目完成时效。

序号2：（2）供应商委派的项目负责人应在成果文件初稿完成后两日内完成检查、复核。

- 序号3：（3）供应商委派的项目负责人需及时组织、协调、实施具体的编制工作。

序号4：（4）供应商接到项目资料后，应在1个工作日内安排人员开始审阅有关资料。

序号5：（5）供应商应及时核对收件基本信息，收件后3个工作日内向采购人确定资料是否完整，是否需要补件。

序号6：（6）缺补件要求的内容宜一次性告知，评审项目补件次数最多不超过两次。

序号7：（7）由供应商项目负责人及时组织团队技术人员对涉及工程量、单价、取费等数据进行全面核对，数据核对原则上应集中在一个阶段内完成。

序号8：（8）核对过程情况应及时进行书面记录。

序号9：（9）供应商应根据现场查看情况等内容，及时调整成果文件。

序号10：（10）供应商应将经项目负责人检查、复核后的成果文件（非最终稿）电子文档在合同签订之日起十日内提交采购人。

序号11：（11）供应商需随成果文件提供工作底稿和主要材料设备价格取定依据。

序号12：（12）供应商在编制过程中发现涉及金额较大的、存在争议事项等情况，应在1个工作日内报告采购人并明确处理意见。

序号13：（13）供应商提交的成果文件未达到审核或项目招投标要求的，应在2日内调整完毕并重新提交给采购人。

- 序号14：（14）供应商在收到采购人对成果文件提出的疑义后2日内给予答复。

序号15：（15）若因项目时效原因需临时增加工作人员的，供应商需无条件配合采购人，保证增加的人员按时到位。

- ★（二）商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效）

1、交付地点：采购人指定地点。

- 2、交付时间：供应商应在收到采购人提供的完整材料后20个日历日内完成出具符合相关法律法规及行业规范的成果报告。

3、交付条件：出具成果报告均符合相关法律法规及行业规范并通过采购人验收。
4、是否收取履约保证金：是。成交人需在签订合同前向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商文件、响应文件、合同均为验收依据。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 成交人出具合格的工程模拟清单和最高投标限价审核报告等成果文件并经验收合格后，向采购人提交书面请款材料和等额增值税专用发票，采购人收到完整请款材料后30日内向成交人一次性付清合同款。 |

8、违约责任

8.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其履约保证金，若履约保证金不足于弥补采购人损失的，成交人还应承担赔偿责任。

8.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

8.3合同实施过程中的违约责任

（1）未按合同规定标准提供服务的违约责任

①成交人所提供的造价咨询服务不满足磋商文件要求或成交人响应文件承诺（响应）的，每次应向采购人支付1000元违约金。累计次3次，采购人有权单方解除本合同，并不予退还履约保证金。

②若出现以下情形中任意一种情况的，采购人可单方面终止合同，成交人应支付成交金额30%的违约金，并承担由此造成采购人的经济损失，采购人具备追究相关法律责任的权利。

- A.成交人出具的最终成果文件因计算不准确导致返工累计出现三次的。

- B.成交人出具的最终成果文件出现质量问题导致后续招标工作出现延误的。

C.成交人无故撤换人员且未经采购人同意，累计出现三次的。

D.因成交人原因导致合同提前终止的。

③成交人应对委托项目的成果报告质量负责,如因故意提供不实或内容虚假的成果报告结论造成不良后果的，采购人将与其解除合同关系，若造成经济损失的应承担相应的经济赔偿责任，触犯国家法律的，根据实际情况交由相关部门处理。

④采购人或其他相关部门对成交人出具的报告有疑问或成交人出具的报告有质量（或技术）问题的，成交人必须在采购人规定的时间内作出解释或改正，否则每次向采购人支付1000元违约金。累计次3次，采购人有权单方解除本合同，并不予退还履约保证金。

⑤若成交人未依约履行合同义务导致项目无法正常运行的，则采购人有权直接委托第三方进行处理，产生的费用均由成交人承担。

（2）成交人未按期提供服务的违约责任

①延期交付的，在书面征得采购人同意延期后，可适当延长交付时间，但每延迟1日交付，应向采购人支付1000元违约金。

②若成交人逾期交付达15天（含15天）以上的，采购人有权单方面解除采购合同，成交人仍应按上述约定支付延期交付违约金，但延期交付违约金的支付总额不得超过合同金额的30％；若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

8.4签订合同后因成交人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行，采购人有权单方解除合同。

8.5成交人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。

8.6成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从履约保证金中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9、诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

10、不可抗力

10.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

11、专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

- 12、保密条款

- 12.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

12.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 四、合同包3监理服务技术和商务条件

★（一）技术要求

1.被监理工程概况：

- （1）建设地点：福州市晋安区。

（2）项目建设规模：景香阁约1189.12m2、知行楼约3374.99m2、景明楼约5175.58 m2、室外管网约2000m2。

（3）工程内容：包括:景香阁（装饰部分、一般土建部分、扩建部分、安装部分），知行楼（装饰部分、一般土建部分、扩建部分、安装部分），景明楼（装饰部分、一般土建部分、扩建部分、安装部分），室外管网。具体包含地面、墙面、天花、水、电、智能化等修缮改造。

（4）本工程概算费用2639.71万元（其中建安费用2380.34万元，工程建设其他费用207.61万元，预备费51.76万元）。

2.监理服务基本准则

（1）遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。

（2）具体应做到：

1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2）不收受施工单位的任何礼金。

3）不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。

4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

7）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成承担的建设任务。

8）不泄露所监理的项目需保密的事项。

★（二）项目工作目标基本要求

1.依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对工程建设项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，通过对项目全过程的检查、监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证建设系统功能满足用户需求，操作方便；帮助采购人掌控工程进度和质量、按期分段对工程验收，保证工程按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

2.具体分解为如下目标：

（1）质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设计文件与合同要求，以及经采购人和实施方、监理方三方签字认可的变更要求。

（2）进度目标：保证项目按规定时间前建设完成，投入使用。

（3）项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

3.实施过程中的监理

（1）编制监理规划、监理实施细则，提交给采购人审核。

（2）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购人审核，并依此进行相关的过程管理。

（3）根据工程的总体规划，与采购人联合对承建单位制定的工程总体实施方案、深化设计方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（4）对承建单位的实施工作准备情况进行监督；对承建单位的施工进度计划进行评估和审查；审核工程实施人员安排情况，确认承建单位提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性。

（5）检查工程采用硬件、系统软件是否符合招标文件或技术方案或施工方投标文件所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法；负责工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求。

（6）督促承建单位严格执行项目开发合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购人报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作。

（7）对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查，对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（8）根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（9）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险。

（10）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜。

（11）组织软件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

（12）发现质量问题时及时向采购人报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（13）编制监理周报向采购人综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下周工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

（14）因被监理项目涉及到信息化建设、土建、安装等不同的工作内容，故供应商应针对不同的监理内容委派具有相关经验或技术能力的专业人员提供相应的监理服务。

（15）其他需要监理的事项。

4.验收过程中的监理

（1）审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量。

（2）协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划。

（3）协助采购人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作。

（4）项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整。

（5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算。

（6）工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告。

（7）出具监理总结报告。

（8）项目验收完毕进入质保阶段的审核与签发移交证书。

（9）其他需要监理的事项。

（10）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任。

（11）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止。

（12）其他需要监理的事项。

★（三）服务方式

要求以现场监理为主要方式进行，监理公司应派总监理工程师和监理工程师等人员按采购人要求建立项目监理机构，负责整个项目的全程监理工作。

★（四）监理工作职责

1.项目整体设计，组织及实施方案的总体把关

（1）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

（2）协助业主审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；

（3）审核和确认承建单位的质量保证计划；

（4）审核和确认承建单位的进度计划。

（5）审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

2.质量控制

（1）系统质量的控制

1） 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

3）协助业主单位进行设计方案的审核和确认；

4）协助业主单位审核系统软件选型方案；

5）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促施工单位整改存在的问题；

6）对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核；

7）对系统软件的安装调试进行验收审核；

8）根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法；

9）参与工程项目的测试、竣工验收和交接。

（2）技术培训质量的控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施培训计划，并征求业主的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

3.进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

(4) 采用项目管理工具，控制项目施工进度。

4.项目投资的控制

（1）通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

（2）本工程项目拟采用工程总承包的方式进行招标，故要求监理单位需对项目投资进行严格控制，当发现资金使用偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

5.合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行解释，；

（3）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议；

6.项目信息管理

（1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查开发商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

（4）转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单。

7.项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：

1）项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

（2）监理方应参与以下文档的管理：

1）项目实施期间各类技术文件；

2）合同执行过程中的各类往来文件及存档。

8.项目安全的管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

9.知识产权的管理

（1）负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

10.项目会议制度

（1）为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

1）项目协调会；

2）项目周例会；

3）项目专题研讨会；

4）项目问题通报会；

5）项目阶段及最终验收会。

（2）监理方还应积极参加以下会议：

1）项目专家论证评审会；

2）项目阶段工作总结会。

11.组织协调

（1）监督各方履行职责，定期召集项目例会，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

（3）确立项目安全监督的工作目标。

12.派遣人员要求

为保证被监理项目的建设质量，供应商须为本项目配备至少4名专业技术人员（含总监理工程师1名、房建类专业监理工程师1名、安装类专业监理工程师1名、监理员1名），除总监理工程师外其余专业技术人员要求如下：

| 岗位名称 | 人数 | 最低资质要求 |
| --- | --- | --- |
| 专业监理工程师（房建类） | 1人 | 具有有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程；或具备有效的福建省监理工程师岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商。 |
| 专业监理工程师（安装类） | 1人 | 具有有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为机电安装工程；或具备有效的福建省监理工程师岗位培训证书，从事专业为机电安装工程或所学专业为机电安装（或水电安装），证书的工作单位应为供应商。 |
| 监理员 （房建类） | 1人 | 具有有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程；或具备有效的福建省监理工程师岗位培训证书或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商。 |
| 供应商须在响应文件中提供本表中拟派人员（不含总监理工程师）的证明材料：①拟派人员名单{至少包含姓名、身份证号码、岗位（指专业监理工程师、监理员）}、②身份证复印件、③“最低资质要求”中的相应证书复印件、④拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。以上证明材料均应真实有效。未按本条规定提供证明材料的视为无效响应。 |  |  |

（五）项目各阶段监理工作内容

1.项目启动阶段

序号1：（1）所有监理人员于合同签订之日起5个工作日内到达采购人指定现场。

序号2：（2）在协助理清项目详细需求的基础上，及时提交项目监理规划，制定出合理的工期安排计划列入采购人与项目承建单位的合同中；

序号3：（3）协助采购人确定与该项目的承建单位、合作单位以及其他外协单位的商务与技术条款，参与合同谈判，协助合同签订过程；

序号4：（4）开工前，由成交供应商组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求；

序号5：（5）开工前，由成交供应商组织对施工单位的实施工作准备情况进行审核；

序号6：（6）开工前，由成交供应商组织对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

序号7：（7）开工前，确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，在一个工作日内要求其说明原因并报采购人备案。

2、施工准备阶段

★（1）审批开工申请，确定开工日期；

序号8：（2）了解施工单位设备订单的定购和运输情况；

序号9：（3）了解施工条件准备情况；

序号10：（4）了解施工单位工程实施前期的人员、施工设备到位情况；

★（5）签发开工令。

★3、项目实施阶段

（1）严格按照启动阶段获得采购人认可的监理规划进行全过程监理；督促、检查项目承建单位严格按照合同约定、国家及福建省、市及承建单位相关技术标准、软件开发规范进行项目实施；

（2）严格监督、审核承建单位的项目实施，针对实施过程中出现的问题及时向采购人以及项目承建单位发出预警，组织项目协调会，签发会议纪要；到项目承建单位的现场监督、检查，如实向采购人汇报项目研发及实施进展，及时反映承建单位在人员配备、内部管理等方面出现的问题；

（3）按照合同约定的要求，与采购人一起进行项目里程碑节点测试、审核以及验收，参与撰写阶段验收报告，并签署里程碑验收文件以及阶段付款凭证；

（4）负责与合同相关的变更管理，具体如下：

①工程材料的供货计划的审核；

②工程材料的进场、开箱和检验；

③促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

④对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

⑤组织隐蔽工程验收；

⑥审核项目各个阶段进度计划；

⑦督促、检查施工单位进度执行情况；

⑧审查工程变更，提出监理意见；

⑨审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

⑩按周（月、旬）定期向采购人报告工程情况；

⑪组织召开工程例会和工程专项会议。

★4、工程验收阶段

（1）监督各方做好验收准备；督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划；检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给采购人；

（2）监督检查系统的试运行阶段，提交试运行阶段监理监控报告；监督检查工程是否已经完成合同中所规定的各项内容；监督检查工程是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；检查最终交付系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态；

（3）检查所交付系统的用户化工作是否已经完成，合同中提及的相关培训是否已经完成，相关资料是否已经提交；

（4）进行监理总结，移交监理资料和其他有关资料，具体如下：

1) 对施工单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2) 监督检查施工单位作好用户培训工作，检查工程各式用户文档；

3) 组织工程初步验收；

4) 审查施工单位提交的竣工文档；

5) 参与工程竣工验收；

6) 签署工程验收报告；

7) 审核工程结算；

8) 审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

9) 向采购人提交监理工作总结；

10）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11) 工程验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

★5、工程移交阶段

（1）设计方案、设计图纸的全部移交；

（2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

（3）工程施工文档的移交；

（4）工程竣工文档的移交；

（5）工程项目的整体移交。

6.其他工作内容

序号11：（1）协助撰写项目竣工报告；

序号12：（2）协助采购人审核子项目用户需求，提出咨询意见；

序号13：（3）协助采购人进行技术选型、产品选型、产品价格审核等工作；

序号14：（4）协助采购人监督和控制项目实施工作中重要和关键的参数和指标；

序号15：（5）辅助采购人进行项目决策并提供决策依据。

序号16：（6）协助采购人进行项目整体性验收工作，包含验收资料准备及相关工作。

序号17：（7）协助采购人收集项目信息，进行深入分析讨论，为项目重大事项提供决策依据。

序号18：（8）协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

序号19：（9）协助项目承建单位进行系统的需求分析、设计，审核所提交的需求分析文档和设计文档；协调采购人与项目承建单位间的工作，保证项目顺利进行。

★（六）监理岗位具体职责要求：

监理岗位职责主要以“四控、三管、一协调”为主，参考合同，依据相关行业的国家标准，技术方面的国际标准的条款，对本项目的设备、工艺、方案、施工步骤程序进行质量控制，贯穿项目施工全过程：

1.规划设计阶段:

对工程造价清单进行合理性分析，控制工程总造价。

2.实施准备阶段:

（1）审核本项目供应商施工计划、软硬件产品的供应计划；

（2）审核本项目供应商项目实施组织设计；

（3）定期组织召开协调会，做好本项目各系统之间的技术交底工作；

（4）熟悉本项目方案、软件平台开发文档及网络基础建设的施工图纸；

（5）监督完成本项目实施报批手续；

（6）审核软硬件系统调试、验收方案和相应计划。

3.安装实施阶段:

（1）定期组织召开例会，协调各方关系和进度；

（2）协助审核批复工程联系单、技术核定单；

（3）组织系统设备或产品的进场报验、安装、验收、移交，负责收讫货物的验收凭证；

（4）按施工计划进行项目实施进度进行管控；

（5）运用专业的工具和方法协助采购人对于隐蔽工程施工以及软件产品质量的监控与管理；

4.系统调试、系统试运行阶段:

（1）线缆测试、设备性能测试，软件产品测试与定制需求评定，单项系统、系统联动调试、测试，签署认可测试报告；

（2）组织实施本项目整体试运行，审核与确认试运行记录；

（3）审核制定本项目各系统操作规程。

5.项目验收阶段:

（1）审核项目竣工资料准确性、一致性、完整性；

（2）按项目需求、招投标文件、合同条款对项目整体性能、试运行情况进行审核;

（3）分阶段、分步骤协助采购人组织系统验收；

（4）按项目合同、工程联系单、工程签证等变更记录协助本项目进行结算。

★(七）引用的技术规范

1.GB/T 19668[1] 信息技术服务监理规范；

2.国家、福建省最新的相关行业监理规范。

上述规范如有矛盾的，以最新的规范为准。

★（八）保密要求：

- 成交人及其工作人员(无论今后是否离职)保证所对所获取的项目各类资料进行保密，未经采购人允许不得将所获取的，以及监理服务期间所产生的项目信息资料对外泄露。成交人须对所聘用的工作人员进行保密教育，并承担其相关行为责任。

- ★（九）合同包3商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效）

1、交付地点：采购人指定地点

- 2、监理服务期：同施工工期，施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

- 3、交付条件：监理中必须遵守《建设工程监理服务规范》（GB50319-2013）的规定，必须符合《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程施工、监理现行标准、规范、规程和办法等文件规定。
4、是否收取履约保证金：是。成交人需在签订合同前向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1、期次1，说明：监理中必须遵守《建设工程监理服务规范》（GB50319-2013）的规定，必须符合《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程施工、监理现行标准、规范、规程和办法等文件规定。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 施工期间根据工程进度按月支付监理服务费，在工程完成竣工验收后，付至合同款的80%，成交人应向采购人提交书面请款材料和对应支付金额的等额增值税专用发票，采购人收到完整请款材料后30日内一次性向成交人支付该款项。 |
| 2 | 20 | - 待工程项目完成结算审核后，以竣工结算审定造价为计费基数，按照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准（其中专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为0.85，高程调整系数为1）×成交折扣计算最终结算总金额，采购人将按最终结算总金额支付剩余款项。成交人应向采购人提交书面请款材料和对应支付金额的等额增值税专用发票，采购人收到完整请款材料后30日内一次性向成交人支付该款项。 |

8、违约责任

8.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其履约保证金，若履约保证金不足于弥补采购人损失的，成交人还应承担赔偿责任。

8.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

8.3合同实施过程中的违约责任

（1）未按合同规定标准提供服务的违约责任

①成交人所提供的服务不满足磋商文件要求或成交人响应文件承诺（响应）的，每次应向采购人支付1000元违约金。累计次3次，采购人有权单方解除本合同，并不予退还履约保证金。

②成交人必须保证项目班子现场管理人员和仪器设备按时到位，对派驻项目现场的人员建立严格的人员签到考勤制度，发现3次无正当理由迟到或早退超过30分钟后，第4次起每发现1次罚款200元。在工作期间，采购人需要专业监理人员到场时，专业监理人员须在1小时内到场，若超过3次未在1小时内到场，第4次起每次罚款200元×超时小时（不足1小时按1小时计算）。

③若出现以下情形中任意一种情况的，采购人可单方面终止监理合同，成交人应支付成交金额30%的违约金，并承担由此造成采购人的经济损失，采购人具备追究相关法律责任的权利。

A.监理人员已在技术资料上签字同意后，又出现存在重大质量隐患的。

B.督促项目施工单位对材料的进场报验把关及见证不符合要求，属成交人责任的，采购人责令成交人及时整改，累计出现三次的。

C.采购人检查时监理人员无正当理由不在岗或不履行职责，累计出现三次的。

D.成交人未能在服务期间提供7×24小时监理服务支持的，采购人每发现一次，成交人应向采购人支付1000元违约金。超过3次，采购人有权单方面解除合同，并不予退还履约保证金。

E.因成交人原因导致合同提前终止的。

④若成交人未依约履行合同义务导致项目无法正常运行的，则采购人有权直接委托第三方进行监理，产生的费用均由成交人承担。

（2）成交人未按期提供服务的违约责任

①延期交付的，在书面征得采购人同意延期后，可适当延长交付时间，但每延迟1日交付，应向采购人支付1000元违约金。

②若成交人逾期交付达15天（含15天）以上的，采购人有权单方面解除采购合同，成交人仍应按上述约定支付延期交付违约金，但延期交付违约金的支付总额不得超过合同金额的30％；若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

（3）供应商应督促施工方按合同规定的质量要求和时限完工的，如果因供应商过失或督导不力而造成了采购人的损失，供应商应根据相关法律规定依法向采购人履行赔偿责任，并承担相应的法律责任。

（4）供应商在监理项目完成后应立即向采购人提供完整的并具有法律效应的监理报告，否则造成项目竣工验收延误，供应商应承担相应的法律责任。

（5）有以下行为之一均视为供应商违约，供应商应当按下表规定支付违约金。

| 序号 | 违约情形 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师未到位或无故撤换的 | 每人次按合同价的5%支付违约金 |
| 2 | 专业监理工程师未到位或无故撤换的 | 每人次按合同价的3%支付违约金 |
| 3 | 未经采购人书面批准，总监或专业监理工程师在其他项目中任职 | 每人次按合同价的10%支付违约金 |
| 4 | 因供应商过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿 | 每次按合同价的20%支付违约金 |
| 5 | 供应商未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的 | 每人次按合同价的10%支付违约金；给采购人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿 |
| 6 | 在工程质量或合同价款审查中，供应商有重大失误、弄虚作假或伪造签字的 | 每人次按合同价的10%支付违约金；给采购人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿 |
| 7 | 在安全监理中，发生安全事故，供应商管理不力或其他过错 | 按合同价的10%支付违约金 |
| 注： (1)总监理工程师和专业监理工程师未按合同规定履行职责或经3次抽查未在岗或未参加工地例会达2次的，均视同未到位。 (2)上述违约金可直接从合同价款或履约保证金中扣除。 (3)监理工程师不到位，采购人可单方解除合同，并有权要求供应商赔偿损失。 (4)供应商委派人员在监理期间不得向施工方索取任何利益。否则，成交人须按三倍的合同金额支付给采购人进行赔偿，采购人有权并向有关部门进行举报。 (5)供应商配备的所有人员，未经采购人同意不得变更，确需变更，需事先书面报请采购人同意，且替换人员数量与资质不得低于调整前，同时供应商按本表违约金的规定向采购人支付人员变动违约金。 |  |  |

（6）供应商监理的工程如在质保期内出现质量问题，采购人有权要求供应商赔偿损失。

（7）在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（8）除上述具体违约责任外，成交人存在其他不满足磋商文件、响应文件或合同约定情形的，每发现一次支付违约金1000元，由此造成的损失由成交人承担责任。

8.4签订合同后因成交人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行，采购人有权单方解除合同。

8.5成交人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同。

8.6成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从履约保证金中予以扣除。

9、诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

10、不可抗力

10.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

11、专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

- 12、保密条款

- 12.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

12.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章   福建省景冠后勤服务有限公司采购合同

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________的__________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥_____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________元）。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称：_____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

□向人民法院提起诉讼，具体如下：

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

- 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建省政府采购项目竞争性磋商

响应文件
                       （首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：磋商响应声明

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1           磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本      套，副本      套及电子文档     套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址:

邮编：                  传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件2           报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折 |  |  |
| 2 | 折 |  |  |
| 3 | 折 |  |  |

供应商代表：      （签字）

附件2-1         详细报价书

本项目无需提供

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3                 资格证明文件

附件3-1            参加竞争性磋商的声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月______日           项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：                    
2.2注册地址：                               
2.3单位负责人姓名：        性别：     年龄：     职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3-2        供应商的资格声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3             单位负责人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4             营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5             财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供响应担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的响应担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2022年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或响应担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6          依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7       依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-9    参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-10              信用记录查询结果

供应商无需在响应文件中提供，本项由磋商小组在评标现场查询。A.信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目首次响应文件递交截止时间当日。B.信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 C.信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。D.经查询，供应商参加本项目采购活动(首次响应文件递交截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

附件3-11                    无行贿犯罪承诺函

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

2、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-12                  承诺函

致：     (采购人或采购代理机构)

我公司承诺在首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司黑名单内。

特此声明。

★注意：请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-13          其它资格证明文件

                   （如果有的话）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4             磋商保证金凭证

编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5-1           技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件规定的各相关条款要求（指除磋商文件第三章“项目概况”和“商务条件”外的所有条款），如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2                商务条件响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件规定的商务条件条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6      相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7        要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 采购文件相关附件