福建省泉州凤栖实业

有限责任公司

绿化景观改造提升项目

公开招标文件

招标编号：FJHR2024021

项目名称：福建省泉州凤栖实业有限责任公司

绿化景观改造提升项目

招标人：福建省泉州凤栖实业有限责任公司

代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

2024年2月

- 第一章  投标邀请

本公司受福建省泉州凤栖实业有限责任公司的委托，对福建省泉州凤栖实业有限责任公司绿化景观改造提升项目的下述货物和服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

1、招标编号：FJHR2024021

2、招标标的名称：详见《招标标的一览表》附后

3、获取招标文件时间及方式：

（1）获取招标文件时间：2024年  月  日—2024年  月  日（不含节假日）8：30～18:00(北京时间)。

（2）获取招标文件方式：

①潜在投标人应在规定的获取招标文件时间内至福建省宏瑞招标代理有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）现场填写《获取招标文件登记表》；

②潜在投标人应从本项目指定的信息发布媒体（具体媒体详见本章第7条）上下载《获取招标文件登记表》，并将填写完整的《获取招标文件登记表》扫描件（须加盖投标人公章）在获取招标文件时间内发送至福建省宏瑞招标代理有限公司邮箱（fjhrzb@126.com）。

注：投标人应选择上述两种方式中的一种获取招标文件，未在规定时间内获取招标文件的视同自动放弃参与投标。潜在投标人在《获取招标文件登记表》中填写的公司名称应与投标时的投标人名称一致（若投标人名称有变更的，应在投标文件技术商务部分中提交工商部门出具的更名证明），否则视为无效投标。

4、投标截止时间：投标文件应于[2024年    月    日    ： ]（北京时间）之前提交到福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒收。

5、开标时间：[2024年    月    日    ：   ](北京时间）；开标地点：福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403）。

6、投标人对本次招标活动事项提出异议的时限及提交的书面异议材料按照招标文件第二章投标人须知第23条要求执行。

7、本项目指定的信息发布媒体：有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资采购平台（网址:https://ygcg.fjcqjy.com/）；

福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )；

若出现上述指定媒体信息或发布时间不一致的情形，应以福建省国资采购平台发布的为准。

8、招标人联系方式
联系人：   谢先生      
联系方法：  0595-68997047

地址：  福建省泉州市洛江河市河西路1号

9、招标代理机构联系方式

招标代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402、403

邮  编：         350001

电  话： 0591-83732662、18959173501

项目联系人：     陈鹏辉

电子邮箱：     fjhrzb@126.com

公司网址：http://www.fjhongrui.com

银行账户信息：

开户行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行

开户名：福建省宏瑞招标代理有限公司

账 号：35001877607052505105

附：招标标的一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品 目 号 | 标的名称 | 数量 （单位） | 品目号 最高总价限价(元) | 合同包 最高总价限价（元） | 投标 保证金 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 绿化景观改造提升 | 1项 | 3299232 | 3299232 | 30000 |

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：福建省泉州凤栖实业有限责任公司绿化景观改造提升项目 招标人名称：福建省泉州凤栖实业有限责任公司 项目内容：详见第三章招标内容及要求 项目编号：FJHR2024021 |
| 2 | 3.1 | 合同包1资格标准： （1）凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有独立法人资格的国内投标人均可能成为合格的投标人。 （2）投标人须符合以下条件，并提交以下证明文件： ①投标人的合格有效的营业执照复印件； ②投标人税务登记证复印件； ③投标人组织机构代码证复印件； ④法定代表人授权书原件 (格式详见第五章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人的无需提供本项)； ⑤法定代表人身份证正反面复印件和投标代表身份证正反面复印件； ⑥投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： A、财务状况报告：提供经第三方会计师事务所审计并出具的2022年度或2023年度财务审计报告复印件（至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书”）；或者提供开户（基本存款账户）银行出具的资信证明，投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证或基本存款账户证明。 B、依法缴纳税收的相关材料：①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 ⑦投标人须提供具备履行本项目所必需的设备及专业技术能力的声明函（格式详见第五章）。 ⑧投标人须提供参加本项目招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件，格式详见招标文件第五章。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 ⑨信用记录查询结果：投标人无需在投标文件中提供，本项由评标委员会在评标现场查询。A.信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。B.信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 C.信用记录的查询：由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。D.经查询，投标人参加本项目招标活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 #### ⑩投标人须提供承诺函并承诺投标文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司黑名单内（格式详见第五章）。 （3）本项目不接受联合体投标。 注： 1.已办理“三证合一”的投标人仅需提供营业执照，无须提供税务登记证及组织机构代码证。 2.投标人必须同时满足以上所有的资格要求并按招标文件要求提供材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内。若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。投标人提供的所有资格证明文件应是完整的、有效的、清晰的，否则按无效投标处理。 3.招标文件要求投标人提供复印件的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。但若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料的，则应在其投标文件正本中提供该证明材料或资料的原件（评标委员会将核对投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止时间起90日。 有效期不足将导致其投标文件无效。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403）。 接收人：福建省宏瑞招标代理有限公司工作人员 投标截止时间：[2024年 月 日 ： ]（北京时间）； |
| 5 |  | 开标时间：[2024年 月 日 ： ]（北京时间）； 开标地点：福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403）。 |
| 6 | 12 | 投标保证金： (1)投标保证金的形式：以投标人公司名义按银行转账、电汇等非现金方式(不接受现金、现金存款方式)形式提交。 (2)投标保证金金额：详见第一章“招标标的一览表”。 (3)以银行转账、电汇等非现金方式提交投标保证金的：各投标人应保证投标保证金于投标截止时间（开标时间）前以对公形式到达福建省宏瑞招标代理有限公司指定账户上，并以福建省宏瑞招标代理有限公司开户银行提供的投标保证金到账时间为依据进行确认。投标保证金未按前述规定缴交的，投标文件将被拒收，并将其原封不动地退回投标人。 (4)投标保证金的退还：招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 7 |  | 中标通知书： (1)《中标通知书》的领取：由投标代表本人持服务费全额转账凭证及身份证复印件(加盖公章)至福建省宏瑞招标代理有限公司领取中标通知书； (2)若非投标代表本人领取，须携带服务费全额转账凭证、领取人身份证复印件(加盖公章)及中标人出具的《委托书》至福建省宏瑞招标代理有限公司领取。 |
| 8 | 附件A | 评标标准和方法：本项目采用最低评标价法。 |
| 9 | 13.2 | 投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“单位负责人授权书”。 |
| 10 |  | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费以合同包中标金额为基数，按差额定率累进法计取，具体标准如下：（0，50]万元：1%；（50，100]万元：0.9%；（100，500]万元 0.50%。 招标代理服务费专户 【开户行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行； 开户名：福建省宏瑞招标代理有限公司； 账号：35001877607052505105】。 |
| 11 | 关于串通投标认定与处理 | 关于串通投标处理： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人或单位负责人或授权代表等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 12 |  | 废标条款： 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了最高限价，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 |  | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标人认真审阅。 （一）重大偏差： - 投标文件未按招标文件要求加盖公章并由单位负责人或其书面授权的代理人签字的； - 投标文件中附有招标人不能接受的条件； - 不符合招标文件中规定的实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件投标人须知第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 评标委员会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 14 | 24 | 招标项目监督部门： 福建省泉州凤栖实业有限责任公司监事会办公室 |
| 15 | 现场踏勘 | ## 各潜在投标人可与招标人联系，对现场进行实地勘察，对本项目地理位置、环境情况等方面进行了解，以便获取编制投标文件所需的资料，同时因现场的各种风险因素造成费用增加时，各投标人应自行提前加入成本列支，并考虑在投标报价内,今后在履行合同过程中存在此原因不再调整。考察现场所发生的费用及发生的意外均由投标人自行承担。招标人对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人可自行决定是否前往勘察，因投标人未进行现场勘察造成的不利后果由投标人自行承担。（2）统一现场勘察时间为报名截止时间后的第一个工作日上午10:00（北京时间），勘察地点：福建省泉州市洛江河市河西路1号 。投标人可在规定的勘察时间内自行前往勘察，逾期不予接待。各潜在投标人可事先与采购人联系现场勘察事宜。联系人：谢先生 ，联系电话：0595-68997047 。潜在投标人进行现场勘察时须携带勘查人员的身份证原件并配合招标人单位的规定及相关工作。 |

附件A：评标方法

第一条  评标标准：评标工作按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定执行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照招标文件规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。

第二条  本项目各合同包评标均采用最低评标价法。

（一）本项目评审分为三个阶段：

第一阶段  资格性审查。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人进入第二阶段评审；

第二阶段  符合性审查。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格审查合格的投标人进行符合性（含技术、商务部分）评审，评出实质性响应招标文件要求的投标人。

第三阶段  价格部分评标。经第一阶段、第二阶段评选出的实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入价格部分评标，评标委员会将推荐资格性符合性审查合格且报价最低者为中标候选人。

（二）评标考虑的主要因素如下：

1、技术响应情况；

2、商务响应情况；

3、是否满足招标文件要求的实质性要求。

第三条  合同包中标候选人数量及中标人数量：推荐一名中标候选人。招标人原则上依法确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。若出现同一合同包内有相同报价的，则由评标委员会在现场通过随机抽取的方式产生一名中标候选人。本项目确定一名中标人。

注：

- 投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每个合同包都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 一、说明

- 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物和服务采购。

- 2. 定义

2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的投标人。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的履行本项目合同所需的服务。

2.6 “货物”系指招标文件规定投标人须提供的所有货物（含配件）等。

- 3. 合格的投标人

3.1详见本章投标人须知前附表第2项号要求。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反本条规定的相关投标均无效。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6投标代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

- 4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

- 5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同（参考）

⑸ 投标文件格式（技术商务部分格式和报价部分格式）

5.2除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘察，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间前在指定的信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 7. 招标文件的修改

7.1至投标截止时间前15日（如至原定截止时间不足15日，则招标人可以视情况决定是否推迟开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。未确认或逾期确认的，视为已知悉更正公告内容。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在投标邀请中注明的信息发布媒体上发布变更公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

- 8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标无效。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标标的一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一个合同包只能有一个报价。

- 9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

- 10. 投标文件的组成

10.1技术商务部分应包括下列部分：（单独编制、胶装成册并密封）

一、投标人的资格证明文件

1、投标函

2、关于资格的声明函

3、投标人的资格声明

4、投标人的资格证明材料

4.1合格有效的营业执照复印件

4.2单位负责人授权书

4.3投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4.4声明函及承诺函

4.5投标人廉政承诺书

4.6招标服务费承诺书

4.7投标保证金复印件

4.8招标文件规定的其他资格证明材料

二、技术商务部分

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、专项承诺函

5、投标人认为应提交的其他资料

10.2报价部分应包括下列部分：（单独编制、胶装成册并密封）

- 开标一览表

10.3特别提示：

本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务部分和报价部分两部分组成，投标人必须将技术商务部分和报价部分分别单独胶装，密封投标，且技术商务部分中不得出现投标报价的信息，否则将被视为无效投标。

- 11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件无效。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还或不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

- 12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第6项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账、电汇等非现金形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，其将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.7在中标人签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以退还。

12.8 投标保证金的有效期同投标有效期。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

⑵中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑷本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制与封装要求：投标人须按本招标文件中第五章第一册“技术商务部分格式”和第二册“报价部分格式”要求规定的内容分别编制和单独胶装投标文件：应编制封面、目录、页码，数量为正本一份，副本五份。正本必须用A4幅面纸张打印。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。不符合前述要求的将被视为无效投标。

13.2投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名和盖章的相应处签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“单位负责人授权书”。

13.3本次招标货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟提供的服务符合招标文件要求的技术响应材料，该材料可以是文字资料、图纸和数据。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由单位负责人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由单位负责人授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标无效。

- 四、投标文件的提交

- 14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件技术商务部分正本、报价部分正本、技术商务部分所有副本、报价部分所有副本、电子投标文件（U盘或光盘）分别用密封袋（箱）单独密封，投标时要递交共五个单独密封的密封袋（箱），密封袋（箱）的封装要标准、封口处要贴封条并盖投标人公章，密封袋（箱）上应标明招标编号、投标人名称、项目名称、所投合同包号及“正本”或“副本”字样。

14.2 封条上应注明“于      年  月  日   午    （北京时间）之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

注：未按前述14.1及14.2条规定进行密封或标记的，其投标文件将被拒收并原封不动地退还投标人。

14.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。

14.7至投标截止时间止，参加投标的各合同包有效投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

- 15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

15.3 开标时，由招标人监督人员或投标人推荐代表或投标人授权代表检查投标文件的密封情况，各投标人授权代表进行投标文件密封性检验与签名确认。对符合密封要求的投标文件报价部分正本当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”中“投标报价”的内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签名确认。

15.4开标大会唱标结束后，各投标人授权代表对本公司的唱标报价给予签名确认。

15.5投标人对开标过程及开标记录若有异议，须以书面形式当场向开标会主持人提出，否则视为对本次开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标以后以各种事由就本次开标过程及开标记录向招标代理机构或招标人提出任何异议和要求。

15.6投标人代表未参加开标会或未对唱标报价给予签名确认的均视为认可开标结果。

- 16．评标委员会

16.1招标人根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会成员为5人或以上单数组成，评审专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、异议、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在招标活动发生前三年内，与投标人存在雇佣关系；

(2) 现在或者在招标活动发生前三年内担任投标人的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在招标活动发生前三年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者单位负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与投标人之间存在其他影响或可能影响招标活动依法进行的利害关系。

- 17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件以及客观、公正、审慎的原则进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标无效，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表的投标报价与投标文件其他关于投标报价的内容有不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按投标单价汇总金额不一致的，以按投标单价金额计算结果为准；投标单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行修正，其投标无效并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。评标委员会在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标无效。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件无效。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

（1）投标文件未按照招标文件规定分为报价部分和技术商务部分的；或技术商务部分出现报价内容的；

（2）投标文件未按本章第13、14条规定要求进行编制、胶装、密封、标记的；

（3）投标文件未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签名的；或未加盖投标人公章的；或签名人未经单位负责人有效授权委托的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标人在《获取招标文件登记表》中填写的公司名称与投标时的公司名称不一致且未在投标文件技术商务部分中提交工商部门出具的更名证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（8）投标人提交的是可选择的报价；

（9）投标人未按规定进行报价；

（10）一个投标人不止投一个标；

（11）投标文件组成或份数不符合招标文件要求的；

（12）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（13）投标人的报价超过最高限价的；

（14）投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

（15）投标人存在串通投标行为的；

（16）属于招标文件中规定的无效投标条款的；

（17）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

但评标委员会可要求投标人对其在投标文件中提供的响应材料的真实性出具相关证明。

- 18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

- 19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.6评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

①不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

②不同的投标人的法定代表人或单位负责人或授权代表等由同一个单位缴纳社会保险的；

③由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

④有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.7 其他要求事项：招标人、招标代理机构不得向评标委员会的评审评标委员会作倾向性、误导性的解释或者说明。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 六、定标与签订合同

- 20.定标准则

20.1最低报价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

20.3招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人有权重新组织招标活动。

- 21. 中标通知

21.1评标结束且评标结果经招标人确认后，福建省宏瑞招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体发布中标候选人公示，公示期不少于3日。

21.2中标候选人公示结束后若无异议，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书，同时将在招标文件载明的指定媒体发布中标结果公示，中标结果公示时间不少于10日。

21.3中标结果公示同时作为福建省宏瑞招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

21.4中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.5《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.6《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标投标人退还其投标保证金。在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

- 22.签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的，按有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3合同履行过程中，招标人若需追加与合同标的相同的服务，则追加采购金额不得超过原合同金额的10%。

- 23.异议处理时限及要求

23.1投标投标人对招标文件或评标结果有异议的，应当在本章23.2条规定的期限内以书面形式向招标人、招标代理机构提出异议并提供证明材料；招标人、招标代理机构在收到异议后3日内作出书面答复。

23.2提出异议期限的计算，依照下列规定办理：

①对招标文件提出异议的：应当在投标截止时间10日前提出。

②对开标有异议的，必须在开标现场提出，开标结束后，投标人不得对开标环节提出异议。

③对评标结果提出异议的，必须在中标候选人公示期内提出。

④对中标结果提出异议的，必须在中标结果公示期内提出。

23.3投标人提出异议,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及营业执照副本、税务登记证复印件送达招标代理机构。招标代理机构有权要求投标人提供营业执照副本、税务登记证原件进行核查，投标人若无法提供原件或与原件不符的，招标代理机构有权不予接收异议书（函）。异议书（函）须包含具体的异议事项，并列明招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料，异议事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，投标人必须提供信息来源或有效证据。投标人未按上述要求提交异议的，招标代理机构有权不予接收受理。

- 23.4招标人或招标代理机构将按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条等规定作出答复。

- 24.招标项目监督部门

24.1由招标项目监督部门派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标人如对招标活动有异议，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条向投标人须知前附表所述招标项目监督部门投诉。

- ★第三章 招标内容及要求

说明：本章所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的视为无效投标。

一、项目概况

1.本项目为福建省泉州凤栖实业有限责任公司绿化景观改造提升项目，主要涉及苗木新栽、移植、修裁、园林景观改造及后期养护等服务项目。

- 2.投标报价统一以人民币报价。投标人应以包括本次采购所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包含但不限于苗木采购、包装运输、管理及养护人员工资(含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)，福利奖金，养护人员休息日、法定节假日和各种突击性劳动的加班费，养护机械和其他养护绿化维护费用(含机械折旧费、维修费、保险费用、燃油费、管理费、其他养护绿化维护费用等)，各种材料费(含水费、肥料费、电费、劳保用品、垃圾袋、植保用药等)，绿化垃圾清运费、养护费、管理费、施工场地清表清杂费、安全文明施工等措施费，防灾抢险应急费用(含防范台风、洪水等自然灾害费用及台风、洪水等自然灾害引起的损失、对抢险所预备的风险金和应付各项应急情况费用等)，利润，税收等履行本项目合同所需的一切费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
    3.投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术要求在内的所有细则。

- 二、技术和服务要求

| 苗木移植 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 苗木要求 【所有规格、尺寸为固定值的（指未标注范围值或偏离值），均允许误差±1%。】 | 单位 | 数量 |
| 1 | 栽植乔木 | (1)种类:种植桂花 (2)胸径或干径:15cm (3)株高、冠径:400cm、300cm (4)土球:75cm (5)基肥:20kg/株 (6)移植起挖装车外运 | 株 | 19 |
| 2 | 栽植乔木 | (1)种类:种植含笑 (2)株高、冠径:250cm、250cm (3)土球:100cm (4)基肥:10kg/株 (5)移植起挖装车外运 | 株 | 13 |
| 3 | 栽植灌木 | (1)种类:种植海桐球 (2)冠丛高:300cm (3)蓬径:300cm (4)土球:120cm (5)基肥:10kg/株 (6)移植起挖装车外运 | 株 | 3 |
| 4 | 栽植灌木 | (1)种类:种植栀子花球 (2)冠丛高:300cm (3)蓬径:300cm (4)土球:120cm (5)基肥:10kg/株 (6)移植起挖装车外运 | 株 | 1 |
| 5 | 栽植灌木 | (1)种类:种植米兰 (2)冠丛高:200cm (3)蓬径:180cm (4)土球:72cm (5)基肥:10kg/株 (6)移植起挖装车外运 | 株 | 1 |
| 6 | 栽植乔木 | (1)种类:种植龙爪槐 (2)株高、冠径:200cm、200cm (3)土球:100cm (4)基肥:10kg/株 (5)移植起挖装车外运 | 株 | 4 |
| 7 | 栽植灌木 | (1)种类:种植雀舌黄杨 (2)冠丛高:300cm (3)蓬径:300cm (4)土球:120cm (5)基肥:10kg/株 (6)移植起挖装车外运 | 株 | 1 |
| 8 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:四脚桩 | 株 | 58 |
| 苗木栽植 |  |  |  |  |
| 9 | 栽植灌木 | (1)种类:茶花 (2)冠丛高:250cm (3)蓬径:150cm (4)基肥:12kg/株 | 株 | 16 |
| 分区一 |  |  |  |  |
| 10 | 成品混凝土花箱 | (1)成品混凝土花箱规格：800×300×500mm | 个 | 263.000 |
| 11 | 碎石 | (1)厚度:200mm (2)石料规格:级配碎石 (3)素土夯实（＞94%） | m2 | 143.530 |
| 12 | 砂砾石 | (1)厚度:30mm厚砂滤层 | m2 | 143.530 |
| 13 | 水泥混凝土 | (1)90mm厚10mm粒径C25透水混凝土 (2)30mm厚φ3-5粒径水洗玄武岩C25彩色强固透水混凝土 (3)双丙聚氨酯密封处理 (4)沿路纵向每隔不大子6 米分块做缩缝,缝宽3 mm;每隔不大于30 米设一伸缩缝,缝宽30mm沥青胶泥填缝 | m2 | 143.530 |
| 14 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (2)20厚1:3水泥砂浆 (3)材料品种、规格:1000*150*200芝麻灰烧面花岗岩 | m | 165.970 |
| 分区二 |  |  |  |  |
| 15 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (2)20厚1:3水泥砂浆 (3)材料品种、规格:1000*150*200mm芝麻灰烧面花岗岩 | m | 173.060 |
| 16 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实，夯实系数＞94% (2)聚氨酯无纺布滤水层（土工布200g/m2） (3)路面厚度、宽度、材料种类:100mm厚Φ10~15灰色砾石满铺 | m2 | 69.210 |
| 17 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:100mm高5mm厚不锈钢板 | m | 24.970 |
| 18 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.560 |
| 19 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3.510 |
| 20 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:由投标人自行考虑 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:按设计要求 | m3 | 2.950 |
| 21 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:5km以内 | m3 | 0.119 |
| 22 | 碎石 | (1)厚度:200mm (2)石料规格:级配碎石 (3)素土夯实（＞94%） | m2 | 205.490 |
| 23 | 砂砾石 | (1)厚度:30mm厚砂滤层 | m2 | 205.490 |
| 24 | 水泥混凝土 | (1)90厚10mm粒径C25透水混凝土 (2)30厚φ3-5粒径水洗玄武岩C25彩色强固透水混凝土 (3)双丙聚氨酯密封处理 | m2 | 205.490 |
| 25 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（＞94%） (2)垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石垫层 (3)100mm厚C15混凝土垫层 (4)砂浆强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆 (5)路面厚度、宽度、材料种类:300*300*30mm厚枫叶红烧面花岗岩 | m2 | 8.140 |
| 坐凳 |  |  |  |  |
| 26 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:坐凳 (2)砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5现拌混合砂浆 | m3 | 6.420 |
| 27 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 30.590 |
| 28 | 石材墙面 | (1)安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:200*400*20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 | m2 | 14.570 |
| 29 | 石材零星项目 | (1)结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:900*500*50mmmm芝麻灰花岗岩 | m2 | 18.210 |
| 苗木移植 |  |  |  |  |
| 30 | 栽植乔木 | (1)种类:种植凤凰木 (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:650cm、400cm (4)土球:125cm (5)基肥:20kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 2 |
| 31 | 栽植乔木 | (1)种类:种植蓝花楹 (2)胸径或干径:16cm (3)株高、冠径:650cm、300cm (4)土球:80cm (5)基肥:15kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 7 |
| 32 | 栽植乔木 | (1)种类:种植美人树 (2)胸径或干径:15cm (3)株高、冠径:650cm、200cm (4)土球:75cm (5)基肥:15kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 34 |
| 33 | 栽植乔木 | (1)种类:种植榕树 (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:650cm、350cm (4)土球:125cm (5)基肥:20kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 1 |
| 34 | 栽植乔木 | (1)种类:种植小叶榄仁 (2)胸径或干径:13cm (3)株高、冠径:650cm、200cm (4)土球:65cm (5)基肥:15kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 24 |
| 35 | 栽植乔木 | (1)种类:种植香樟 (2)胸径或干径:35cm (3)株高、冠径:700cm、300cm (4)土球:175cm (5)基肥:25kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 1 |
| 36 | 栽植乔木 | (1)种类:种植白玉兰 (2)胸径或干径:13cm (3)株高、冠径:450cm、200cm (4)土球:65cm (5)基肥:15kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 11 |
| 37 | 栽植灌木 | (1)种类:种植茶花 (2)冠丛高:150cm (3)蓬径:120cm (4)土球:48cm (5)基肥:10kg/株 | 株 | 8 |
| 38 | 栽植灌木 | (1)种类:种植四季桂 (2)冠丛高:300cm (3)蓬径:250cm (4)土球:100cm (5)基肥:10kg/株 | 株 | 20 |
| 39 | 栽植乔木 | (1)种类:种植刺桐 (2)胸径或干径:20cm (3)株高、冠径:500cm、550cm (4)土球:100cm (5)基肥:15kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 2 |
| 40 | 栽植乔木 | (1)种类:种植大叶榕 (2)胸径或干径:20cm (3)株高、冠径:500cm、550cm (4)土球:100cm (5)基肥:15kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 25 |
| 41 | 栽植乔木 | (1)种类:种植丹桂 (2)胸径或干径:20cm (3)株高、冠径:350cm、300cm (4)土球:100cm (5)基肥:10kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 7 |
| 42 | 栽植乔木 | (1)种类:种植树（场内移植） (2)胸径或干径:15cm (3)株高、冠径:650cm、200cm (4)土球:75cm (5)基肥:10kg/株 (6)营养液至少4袋/株 | 株 | 21 |
| 43 | 现状保留 树修剪 | (1)现状保留树修剪 | 株 | 39 |
| 44 | 移植乔木 | (1)种类:移植起挖装车外运 | 株 | 1 |
| 45 | 清除地被植物 | (1)植物种类:挖除现状地被并外运 | m2 | 6635 |
| 苗木栽植 |  |  |  |  |
| 46 | 栽植乔木 | (1)种类:秋枫A (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:≥650cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:125cm (6)基肥:20kg/株 | 株 | 5 |
| 47 | 栽植乔木 | (1)种类:凤凰木（特选） (2)胸径或干径:35cm (3)株高、冠径:≥650cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:175cm (6)基肥:20kg/株 | 株 | 2 |
| 48 | 栽植乔木 | (1)种类:凤凰木 (2)胸径或干径:18cm (3)株高、冠径:≥650cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:90cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 4 |
| 49 | 栽植乔木 | (1)种类:蓝花楹 (2)胸径或干径:15cm (3)株高、冠径:≥550cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:75cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 7 |
| 50 | 栽植乔木 | (1)种类:多杆香樟 (2)胸径或干径:15cm (3)株高、冠径:≥550cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:75cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 1.000 |
| 51 | 栽植乔木 | (1)种类:麻楝 (2)胸径或干径:20cm (3)株高、冠径:≥600cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:100cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 30 |
| 52 | 栽植乔木 | (1)种类:小叶榄仁 (2)胸径或干径:15cm (3)株高、冠径:≥650cm、≥300cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉以上，四角支撑（杉木） (5)土球:75cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 6 |
| 53 | 栽植乔木 | (1)种类:紫花风铃木 (2)胸径或干径:16cm (3)株高、冠径:≥500cm、≥250cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:80cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 13 |
| 54 | 栽植乔木 | (1)种类:黄花风铃木 (2)胸径或干径:13cm (3)株高、冠径:≥450cm、≥250cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:65cm (6)基肥:15kg/株 | 株 | 28 |
| 55 | 栽植乔木 | (1)种类:红花鸡蛋花 (2)胸径或干径:10cm (3)株高、冠径:≥300cm、≥250cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:50cm (6)基肥:12kg/株 | 株 | 4 |
| 56 | 栽植乔木 | (1)种类:造型罗汉松 (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:≥300cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉以上，四角支撑（杉木） (5)土球:125cm (6)基肥:12kg/株 | 株 | 2 |
| 57 | 栽植乔木 | (1)种类:红粉佳人樱花 (2)胸径或干径:10cm (3)株高、冠径:≥300cm、≥350cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:50cm (6)基肥:12kg/株 | 株 | 64 |
| 58 | 栽植乔木 | (1)种类:鸡爪槭 (2)胸径或干径:8cm (3)株高、冠径:≥250cm、≥150cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:40cm (6)基肥:12kg/株 | 株 | 22 |
| 59 | 栽植乔木 | (1)种类:石榴 (2)胸径或干径:8cm (3)株高、冠径:≥250cm、≥150cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:40cm (6)基肥:12kg/株 | 株 | 5 |
| 60 | 栽植灌木 | (1)种类:美花红千层 (2)冠丛高:250cm (3)蓬径:230cm (4)基肥:10kg/株 | 株 | 8 |
| 61 | 栽植乔木 | (1)种类:银叶金合欢 (2)胸径或干径:10cm (3)株高、冠径:≥200cm、≥150cm (4)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉及以上，四角支撑（杉木） (5)土球:60cm (6)基肥:10kg/株 | 株 | 11 |
| 62 | 栽植灌木 | (1)种类:茶花 (2)冠丛高:250cm (3)蓬径:150cm (4)基肥:12kg/株 | 株 | 22 |
| 63 | 栽植灌木 | (1)种类:树状玫瑰 (2)冠丛高:150cm (3)蓬径:80cm (4)基肥:2kg/m2 | 株 | 5 |
| 64 | 栽植攀缘植物 | (1)植物种类:炮仗花 (2)藤长≥60 (3)10株/m种植，枝叶茂盛 | 株 | 500 |
| 65 | 栽植攀缘植物 | (1)植物种类:爬山虎 (2)藤长≥60 (3)10株/m种植，枝叶茂盛 | 株 | 1330 |
| 66 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:金边虎皮兰 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度40cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 87.000 |
| 67 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:红叶朱蕉 (2)单位面积株数:36株/m2 (3)株高或蓬径:高度35cm、冠幅25cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 18.000 |
| 68 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:毛杜鹃 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度35cm、冠幅25cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 306.000 |
| 69 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:龙船花 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度30cm、冠幅25cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 757.000 |
| 70 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:玫瑰 (2)单位面积株数:36株/m2 (3)株高或蓬径:高度30cm、冠幅25cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 259.000 |
| 71 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:紫花翠芦莉 (2)单位面积株数:64株/m2 (3)株高或蓬径:高度30cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 389.000 |
| 72 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:红花继木 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 257.000 |
| 73 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:红叶石楠 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度35cm、冠幅25cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 291.000 |
| 74 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:金叶假连翘 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 376.000 |
| 75 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:软枝黄蝉 (2)单位面积株数:49株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 839.000 |
| 76 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:紫花满天星 (2)单位面积株数:64株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 228.000 |
| 77 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:同安红三角梅 (2)单位面积株数:36株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 562.000 |
| 78 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:大花矮化扶桑 (2)单位面积株数:16株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅25cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 246.000 |
| 79 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:紫花马樱丹 (2)单位面积株数:81株/m2 (3)株高或蓬径:高度25cm、冠幅20cm (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 539.000 |
| 80 | 铺种草皮 | (1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:满铺 (3)基肥:5kg/m | m2 | 1540.000 |
| 81 | 整理绿化用地 | (1)回填土质要求:满足设计及相关规范要求 (2)取土运距:由投标人自行考虑 (3)回填厚度:满足设计及相关规范要求 (4)找平找坡要求:满足设计及相关规范要求 (5)弃渣运距:由投标人自行考虑 | m2 | 6694.000 |
| 82 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:由投标人自行考虑 (2)回填土质要求:种植土 (3)取土运距:由投标人自行考虑 (4)回填厚度:30cm | m3 | 2284.000 |
| 83 | 点风景石 | (1)石料种类:本地自然山石 (2)每块石料规格、重量:250*120*100cm | t | 15.000 |
| 84 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:四脚桩 | 株 | 402 |
| 厂区一 |  |  |  |  |
| 跑道改造 |  |  |  |  |
| 85 | 拆除基层 | (1)部位:拆除100厚C15混凝土垫层 (2)材质:混凝土 (3)厚度:100mm厚 | m2 | 1042.000 |
| 86 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km以内 | m3 | 300.096 |
| 87 | 园路 | (1)路床土石类别:素土夯实（＞94%） (2)垫层厚度、宽度、材料种类:150mm厚级配碎石垫层 (3)100mm厚C15混凝土垫层 (4)砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 (5)路面厚度、宽度、材料种类:塑胶面层 | m2 | 1042.000 |
| 混凝土路面改造 |  |  |  |  |
| 88 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土 (2)厚度:200mm | m2 | 402.000 |
| 89 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km以内 | m3 | 180.900 |
| 90 | 碎石 | (1)厚度:250mm (2)石料规格:级配碎石 (3)素土夯实（＞94%） | m2 | 402.000 |
| 91 | 水泥混凝土 | (1)厚度:200mm (2)混凝土强度等级:C25 (3)嵌缝材料:土沿路纵向每隔不大子6 米分块做缩缝,缝宽3mm;每隔不大于30 米设一伸缩缝,缝宽30mm沥青胶泥填缝 | m2 | 402.000 |
| 新增路牙 |  |  |  |  |
| 92 | 安砌侧 （平、缘）石 | (1)基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (2)30mm厚1:3水泥砂浆 (3)材料品种、规格:1000*150*120mm芝麻灰烧面花岗岩 | m | 256.000 |
| 苗木移植 |  |  |  |  |
| 93 | 栽植乔木 | (1)种类:移植乔木 (2)胸径或干径:18-20cm (3)株高、冠径:600-650cm、350-400cm (4)土球:100cm (5)基肥:20kg/株 | 株 | 66 |
| 94 | 栽植乔木 | (1)种类:移植刺桐 (2)胸径或干径:23-24cm (3)株高、冠径:550-600cm、200-250cm (4)土球:120cm (5)基肥:20kg/株 | 株 | 47 |
| 95 | 栽植灌木 | (1)种类:移植丹桂 (2)冠丛高:400-450cm (3)蓬径:300-350cm (4)土球:120cm (5)基肥:10kg/株 | 株 | 21 |
| 96 | 栽植灌木 | (1)种类:移植非洲茉莉球 (2)冠丛高:300cm (3)蓬径:200cm (4)土球:80cm (5)基肥:10kg/株 | 株 | 31 |
| 97 | 清除地被植物 | (1)植物种类:挖除现状地被并外运 | m2 | 997 |
| 98 | 现状保留乔木修剪 | (1)现状保留乔木修剪 | 株 | 71 |
| 99 | 现状保留灌木修剪 | (1)现状保留灌木修剪 | m2 | 67 |
| 苗木栽植 |  |  |  |  |
| 100 | 栽植乔木 | (1)种类:凤凰木（特选） (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:650-700cm、350-400cm (4)土球:140cm (5)基肥:20kg/株 | 株 | 8 |
| 101 | 栽植乔木 | (1)种类:凤凰木 (2)胸径或干径:18-19cm (3)株高、冠径:550-600cm、350-400cm (4)土球:100cm (5)基肥:20kg/株 | 株 | 4 |
| 102 | 栽植乔木 | (1)种类:香樟 (2)胸径或干径:18cm (3)株高、冠径:550-600cm、300-350cm (4)土球:100cm (5)基肥:15kg/株 | 株 | 25 |
| 103 | 栽植乔木 | (1)种类:蓝花楹 (2)胸径或干径:15-16cm (3)株高、冠径:550-600cm、300-350cm (4)土球:80cm (5)基肥:15kg/株 | 株 | 2 |
| 104 | 栽植乔木 | (1)种类:大腹木棉 (2)胸径或干径:28-30cm (3)株高、冠径:700-750cm、350-400cm (4)土球:160cm (5)基肥:20kg/株 | 株 | 23 |
| 105 | 栽植乔木 | (1)种类:麻楝 (2)胸径或干径:18cm (3)株高、冠径:500cm、300-350cm (4)土球:100cm (5)基肥:15kg/株 | 株 | 82 |
| 106 | 栽植乔木 | (1)种类:紫花风铃木 (2)胸径或干径:16-18cm (3)株高、冠径:500-550cm、250-300cm (4)土球:100cm (5)基肥:15kg/株 | 株 | 24 |
| 107 | 栽植乔木 | (1)种类:造型（最终形状由采购人确认）罗汉松 (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:350-400cm、300-350cm (4)土球:140cm (5)基肥:15kg/株 | 株 | 1 |
| 108 | 栽植乔木 | (1)种类:多杆香樟 (2)株高、冠径:700-750cm、450-500cm (3)起挖方式:容器苗，株形丰满，树形健壮，三级分叉以上，四角支撑（杉木） (4)土球:180cm (5)基肥:20kg/株 | 株 | 1 |
| 109 | 栽植灌木 | (1)种类:丹桂 (2)冠丛高:350-400cm (3)蓬径:300-350cm (4)土球:120cm (5)基肥:12kg/株 | 株 | 5 |
| 110 | 栽植灌木 | (1)种类:美花红千层 (2)冠丛高:250cm (3)蓬径:150cm (4)土球:60cm (5)基肥:12kg/株 | 株 | 10 |
| 111 | 栽植灌木 | (1)种类:山茶 (2)冠丛高:250cm (3)蓬径:150cm (4)土球:60cm (5)基肥:12kg/株 | 株 | 38 |
| 112 | 栽植灌木 | (1)种类:同安红三角梅 (2)冠丛高:160cm (3)蓬径:120cm (4)土球:60cm (5)基肥:10kg/株 | 株 | 6 |
| 113 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:16株/m2 (2)苗木、花卉种类:大花矮化扶桑 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 67.000 |
| 114 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:81株/m2 (2)苗木、花卉种类:紫花马樱丹 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 702.000 |
| 115 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:49株/m2 (2)苗木、花卉种类:金叶假连翘 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 144.000 |
| 116 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:36株/m2 (2)苗木、花卉种类:红叶朱蕉 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 77.000 |
| 117 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:64株/m2 (2)苗木、花卉种类:紫花满天星 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 98.000 |
| 118 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:49株/m2 (2)苗木、花卉种类:软枝黄蝉 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 266.000 |
| 119 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:49株/m2 (2)苗木、花卉种类:红花继木 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 68.000 |
| 120 | 铺种草皮 | (1)养护期:马尼拉草 (2)基肥:5kg/m2 | m2 | 1533.000 |
| 121 | 整理绿化用地 | (1)回填土质要求:满足设计及相关规范要求 (2)取土运距:由投标人自行考虑 (3)回填厚度:满足设计及相关规范要求 (4)找平找坡要求:满足设计及相关规范要求 (5)弃渣运距:由投标人自行考虑 | m2 | 2955.000 |
| 122 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:由投标人自行考虑 (2)回填土质要求:种植土 (3)取土运距:由投标人自行考虑 (4)回填厚度:30cm | m3 | 1960.000 |
| 123 | 点风景石 | (1)石料种类:泰山景石 | 块 | 3 |
| 124 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:四脚桩 | 株 | 357 |
| 厂区二 |  |  |  |  |
| 园林建筑 |  |  |  |  |
| 125 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除现状台阶 | m3 | 6.669 |
| 126 | 混凝土构件 拆除 | (1)构件名称:拆除原有坡道 | m3 | 2.400 |
| 127 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km以内 | m3 | 9.069 |
| 新建台阶 |  |  |  |  |
| 128 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5现拌混合砂浆 | m3 | 0.490 |
| 129 | 水泥砂浆台阶面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光 | m2 | 3.780 |
| 新建花池 |  |  |  |  |
| 130 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:砖砌花池 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌体 (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 7.350 |
| 131 | 石材墙面 | (1)安装方式:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:550*300*20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 | m2 | 28.810 |
| 132 | 石材零星项目 | (1)结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*150*50mm芝麻灰花岗岩 | m2 | 12.530 |
| 苗木移植 |  |  |  |  |
| 133 | 清除地被植物 | (1)植物种类:挖除现状地被并外运 | m2 | 129 |
| 134 | 现状保留乔木修剪 | (1)现状保留乔木修剪 | 株 | 1 |
| 135 | 现状保留灌木修剪 | (1)现状保留灌木修剪 | m2 | 125 |
| 苗木栽植 |  |  |  |  |
| 136 | 栽植乔木 | (1)种类:造型榕（盆景） (2)胸径或干径:25cm (3)株高、冠径:350-400cm、300-350cm (4)土球:140cm (5)基肥:15kg/株 | 株 | 4 |
| 137 | 栽植乔木 | (1)种类:黄金榕 (2)株高、冠径:100cm、100cm (3)土球:80cm (4)基肥:10kg/株 | 株 | 20 |
| 138 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:大花矮化扶桑 (2)株高或蓬径:40cm≤ (3)基肥:1kg/株 | m2 | 140 |
| 139 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:16株/m2 (2)苗木、花卉种类:大花矮化扶桑 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 42 |
| 140 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:49株/m2 (2)苗木、花卉种类:红花继木 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 12 |
| 141 | 栽植色带 | (1)单位面积株数:49株/m2 (2)苗木、花卉种类:福建茶 (3)株高或蓬径:40cm≤ (4)基肥:5kg/m2 | m2 | 12 |
| 142 | 铺种草皮 | (1)养护期:马尼拉草 (2)草皮种类:半年成活养护+半年日常养护 (3)基肥:5kg/m2 | m2 | 130 |
| 143 | 垫层 | (1)材料品种、规格:灰色砾石、粒径1.3-1.5cm | m3 | 1.3 |
| 144 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:不锈钢草石隔离带 | m | 35 |
| 145 | 整理绿化用地 | (1)回填土质要求:满足设计及相关规范要求 (2)取土运距:由投标人自行考虑 (3)回填厚度:满足设计及相关规范要求 (4)找平找坡要求:满足设计及相关规范要求 (5)弃渣运距:由投标人自行考虑 | m2 | 196 |
| 146 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:由投标人自行考虑 (2)回填土质要求:种植土 (3)取土运距:由投标人自行考虑 (4)回填厚度:30cm | m3 | 59 |
| 147 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:四脚桩 | 株 | 24 |
| 注： ①以上清单内容与设计图纸文件有歧义的，以设计图纸（设计图纸报名时与招标文件一同发放）为准。 ②投标人须在投标文件（报价部分）中提供上述147项的分项报价，否则视为无效投标。 |  |  |  |  |

- （二）团队人员及设备的基本要求（以下岗位的人员不得重复，并且人员在项目服务期内非因不可抗力不可更换，如需更换的要提前向招标人报备，且更换后的人员资质不得低于原人员）：
    1.项目负责人（1名）要求具有园林绿化专业中级及以上职称，且为供应商的本企业在岗人员。须提供①职称证书、②有效的劳动合同、③由投标人单位为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月的社会保险凭据（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。注：园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。
    2.安全员（1名）要求具有安全员证书（或培训证或C证）。 须提供①安全员证书（或培训证或C证）、②有效的劳动合同、③由投标人单位为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月的社会保险凭据（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。

- 3.施工员（2名）均要求具有施工员证书。须提供①施工员证书、②有效的劳动合同、③由投标人单位为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月的社会保险凭据（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。
    4.绿化工（1名）要求具有初级及以上园林绿化工证书。须提供①初级及以上园林绿化工证书、②有效的劳动合同、③由投标人单位为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月的社会保险凭据（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。
    5.花卉工（1名）要求具有初级及以上花卉工（花卉园艺师）证书。须提供①初级及以上花卉工（ 花卉园艺师）证书、②有效的劳动合同、③由投标人单位为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月的社会保险凭据（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。

6.其余人员的配置要求：除上述人员外，中标人自行配备履行项目所需的专业技术人员，不得因项目人员的问题耽误项目进度。

- 7.中标人要自行准备项目履行过程中所需的设施设备，在履行过程中不得以设施设备的原因耽误施工、养护等工作，期间招标人不提供任何设施设备。

（三）服务要求：

- 1.施工期间：必须安全文明施工，遵守好招标人单位的规定，做好必要的防护工作，保证他人的人身安全，若出现安全事故均由中标人自行承担。

- 2.投标人应严格按照规格要求供货，保证花色艳丽、生长旺盛、无病虫害、花蕾现色在生产初期、均匀整齐、适合厂区景观摆放。

3.全部绿地整理、苗木种植等工作验收后开始进行苗木养护，中标人须负责对本次采购的苗木进行养护，养护时间为1年（前六个月为成活养护且成活率为100%、后六个月为日常养护且成活率至少为98%），结束后移交招标人管理。养护期内苗木发生死亡或缺失的，中标人须及时补种（具体补种时间由招标人通知），养护期内的所有费用（含苗木补种费用）由中标人承担。
注：养护期内因苗木不符合验收要求，所更换的补植苗木养护时间以重新种植后开始计算1年，中标人还需按合同规定的内容完成。

4.养护期养护要求

4.1、浇水排水

(1)浇水原则：浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定，做到适时、适量，不少浇，不漏浇。夏季中午气温较高时不宜浇水，温差较大容易造成植物死亡；冬季早晚气温较低时不宜浇水，特别是晚上浇水易造成根系冻害而死亡。

(2)浇水次数和时间：浇水次数应视天气、土壤含水率等具体情况确定，不同地段的浇水次数应有所不同。

(3)浇水量：浇水量以浇透为宜，不得仅浇湿表层，不得浇水过量。浇透指浇到栽植层及根部。

(4)排水：土壤出现积水时，应及时排出。

4.2、施肥

(1)施肥原则：为确保植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定。

(2)施肥对象：承保范围内生长不良、需要加强养分的树木、木本花卉、草坪等。

(3)施肥种类

基肥一般采用有机肥，在植物休眠期内进行，基肥应充分腐熟后按一定比例与细土混合后施用，化肥应溶解后再施用。

追肥一般采用化肥或复合肥在植物生长期内进行。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶。

(4)施肥量：根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数，肥料要埋施，打穴或开挖沟，施肥后要回填土踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。

4.3、修剪

(1)修剪原则：应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果进行修剪，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。

(2)修剪包括除芽、去蘖、摘心、摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术。

(3)修剪分常规修剪和造型(整形)修剪两类。

常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时剥芽、去蘖，合理短截并疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝和损伤枝，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型(整形)修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠整修成特定的形状，达到外形轮廓清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物。

(4)草坪修剪：草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。

(5)修剪时间：落叶乔、灌木在冬季休眠期进行，常绿乔、灌木在生长间隙期进行，亚热带植物在早春萌发前进行。绿篱、造型灌木、色块灌木、草坪等按养护要求及时进行。

(6)修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂。

(7)修剪应按技术操作规程的要求进行，按规定做好现场安全维护隔离及指挥，注意人员及交通安全并及时清除修剪物。在日常检查中发现折枝、垂枝应在24小时内及时修剪，对倒伏树木及时扶正、加固。

4.4、病虫害防治

(1)防治原则：坚持“预防为主，综合防治”的方针，掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防，对已经发生的病虫害进行及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在5%以下。

(2)经常检查绿化病虫害，做到早发现、早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长，使植物增强抗病虫能力。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学法防治时，药物用量及对环境的影响要符合环保的要求和标准。

(3)喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意人员安全、避开上下课高峰时段，做好现场维护和指挥，文明喷洒，喷药后要立即清理药械，不准乱倒残液。

(4)对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫，可采用树干注射法防治。

(5)农药要妥善保管，施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其他防护用品。

(6)人工防治，挖除地下害虫时，深度应在5～20cm以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮。刮除树干枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁。

(7)开展病虫害防治使用的基本农药的费用由中标人承担。

4.5、开盘、松土、除草

(1)松土：土壤板结和人为践踏严重地带要及时进行松土，松土深度5～10cm为宜。草坪应用打孔机松土，每年不少于2次，必要时用沙壤土混合有机肥料铺施，以保障生长整齐、划一、青绿度高、弹性好而整齐美观。

(2)垂直绿化松土沟宽应小于或等于20厘米，单植灌木树冠离地大于或等于50厘米的松土沟宽应小于或等于20厘米。

(3)除草：坚持“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，草坪的纯净度应达到95%以上。

4.6、补植

(1)园林绿地植被保存率应达100%，缺株、断行应及时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。

(2)草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等方法。

(3)在养护期内因养护管理不到位造成苗木死亡的，补植的苗木费用由中标人承担。

4.7、防台风措施：台风季节应做好树木的修剪工作，以尽量减少台风危害。对危树应及时采取加固措施。风暴后应及时疏通道路，修剪断折、下垂的枝条；将歪斜、倒伏的树木扶正。
（四）其它要求
    投标人应保障提供或补足的苗木不得有干枯、腐烂或虫咬的迹象；根系不得有明显的病害，要能涵盖整个根球，保证根系与土壤之间的牢固性，不得出现根系松动或容易脱离土壤，叶子呈鲜绿色、无损树皮，保证养护期及验收时苗木的健康。
    在特殊天气的情况下，中标人还必须提供必要的保障措施，如确实发生不可抗力的情况，如台风、洪水等天气灾害的情况，中标人还应当及时抢救，尽可能减伤损失。

- 三、商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交货地点：招标人指定地点。

2.交货时间：合同签订生效后，60日内完成。

3.交付条件：验收合格后交付使用。

4.是否收取履约保证金：中标人需在签订合同前向招标人支付合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向招标人缴交，如中标人未按合同有关规定履行其义务，招标人有权不予退还履约保证金。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经招标人确认双方无未了事项后，招标人在收到中标人书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未中标的投标人参与验收：否。

6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | - 按招标文件、中标人的投标文件、双方签订合同的规定进行验收。 |

7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | - 中标人完成全部绿地整理、苗木种植等工作后，经招标人验收，验收合格后，支付双方签订合同金额的60%。 |
| 2 | 20 | - “成活养护期（成活率100%）”结束后，经招标人验收，验收合格后，支付至双方签订合同金额的80%。 |
| 3 | 20 | - 合同的余款待“日常养护成活率（成活率至少为98%）”结束后经招标人验收合格后一次性付清，若验收不合格，责令其限时整改，直至合格为止。 |

- 8.验收要求：

- 8.1.到货验收：苗木等运抵招标人处后由招标人对照招标文件中的采购清单要求进行验收。若提供的规格、品种与清单不符的，招标人将不予验收，中标人须在3个工作日内补齐重新申请验收。

- 8.2.全部绿地整理、苗木种植等工作验收依据：本招标文件（包含设计图纸）、投标文件、合同、技术标准说明及国家有关的质量规范、标准规定，均为本项目的验收依据。招标人根据此依据进行树种、规格标准、数量、种植成果及效果等方面的验收，不符合要求的验收不予通过，中标人必须重新整改后通过验收，由此造成的损失由中标人承担。

- 8.3.养护期验收：按招标文件规定的养护时间为1年（①前六个月为成活养护且成活率为100%的验收、②后六个月为日常养护且成活率至少为98%的验收），共进行二次验收，不符合要求的验收不予通过，中标人必须重新整改后通过验收，由此造成的损失由中标人承担。

- 8.4.检查方法：观察（如苗木不得有干枯、腐烂或虫咬的迹象；根系不得有明显的病害，要能涵盖整个根球，保证根系与土壤之间的牢固性，不得出现根系松动或容易脱离土壤，叶子呈鲜绿色、无损树皮）和尺量检查。

- 8.5.拒收条件：

- 8.5.1达不到规格要求的苗木；

- 8.5.2有病虫害的苗木；

- 8.5.3生长势差可能影响成活率的；

- 8.5.4土球破裂的；

- 8.5.5运输过程中损毁的苗木；

- 8.5.6严重畸形影响景观效果的；

- 8.5.7影响苗木成活率的；

- 8.6.中标人在供货、搬运、吊装及验收过程中若出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，招标人不承担任何责任及义务。

- 8.7.验收有关的一切费用由中标人承担。

- 8.8.验收时中标人须派代表在场。
9.违约责任

9.1.因中标人原因造成合同无法签订或在签订合同之后，中标人要求解除合同的，均视为中标人违约，招标人没收其投标保证金并向招标人上级部门汇报，将其拉入黑名单。

9.2.若为中标人原因未在规定交货时间内完成的或养护期验收时不满足要求后重新整改再进行验收的按以下标准执行：每延期1日的（不足24小时的按24小时计算），需向招标人支付3000元的违约金；超过30日的招标人有权单方解除合同并没收履约保证金，以及向招标人上级部门汇报，将其拉入黑名单。

9.3中标人擅自更换团队人员的，向招标人支付违约金2000元/人·次；在服务期内，招标人发现中标人实际配备的派驻团队人员与向招标人报备的人员不符的，向招标人支付违约金2000元/人·次，并在接到招标人通知之日起3日内将相应人员更换到位，每逾期一天向招标人支付违约金2000元/人；前述违约情形累计发生三次，则招标人有权单方面解除合同并没收履约保证金。

9.4.在施工期间，中标人必须保证项目现场管理人员、技术负责人等管理岗位按时到位，否则招标人每发现1次相关管理岗位未按时到位的罚款1000元/人；前述违约情形累计发生三次的，招标人有权要求撤换人员，撤换后的人员资质不得低于原人员。

9.5.因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权终止合同并没收履约保证金,并报相关行政主管部门处罚。

9.6.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，招标人有权终止合同并没收履约保证金。给招标人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.7.招标人将不定期对中标人提供的服务进行检查和抽查，除有特别约定外，如招标人发现中标人服务或管理不符合合同约定的内容或者具体实施方案等与投标文件响应不一致的，中标人应当及时整改，每次支付违约金1000元，同一问题累计达到5次的，招标人有权终止合同，违约金不足以弥补招标人损失的，中标人另需支付赔偿金。

9.8.除上述具体违约情形外，中标人出现不符合招标文件、投标文件要求的，每发现一次，需向招标人支付违约金1000元。

9.9.在明确违约责任后，招标人将从未支付的服务费或履约保证金中扣除违约金、赔偿金等。

10.保密要求

中标人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息、内部布局、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制招标人任何信息，不违规留存招标人任何资料。

10.廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

11.合同争议处理方式

招标人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向招标人所在地人民法院提起诉讼。

12.知识产权

中标人须保障招标人在接受服务过程中不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

13.不可抗力

13.1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14.合同争议处理方式

若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关规定进行解决；通过前述途径仍无法解决的，可向招标人所在地人民法院提请诉讼。

15.其它要求

15.1.本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，招标人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对招标人或招标人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

15.2.本招标文件未明确的事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项

4.1除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

4.2若合同期满，招标人未与第三方订立新的合同，如招标人通知中标人继续提供服务的，中标人应在不改变任何条款的前提下继续提供服务，直到新的合同签订为止。

4.3在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，招标人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除招标人不承担违约责任。

4.4因中标人未履行合同项下义务导致招标人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

- 第四章合同

1、签订合同应遵守民法典。

2、签订合同时，招标人与中标人应结合招标文件规定和投标文件高于招标文件的承诺填列相应内容。招标文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________的__________项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2招标文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的投标文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥_____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________元）。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称：_____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照招标文件、乙方的投标文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需招标人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照招标文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在招标和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除本合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

□向人民法院提起诉讼，具体如下：

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

- 十八、合同附件

甲方（招标人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或中标人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

- 第五章  投标文件格式

注:

1、本附件格式分第一册“技术商务部分格式”和第二册“报价部分格式”两册,胶装时第一册和第二册均须单独胶装。

2、本章格式供投标人制作投标文件时使用,投标人可根据行业特点,结合本次招标技术规格要求,对有关表格进行补充或扩展,但不得对实质性条款作出变动。

3、投标人必须将技术商务部分和报价部分分别单独胶装，密封投标，且技术商务部分中不得出现投标报价的信息，否则该投标人将被视为无效投标。

正本/副本

投  标  文  件

第一册 技术商务部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

联系电话：

授权代表人（签字）：

联系地址：

日   期：     年   月    日

第一册 技术商务部分

目    录

一、投标人的资格证明文件

1、投标函

2、关于资格的声明函

3、投标人的资格声明

4、投标人的资格证明材料

4.1合格有效的营业执照复印件

4.2单位负责人授权书

4.3投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4.4声明函及承诺函

4.5投标人廉政承诺书

4.6招标服务费承诺书

4.7投标保证金复印件

4.8招标文件规定的其他资格证明材料

二、技术商务部分

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人认为应提交的其他资料

注：须编制目录、页码

一、投标人的资格证明文件

1、投 标 函

致：  福建省宏瑞招标代理有限公司

根据贵方为         项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签名代表（全名、职务）正式被授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

（一）第一册  技术商务文件

（二）第二册  报价文件

合同包1：以      方式提供的金额为人民币       元的投标保证金

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人投标文件中提供的材料若为复印件或扫描件的，均与原件一致。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件有效期为：投标截止时间止 90日。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第11条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2、关于资格的声明函

福建省宏瑞招标代理有限公司 ：

关于贵方       年    月    日         （招标编号）投标邀请，本签名人愿意参加投标，提供招标文件“招标标的一览表”中规定的          （合同包）         （标的名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。若在评标过程中、中标公示期内、中标后和执行合同过程中发现提供虚假资料的，可取消我公司中标资格，且我司保证金可不予退还，给招标人造成损失的，将进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，我公司都对其提供各种资料、说明的真实性负责。在中标公示期内、中标后和执行合同过程中，若招标人对我公司投标文件中所有提交的文件和材料有疑义的，我公司将提供相关原件材料予以核查。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

3、投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

4、投标人的资格证明材料

4.1合格有效的营业执照复印件

福建省宏瑞招标代理有限公司  ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方三证合一营业执照复印件，该执照真实有效。

投标人代表签名：

投 标 人（全称并加盖公章）：

4.2单位负责人授权书

福建省宏瑞招标代理有限公司  ：

（投标人全称）单位负责人  （单位负责人姓名）  授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

单位负责人：              性别：       身份证号：

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人和被授权人身份证正反面复印件（投标人须盖公章）

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

单位负责人签名或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签名：

日     期：

- 4.3投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按招标文件“资格标准”要求提供

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签名：

日     期：

4.4声明函及承诺函

4.4.1声明函

致福建省泉州凤栖实业有限责任公司、福建省宏瑞招标代理有限公司：

我公司声明如下：

- 1.我公司参加本项目招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 2.我公司具备履行本项目所必需的设备及专业技术能力。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签名：

日     期：

4.4.2承诺函

致福建省泉州凤栖实业有限责任公司、福建省宏瑞招标代理有限公司：

我公司承诺如下：

1、我公司承诺开标时间当日未在景弘集团有限公司黑名单内。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签名：

日     期：

4.5投标人廉政承诺书

福建省泉州凤栖实业有限责任公司、福建省宏瑞招标代理有限公司：

项目名称：                     招标编号：

为加强招标活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据相关法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与招标活动时，除具备招标文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则参加招标活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与招标各方当事人保持正常的业务交往，不向招标人、招标代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与招标活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响招标活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行招标合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现招标活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受招标管理部门的监管。在招标活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受监管部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为投标文件的必备要件。在投标时，由我方单位负责人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标人(盖章)：

法定代表人或投标人代表（签名）：

年  月  日

4.6招标服务费承诺书

致：  福建省宏瑞招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

特此承诺！

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

4.7投标保证金复印件

4.8招标文件规定的其他资格证明材料

（1）招标文件中规定的或投标人认为需要提供的其他资格证明材料。

二、技术商务部分

- 1、一、标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《招标标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“标的名称”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“标的名称”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 2、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第三章“二、技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 3、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第三章“三、商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

4、投标人认为应提交的其他资料

4.1招标文件中规定的或投标人认为需要提供的

其他技术商务部分的佐证材料（若有）

正本/副本

投  标  文  件

第二册  报价部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

联系电话：

投标人代表（签字）：

联系地址：

日   期：    年   月    日

第二册 报价部分

目    录

- 开标一览表

注：须编制目录、页码

1、开标一览表

招标编号∶

| 合同包 | 标的名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化景观改造提升 | 大写： 小写： |

后附：我司提供的分项报价表 （格式自拟）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日