福建宏达机械有限公司

小规模工程施工及配套服务采购项目

竞争性磋商文件

预公告稿

项目编号：FJHR2024027

项目名称：福建宏达机械有限公司小规模工程施工及配套
服务采购项目

采 购 人：福建宏达机械有限公司（公章）

代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司（公章）

2024年3月

第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

福建宏达机械有限公司委托福建省宏瑞招标代理有限公司采用竞争性磋商方式组织福建宏达机械有限公司小规模工程施工及配套服务采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。

1.项目名称：福建宏达机械有限公司小规模工程施工及配套服务采购项目

2.项目编号：FJHR2024027

3.采购内容及要求：

金额单位：人民币（元）

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 合同包预算 （预估采购金额） | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工程施工 | 1年 （以合同约定时间为准） | 3900000 | 39000 |
| 2 | 2-1 | 工程设计 | 2年 （以合同约定时间为准） | 100000 | 1000 |
| 3 | 3-1 | 预算编制 |  | 100000 | 993 |
| 4 | 4-1 | 预算审核 |  | 100000 | 994 |
| 5 | 5-1 | 结算审核 |  | 100000 | 995 |
| 6 | 6-1 | 工程监理 |  | 100000 | 996 |

3.是否接受联合体形式的响应磋商：不接受

4.采购项目需要落实的政府采购政策：/。

5.供应商的资格要求：

5.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
   5.2特定资格：
合同包1

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定条件 | （1）供应商应具有建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》，并提供有效的证书复印件。 （2）在首次响应文件提交截止时间前，如因国家政策调整，国家有关行政部门有颁发新的关于建筑工程施工资质方面许可的，应从其规定并在响应文件中做出书面说明，但不得低于前述资质要求。 |

合同包2

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定条件 | 供应商须具备有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质。 |

合同包3

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定条件 | 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。 |

合同包4

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定条件 | 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。 |

合同包5

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定条件 | 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。 |

合同包6

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 特定条件 | 供应商具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理资质乙级及以上 |

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

6.获取采购文件时间、地点、方式：

6.1获取采购文件时间：2024年   月   日至2024年  月   日每天8:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

6.2获取地点及方式：

（1）潜在供应商应在规定的获取采购文件时间内至福建省宏瑞招标代理有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）现场填写《获取采购文件登记表》。

（2）潜在供应商应从本项目指定的信息发布媒体上下载《获取采购文件登记表》，并将填写完整的《获取采购文件登记表》在获取采购文件时间内发送至福建省宏瑞招标代理有限公司邮箱（fjhrzb@126.com）。

注：供应商应选择上述两种方式中的一种获取采购文件，未在规定时间内获取采购文件的视同自动放弃参与投标。潜在供应商在《获取采购文件登记表》中填写的公司名称应与投标时的供应商名称一致（若供应商名称有变更的，应在响应文件中提交工商部门出具的更名证明），否则视为无效响应。

6.3如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.采购文件售价：本项目竞争性磋商文件不收取费用。

8.首次响应文件递交截止时间及地点：响应文件应于[2024年  月   日][   ：   ]（北京时间）之前密封提交到福建省宏瑞招标代理有限公司开标厅（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

9.磋商时间及地点：[2024年  月  日][  ：  ]（北京时间）；磋商地点：福建省宏瑞招标代理有限公司开标厅（地址：福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403），若有发布更正公告，以更正公告为准。

10.竞争性磋商公告期限：自磋商发布公告之日起3个工作日。

11.采购人：福建宏达机械有限公司

联系人、联系方法： 徐先生0591-63063958、陈先生0591-63063916
地  址：福州市仓山区螺洲镇刀石山骆8号

代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号综合楼（恩特楼）402-404单元

联系人、联系方法：陈鹏辉18959173501、0591-83732662

附1：提交磋商保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建省宏瑞招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行

银行账号：35001877607052505105 邮箱：fjhrzb@126.com

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的磋商保证金”。

第二章  竞争性磋商须知

第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求（以下内容均适用各合同包）： 明细; 描述. a1磋商响应声明; ※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a2单位负责人授权书; 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、供应商为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。应按照磋商文件第五章规定提供。. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。应按照磋商文件第五章规定提供。. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的2022年度或2023年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。应按照磋商文件第五章规定提供。. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供投标截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。应按照磋商文件第五章规定提供。. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供投标截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间当月）任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。应按照磋商文件第五章规定提供。. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; ※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指竞争性磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(若有); 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明竞争性磋商供应商有行贿犯罪记录的，响应无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则响应无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合磋商文件第五章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a8《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a10信用信息查询结果; ※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a11投标 保证金; ※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a12未在景弘集团有限公司黑名单内; 供应商须承诺首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司黑名单内，具体格式详见第五章。. 特定资格条件： 合同包1 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定条件; （1）供应商应具有建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》，并提供有效的证书复印件。 （2）在首次响应文件提交截止时间前，如因国家政策调整，国家有关行政部门有颁发新的关于建筑工程施工资质方面许可的，应从其规定并在响应文件中做出书面说明，但不得低于前述资质要求。. 合同包2 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定条件; 供应商须具备有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质。. 合同包3 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定条件; 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。. 合同包4 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定条件; 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。. 合同包5 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定 条件; 根据《福建省住房和城乡建设厅关于转发<住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知>的通知》（闽建筑函〔2021〕60 号）规定，供应商应当取得具有工程造价咨询经营范围的营业执照，并在福建省住房和城乡建设政务服务系统登记企业基本信息。供应商须提供有效的营业执照及福建省住房和城乡建设政务服务系统企业基本信息登记截图。. 合同包6 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 特定 条件; 供应商具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理资质乙级及以上. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：各合同包潜在供应商可与采购人联系，对现场进行实地勘察，对本项目地理位置、环境情况等方面进行了解，以便获取编制响应文件所需的资料，同时因现场的各种风险因素造成费用增加时，各供应商应自行提前加入成本列支，并考虑在投标报价内,今后在履行合同过程中存在此原因不再调整。考察现场所发生的费用及发生的意外均由供应商自行承担。采购人对供应商实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。供应商可自行决定是否前往勘察，因供应商未进行现场勘察造成的不利后果由供应商自行承担。（2）统一现场勘察时间为报名截止时间后的第一个工作日上午10:00（北京时间），勘察地点：福建宏达机械有限公司（福建省福州市仓山区刀石山路8号） 。供应商可在规定的勘察时间内自行前往勘察，逾期不予接待。各潜在供应商可事先与采购人联系现场勘察事宜。联系人：徐先生0591-63063958、陈先生0591-63063916。潜在供应商进行现场勘察时须携带勘查人员的身份证原件并配合采购人单位的相关规定。 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为对公转账，须于提交响应文件截止时间前支付至指定账户，否则视为响应无效。 其他：无。 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求：无。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数 纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：供应商必须随纸质响应文件同时提交一套全部响应文件内容的电子文件（电子文件应为响应文件正本经签名盖章后的扫描件），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容：磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，磋商文件中的其他内容不变动。实质性变动的内容须经采购人代表确认。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： - 1、请各供应商授权代表携带本人身份证原件参加磋商活动。供应商代表未携带本人身份证原件的，该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。 - 2、参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（或法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应的竞争性磋商活动。 - 3、磋商文件要求提供原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件（磋商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料视为无效材料）；磋商文件要求复印件或扫描件的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 - 4.若供应商提供注明“复印无效”的证明材料或资料，其纸质响应文件正本中应提供原件（磋商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 |
| 11 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）； （2）福建省宏瑞招标代理有限公司网站(http://www.fjhongrui.com )。 （3）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以福建省国资采购平台发布的为准。 |
| 12 | 23.1 | 本项目监督管理部门：福建宏达机械有限公司监事会 |
| 13 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： - 1、本项目由各合同包成交人支付代理服务费，以合同包年度预估采购金额为计算基数，按照差额定率累进法收取。具体收取标准为：50万元以下为1%；50万元（不含）至100万元（含）为0.9%，100万元（不含）至500万元（含）为0.5%。代理服务费由成交人在领取成交通知书时一次性付清。 2、招标代理服务费专户【开户行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行；开户名：福建省宏瑞招标代理有限公司；账号：35001877607052505105】 |
| 14 |  | - 关于合同包3、合同包4的规定如下（其余合同包不适用本条）： - 考虑到项目服务的质量保障等情况，合同包3、合同包4应遵循以下规定： - 合同包（3、4）成交候选人推荐原则：各潜在供应商可同时参加合同包3、合同包4的投标，但只能被推荐为其中一个合同包的成交候选人。磋商小组将按合同包3至合同包4的先后顺序进行评标，若该供应商被推荐为合同包3的成交候选人，则自动放弃合同包4的投标资格，其提交的响应文件和报价将被否决，其保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。供应商参与本项目投标即视为同意本条款内容并按照本条款内容执行。注：本磋商文件中若有别的条款与此处有冲突的，以此处为准。 |

专项附件：             评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由评审专家4名及1名业主评委共5名组成。（以下简称“评委”）

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

2.3只有经资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

2.4各合同包在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

合同包1：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商，依次类推。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PT+PB+PF+PE（若有）

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分PT                                             满分为68.00分

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.团队人员 | 1 | 1.1供应商拟派本项目的现场技术负责人具有工程相关专业中级及以上职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师（或二级及以上注册结构工程师）证书的得1分。须提供拟派人员有效的证书复印件及持证人员由供应商缴纳的以首次响应文件递交截止时间为始点并往前追溯连续三个月中任意一个月的社保证明材料【至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章，若供应商为提交首次响应文件截止时间当月成立的可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】，未按前述要求提供的不得分。 |
|  | 2 | 1.2 供应商可拟派项目的专职安全生产管理人员具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）及以上的情况进行评审，每提供一份的得1分，满分2分。须提供拟派人员有效的证书复印件及持证人员由供应商缴纳的以首次响应文件递交截止时间为始点并往前追溯连续三个月中任意一个月的社保证明材料【至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章，若供应商为提交首次响应文件截止时间当月成立的可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】，未按前述要求提供的不得分。与“1.团队人员”中1.1项评分中若为同一人员的不重复得分。 |
|  | 2 | 1.3根据供应商可拟派本项目的人员中具有工程相关专业中级及以上职称的情况进行评分，每提供一名人员具有工程相关专业中级及以上职称的得1分，满分2分。须提供拟派人员有效的证书复印件及持证人员由供应商缴纳的以首次响应文件递交截止时间为始点并往前追溯连续三个月中任意一个月的社保证明材料【至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章，若供应商为提交首次响应文件截止时间当月成立的可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】，未按前述要求提供的不得分。与“1.团队人员”中1.1项评分中若为同一人员的不重复得分。 |
|  | 3 | 供应商可拟派团队人员中，每一人具备施工员岗位证书的得1分，满分3分。须提供证书复印件以及供应商为其缴纳的提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一个月的社会保险凭据复印件。 |
| 2.项目实施方案 | 3 | 2.1供应商应针对本项目制定土木建筑工程施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.2供应商应针对本项目制定道路管网施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.3供应商应针对本项目制定设备安装（机电安装）施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.4供应商应针对本项目制定装饰装修施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.5供应商应针对本项目制定拆除工程施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.6供应商应针对本项目制定防水工程施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.7供应商应针对本项目制定加固工程施工方案（至少包括:①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.8要求供应商针对本项目提供①实施的质量、实施进度和实施安全目标；②实行项目经理负责制；③项目管理班组的设立和岗位设置及相应的规章制度。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.9供应商应针对本项目制定农民工工资保障措施方案，内容至少包括:①农民工工资发放保障措施；②投诉渠道及未按时发放和发生纠纷的处罚办法；③农民工工资纠纷的应急处理预案。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.10供应商应针对本项目提供资源供应计划方案，内容至少包括: ①劳动力安排；②机械设备进场安排；③主要材料和周转材料需求计划。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.11供应商应针对本项目提供质量控制方案，内容至少包括: ①保证质量的施工控制措施；②质量控制的管理制度；③质量管理的组织措施。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.12供应商应针对本项目制定材料进场配置方案（包括不限于主材、辅材），内容至少包括:①材料进场安排；②材料来源的质量保证措施；③材料验收方式和不合格品的退换措施。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.13供应商需针对本项目制定保障修缮期间业主单位正常办公的措施方案（至少包含①修缮期间的噪音控制；②固体、液体与气体污染控制；③维修前后周边建筑物、构筑物与其它物品的保护）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.14供应商需针对本项目制定在施工中遇到应急或突发问题的处理方案（至少包含：①发生工伤、施工过程中遇到台风暴雨、停水断电等恶劣天气的应急方案；②因临时检查需要紧急开展修缮工作；③服务期内同时开展多个工程项目的人员调度和安排方案）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.15供应商应针对本项目制定施工现场垃圾清理方案（至少包含①大型建筑垃圾清理；②运输方案；③垃圾处理方案）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.16供应商应针对本项目制定施工现场半成品管理方案（至少包含①半成品的存放；②半成品的保护措施；③半成品保管制度）。 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.17供应商应针对本项目制定文明和安全施工措施方案（至少包括:①文明施工组织管理措施；②文明施工现场管理措施；③文明施工目视管理措施）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.18供应商应针对本项目制定劳动保护措施（至少包括①施工人员的劳动和休息时间；②高温作业安全措施；③高处作业安全措施）。 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.19供应商应针对本项目制定技术组织措施（至少包括①控制预算目标的措施；②保证季节施工的措施；③保证环境的措施）。 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 2.20供应商应针对本项目进行重难点分析（至少包含①本项目服务和施工的重点；②本项目服务和施工的难点；③针对其难点提出相应对策）。 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |

（二）商务部分评分PB                              满分12分

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3 | 根据供应商提供的自2021年1月1日起至首次响应文件递交截止日期（日期以合同签订时间为准）由其自身完成的与本次同类项目（同类项目的具体范围是指至少包含建筑工程）业绩情况进行打分，每提供一份完整有效的业绩证明材料的得1分，满分3分。须同时提供：①中标（成交）公告，提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。未提供或提供不全的不得分。 |
| 2、满意度情况 | 2 | 根据供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至首次响应文件提交截止时间止，由供应商完成的与本次同类项目（同类项目的具体范围是指至少包含建筑工程）项目获得业主方对服务质量评价情况进行评分：每提供一份服务满意度评价为好或优或满意或同等评价的得1分，满分2分。须提供项目合同及业主方出具的服务评价证明材料复印件，未提供或提供材料不齐全的不得分。本项与“业绩”评审项为同一项目的，不重复计分。同一业主单位出具多份服务评价证明的只计算一次。 |
| 3、服务方案 | 2 | 3.1根据供应商针对本项目提供的服务方案（至少包含①工程缺陷责任期内的服务内容、响应时间和响应方式；②服务人员安排）。针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3 | 3.2根据供应商针对本项目提供的施工主、辅材售后服务方案（至少包含①售后服务内容、响应时间和响应方式；②售后服务人员安排；③若未能及时修复的应急措施）。针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 4、安全生产责任险 | 2 | 供应商承诺成交后针对本项目购买安全生产责任险（安全生产责任险的保障日期不少于本项目合同服务期）且保额≥300万元的得2分；供应商承诺成交后针对本项目购买安全生产责任险（安全生产责任险的保障日期不少于本项目合同服务期）且保额在200万元（含本数）至300万元（不含本数）之间的得1分；供应商承诺成交后针对本项目购买安全生产责任险（安全生产责任险的保障日期不少于本项目合同服务期）且保额在100万元（含本数）至200万元（不含本数）之间的得0.5分，其余不得分。 须提供承诺函，未提供承诺或承诺不完整的不得分。 |

（三）报价部分评分PF            满分20分

- A.本合同包采用下浮率报价，供应商应对服务期内所承接的所有单项工程进行统一的下浮率报价（即供应商只能有唯一一个下浮率报价），下浮率报价以“%”的方式表述，最多保留至小数点后两位。未按前述要求进行报价的，响应无效。

B.各供应商的价格得分按以下方式得出

PF=(H/Hn)×Q×100；

PF为各合格供应商的报价得分；

Hn为各合格供应商的报价评审价，即“1-最终下浮率报价”；

H为磋商基准价，即满足磋商文件要求的各合格供应商报价评审价(Hn)中的最低价；

- Q为价格权值，Q=20%。

注：供应商在报价时应充分考虑承接的每个项目的结算价是以采购人提供的经采购人审计处/第三方审核后的竣工结算审批后的金额为基准价×（1-投标下浮率）。供应商应在报价时作出合理的报价，并在合同履行过程中严格按此执行，投标下浮率在本项目服务期内保持不变。除因不可抗力外，供应商不可以任何理由拒绝承接项目并应保证工期和工程质量，否则采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

合同包2：
（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商，依次类推。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PT+PB+PF+PE（若有）

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分PT                                             满分为64.00分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| T2方案设 计1 | 3 | 根据供应商提供的设计进度计划（包括但不限于①进度保证措施、②团队人员架构、③工作分工安排）的情况，由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T3方案设 计2 | 3 | 根据供应商提供的质量管理方案情况（包括但不限于①质量管理制度、②质量管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T4方案设 计3 | 3 | 根据供应商提供的设计前期测量（包括但不限于①保证质量的控制措施、②团队人员架构及工作分工安排）的情况，由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T6方案设 计5 | 3 | 根据供应商提供的绿色设计节能环保合理规范制度（包括但不限于①实施质量控制措施、②绿色节能环保设计理念运用）的情况，由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T7方案设 计6 | 3 | 根据供应商提供的设计中使用绿色材料建材合理规范（包括但不限于①实施质量控制措施、②绿色节能环保设计理念运用）的情况，由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T8方案设 计7 | 3 | 根据供应商提供的给排水设计规范化专业（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T9方案设 计8 | 3 | 根据供应商提供的暖通设计规范化专业（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T10方案设 计9 | 3 | 根据各供 应商提供的电气规范化专业（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T11方案设 计10 | 3 | 根据各供 应商提供的结构规范化专业（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T12经济指标方案 | 3 | 根据供应商提供的估算技术经济指标（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T13项目难易点分析 | 3 | 根据各供应商针对本项目提出的项目难易点分析情况（包括但不限于①难易点分析情况、②难易点处理手段），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T14配合工程实施方案 | 3 | 根据供应商提出的设计人员在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T15成果保密措施 | 3 | 根据供应商提供具体项目成果的保密措施（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T16档案 | 3 | 根据供应商提供具体项目成果的归档材料（包括但不限于①管理制度、②管理保证措施），由磋商小组进行评分： 针对上述两个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| T17项目设计负责人 | 2 | 17.1根据供应商可拟派的本项目设计负责人的情况进行评审： 每提供一人具有一级注册建筑师的得1分，满分2分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
|  | 2 | 17.2根据供应商可拟派的本项目设计负责人的情况进行评审： 每提供一人具有一级注册结构工程师的得1分，满分2分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
|  | 3 | 17.3根据供应商可拟派的本项目设计负责人的情况进行评审： 每提供一人具有本科或本科以上学历的得1分，满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
|  | 3 | 17.4根据供应商可拟派的本项目设计负责人的情况进行评审： 每提供一人具有中级或中级以上工程师职称的得1分，满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| T18项目团队人员 | 3 | 18.1根据供应商可拟派出的团队人员情况进行评审： 每提供一名具备注册建筑师的得1分，满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。本项人员不得与设计负责人重复，否则本项目不得分。 |
|  | 3 | 18.2根据供应商可拟派出的团队人员情况进行评审： 每提供一名具备注册结构工程师的得1分，满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。本项人员不得与设计负责人重复，否则本项目不得分。 |
|  | 3 | 18.3根据供应商可拟派出的团队人员情况进行评审： 每提供一名具有中级及以上职称的得1分，满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。本项人员不得与设计负责人重复，否则本项目不得分。 |
|  | 3 | 18.4根据供应商可拟派出的团队人员情况进行评审： 每提供一名具有本科或本科以上学历的得1分，满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含响应文件截止时间的当月）中任一月份的供 应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。本项人员不得与设计负责人重复，否则本项目不得分。 |

（二）商务部分评分PB                                        满分16分

| 1、满意度情况 | 3 | 根据供应商提供的自2020年1月1日起至本项目提交响应文件截止时间止（日期以合同签订时间为准）由供应商自身完成的与本项目同类型项目的满意度情况进行评分：满意度反馈意见为满意的（或优或90分以上），每提供1份满意度情况的得1分，满分3分。 须提供采购人出具的评价表并加盖采购人公章，否则不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 2、业绩 | 3 | 根据供应商所提供的自2020年1月1日起至本项目投标截止时间止（日期以合同签订时间为准）由投标人完成的类似本项目的业绩材料进行打分，每提供一份有效业绩得1分，满分3分。 【须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。）】 |
| 3、服务保障响应时间 | 3 | 根据供应商承诺接到采购人要求服务的通知（电话或书面）之时起响应时间情况，由磋商小组进行评分：承诺在收到采购人通知时响应时间≤2.5小时的得3分；2.5小时＜承诺在收到采购人通知时响应时间≤5小时的得2分；5小时＜在收到采购人通知时≤6小时的得1分，其余不得分。注：承诺函格式自拟，未提供承诺的不得分。 |
| 4、后续服务 | 3 | 供应商承诺提供项目完成后配合采购人做好项目后续服务的得3分。注：承诺函格式自拟，未提供承诺的不得分。 |
| 5、服务承诺1 | 3 | 供应商承诺在项目施工阶段，无偿跟踪服务至工程竣工验收的得3分。注：承诺函格式自拟，未提供承诺的不得分。 |
| 6、服务承诺2 | 1 | 供应商承诺在项目编制周期及工程施工阶段可驻点服务技术人员的得1分。注：承诺函格式自拟，未提供承诺的不得分。 |

（三）报价部分评分PF                                       满分20分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100%。
注：本合同包采用折扣报价，供应商应对服务期内所承接的所有服务内容进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），最多保留至小数点后两位。未按前述要求进行报价的，视为无效响应。 举例说明：供应商A所投折扣报价为8折（即为80%）；供应商B所投折扣报价为8.2折（即为82%）；供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）；则供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）的最低。并以此作为结算依据。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

合同包3：
（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商，依次类推。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PT+PB+PF+PE（若有）

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分PT                                             满分为55.00分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、咨询服务方案 | 3.00 | 根据供应商提供的服务方案包括合同签订、设计沟通、材料及设备定位沟通、处理发包人投诉、跟踪项目进展、合理化建议等服务方案的周到性、及时性、有效性等进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分，方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分；未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
|  | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算编制的咨询服务方案(包括但不限于①工作标准与技术要求，②工作方法，③实施要点)由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 2、工作流程方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算编制的工作流程方案（包括但不限于①评审工作流程图，②审复核流程的合理性，③解决措施等）由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 4、进度控制方案 | 3.00 | 根据投标人对本项目预算编制的进度控制情况方案（包括但不限于①评审进度的流程图、进度的控制方式，②可能存在问题的分析，③超时的解决措施），由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 5、质量保证方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算编制的质量保证方案（包括但不限于①对各项工作内容的程序；②重点、难点的控制措施、咨询重点、难点分析，③可能存在问题分析及解决措施）等由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 6、成果保密措施 | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算编制的成果保密措施（包括但不限于①保密措施细、保密人员守则，②可能存在问题的分析，③解决措施）等，由磋商小组进行评分：针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3.00 | 根据供应商提供的提交成果文件承诺时间及相关措施（包括但不限于①实施措施，②实施保障）等，由磋商小组进行评分：针对上述二个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 7、内部管理制度 | 3.00 | 根据投标人提供的内控管理制度（包括但不限于①内部管理规章制度及评审流程制度、②劳动保障相关制度、③廉政风险制度），由磋商小组进行评分：针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 8、评审承诺及惩罚机制 | 3.00 | 根据供应商针对本项目制定相应的内部制度（包括但不限于①是否能积极主动配合评审工作开展、②是否能按期完成评审任务、③是否能按期整理资料归档等，如未按要求完成采取的处罚措施），由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 9、项目负责人（不得与别的评审项人员重复） | 3.00 | 根据供应商针对本项目可拟派出的项目负责人情况进行评审： 每提供一名项目负责人取得高级工程师职称证书的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件、及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。 |
|  | 3.00 | 根据供应商针对本项目可拟派出的项目负责人情况进行评审： 每提供一名项目负责人具备土建（或安装）专业一级造价工程师资格的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件、及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。 |
| 10、团队人员1 | 3.00 | 根据供应商拟派出的土建造价团队人员具备土建专业二级级以上造价工程师资格的每提供一名的得1分，满分3分。 注：须提供执业资格证书复印件、造价工程师注册证书复印件（须在投标人单位注册，上述两种证书中均没有明确专业的，还应另提供该专业资格的证明材料）及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、安装造价负责人同一人。 |
|  | 1.00 | 根据供应商拟派出的土建造价团队人员具备中级及以上工程师职称证书的每提供一名的得1分，满分1分。 注：须提供职称证书及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、安装造价负责人同一人。 |
| 11、团队人员2 | 3.00 | 根据供应商拟派出安装造价团队人员且具备安装专业二级及以上造价工程师资格的每提供一名的得1分，满分3分。 注：须提供造价工程师（二级及以上）执业资格证书复印件、造价工程师注册证书复印件（须在供应商单位注册，上述两种证书中均没有明确专业的，还应另提供该专业资格的证明材料）及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、土建造价负责人同一人。 |
| 12、团队人员3 | 3.00 | 除上述“团队人员1”和“团队人员2”外其他拟派出的专职从事工程造价专业工作的人员取得造价工程师（二级及以上）执业资格数量进行评分：每提供一人具有造价工程师（二级及以上）的得1分，满分3分。 须提供人员清单、造价工程师注册证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不含项目负责人，土建和安装负责人。 |
| 13、团队人员4 | 3.00 | 拟派出的专职从事工程造价专业工作的团队人员中，具有中级及以上职称的技术人员的，每提供1人的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不含项目负责人。 |
| 14、风险规避措施 | 3.00 | 根据供应商提供的工程造价咨询风险规避措施方案（包含但不限于风险回避、损失控制等内容）进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分； 未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 15、员工培训制度 | 3.00 | 根据供应商提供的员工培训制度（包括培训目的、培训内容等）的方案情况，由磋商小组进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分； 未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 16、工程造价控制的重点、难点分析及解决措施 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的工程造价控制的重点、难点分析及解决措施进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分；未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |

（二）商务部分评分PB                                        满分15分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，完成过造价咨询项目的每提供一个的得1分，满分3分。 注：须同时提供①业绩项目的中标/成交结果信息的网页截图（或打印件）并注明网址；②中标/成交通知书复印件；③合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收的相关证明。以上业绩证明佐证资料缺一不可，否则不得分。 （本项所提供业绩不得与“项目负责人业绩”相同，否则不得分。同一单位的仅按一份计算） |
| 2、项目负责人业绩 | 3.00 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，拟派的项目负责人完成过造价咨询项目的每提供一个的得1分，满分3分。 注：须同时提供①业绩项目的中标/成交结果信息的网页截图（或打印件）并注明网址；②中标/成交通知书复印件；③合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收的相关证明。 以上业绩证明佐证资料缺一不可，否则不得分。（本项所提供业绩不得与“1、业绩”相同，否则不得分。同一单位的仅按一份计算） |
| 3、用户评价表 | 3.00 | 根据供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，已完成的造价咨询项目用户评价表情况进行评分，评价表填写完整，评价为优，每提供一份的得1分，满分3分。 注：须提供加盖用户公章或部门章的用户评价表和合同复印件，未提供不得分。 |
| 4、依法经营情况 | 3.00 | 供应商承诺自2020年01月01日以来，承诺没有受过工程造价咨询服务类业务方面记不良行为记录【行政处罚(不含重大违法记录)、警告、通报、列入黑名单等，下同】的得3分；承诺存在不良行为记录，但在投标截止日止已整改且不良行为记录已被取消的得2分。承诺存在不良行为记录但未整改或未承诺的不得分。供应商须如实承诺，并对响应文件中所提供的材料、承诺内容的真实性负责。 注：不包括本项目供应商的资格要求中所述的情况。 |
| 5、承诺情况 | 3.00 | 根据供应商在响应文件中承诺“接受采购人提出的造价咨询项目的服务时限，对于特殊应急造价咨询或送审项目，能够组织力量在要求时限内（含节假日）完成”的得3分，未提供承诺或承诺不满足要求的不得分。 |

（三）报价部分评分PF                                       满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100%。
注：本合同包采用折扣报价，供应商应对服务期内所承接的所有服务内容进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），最多保留至小数点后两位。未按前述要求进行报价的，视为无效响应。 举例说明：供应商A所投折扣报价为8折（即为80%）；供应商B所投折扣报价为8.2折（即为82%）；供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）；则供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）的最低。并以此作为结算依据。
  （4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

合同包4：
（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商，依次类推。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PT+PB+PF+PE（若有）

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分PT                                             满分为55.00分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、咨询服务方案 | 3.00 | 根据供应商提供的服务方案包括合同签订、设计沟通、材料及设备定位沟通、处理发包人投诉、跟踪项目进展、合理化建议等服务方案的周到性、及时性、有效性等进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分；未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
|  | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算审核的咨询服务方案(包括但不限于①工作标准与技术要求，②工作方法，③实施要点)由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 2、工作流程方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算审核的工作流程方案（包括但不限于①评审工作流程图，②审复核流程的合理性，③解决措施等）由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 4、进度控制方案 | 3.00 | 根据投标人对本项目预算审核的进度控制情况方案（包括但不限于①评审进度的流程图、进度的控制方式，②可能存在问题的分析，③超时的解决措施），由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 5、质量保证方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算审核的质量保证方案（包括但不限于①对各项工作内容的程序；②重点、难点的控制措施、咨询重点、难点分析，③可能存在问题分析及解决措施）等由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 6、成果保密措施 | 3.00 | 根据投标人针对本项目预算审核的成果保密措施（包括但不限于①保密措施细、保密人员守则，②可能存在问题的分析，③解决措施）等，由磋商小组进行评分：针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3.00 | 根据供应商提供的提交成果文件承诺时间及相关措施（包括但不限于①实施措施，②实施保障）等，由磋商小组进行评分：针对上述二个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 7、内部管理制度 | 3.00 | 根据投标人提供的内控管理制度（包括但不限于①内部管理规章制度及评审流程制度、②劳动保障相关制度、③廉政风险制度），由磋商小组进行评分：针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 8、评审承诺及惩罚机制 | 3.00 | 根据供应商针对本项目制定相应的内部制度（包括但不限于①是否能积极主动配合评审工作开展、②是否能按期完成评审任务、③是否能按期整理资料归档等，如未按要求完成采取的处罚措施），由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 9、项目负责人（不得与别的评审项人员重复） | 3.00 | 根据供应商针对本项目可拟派出的项目负责人情况进行评审： 每提供一名项目负责人取得高级工程师职称证书的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件、及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。 |
|  | 3.00 | 根据供应商针对本项目可拟派出的项目负责人情况进行评审： 每提供一名项目负责人具备土建（或安装）专业一级造价工程师资格的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件、及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。 |
| 10、团队人员1 | 3.00 | 根据供应商拟派出的土建造价团队人员具备土建专业二级级以上造价工程师资格的每提供一名的得1分，满分3分。 注：须提供执业资格证书复印件、造价工程师注册证书复印件（须在投标人单位注册，上述两种证书中均没有明确专业的，还应另提供该专业资格的证明材料）及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、安装造价负责人同一人。 |
|  | 1.00 | 根据供应商拟派出的土建造价团队人员具备中级及以上工程师职称证书的每提供一名的得1分，满分1分。 注：须提供职称证书及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、安装造价负责人同一人。 |
| 11、团队人员2 | 3.00 | 根据供应商拟派出安装造价团队人员且具备安装专业二级及以上造价工程师资格的每提供一名的得1分，满分3分。 注：须提供造价工程师（二级及以上）执业资格证书复印件、造价工程师注册证书复印件（须在供应商单位注册，上述两种证书中均没有明确专业的，还应另提供该专业资格的证明材料）及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、土建造价负责人同一人。 |
| 12、团队人员3 | 3.00 | 除上述团队人员1和团队人员2外其他拟派出的专职从事工程造价专业工作的人员取得造价工程师（二级及以上）执业资格数量进行评分：每提供一人具备造价工程师（二级及以上）的得1分，满分3分。 须提供人员清单、造价工程师注册证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不含项目负责人，土建和安装负责人。 |
| 13、团队人员4 | 3.00 | 拟派出的专职从事工程造价专业工作的团队人员中，具有中级及以上职称的技术人员的，每提供1人的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不含项目负责人。 |
| 14、风险规避措施 | 3.00 | 根据供应商提供的工程造价咨询风险规避措施方案包含但不限于风险回避、损失控制等内容进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分； 未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 15、员工培训制度 | 3.00 | 根据供应商提供的员工培训制度（包括培训目的、培训内容等）的方案情况，由磋商小组进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分； 未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 16、工程造价控制的重点、难点分析及解决措施 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的工程造价控制的重点、难点分析及解决措施进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分；未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |

（二）商务部分评分PB                                        满分15分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，完成过造价咨询项目的每提供一个得0.5分，满分3分。 注：须同时提供①业绩项目的中标/成交结果信息的网页截图（或打印件）并注明网址；②中标/成交通知书复印件；③合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收的相关证明。以上业绩证明佐证资料缺一不可，否则不得分。 （本项所提供业绩不得与“项目负责人业绩”相同，否则不得分。同一单位的仅按一份计算） |
| 2、项目负责人经验 | 3.00 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，拟派的项目负责人完成过造价咨询项目的每提供一个得0.5分，满分3分。 注：须同时提供①业绩项目的中标/成交结果信息的网页截图（或打印件）并注明网址；②中标/成交通知书复印件；③合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收的相关证明。以上业绩证明佐证资料缺一不可，否则不得分。（本项所提供业绩不得与“业绩”相同，否则不得分。同一单位的仅按一份计算） |
| 3、用户评价表 | 3.00 | 根据供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，已完成的造价咨询项目用户评价表情况进行评分，评价表填写完整，评价为优，每提供一份的得1分，满分3分。 注：须提供加盖用户公章或部门章的用户评价表和合同复印件，未提供不得分。 |
| 4、依法经营情况 | 3.00 | 供应商承诺自2021年01月01日以来，承诺没有受过工程造价咨询服务类业务方面记不良行为记录【行政处罚(不含重大违法记录)、警告、通报、列入黑名单等，下同】的得3分；承诺存在不良行为记录，但在投标截止日止已整改且不良行为记录已被取消的得2分。承诺存在不良行为记录但未整改或未承诺的不得分。供应商须如实承诺，并对响应文件中所提供的材料、承诺内容的真实性负责。注：不包括本项目供应商的资格要求中所述的情况。 |
| 5、承诺情况 | 3.00 | 根据供应商在响应文件中承诺“接受采购人提出的造价咨询项目的服务时限，对于特殊应急造价咨询或送审项目，能够组织力量在要求时限内（含节假日）完成”的得3分，未提供承诺或承诺不满足要求的不得分。 |

（三）报价部分评分PF                                       满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100%。
注：本合同包采用折扣报价，供应商应对服务期内所承接的所有服务内容进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），最多保留至小数点后两位。未按前述要求进行报价的，视为无效响应。 举例说明：供应商A所投折扣报价为8折（即为80%）；供应商B所投折扣报价为8.2折（即为82%）；供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）；则供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）的最低。并以此作为结算依据。
  （4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

合同包5：
（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商，依次类推。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PT+PB+PF+PE（若有）

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分PT                                             满分为55.00分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、咨询服务方案 | 3.00 | 根据供应商提供的服务方案包括合同签订、设计沟通、材料及设备定位沟通、处理发包人投诉、跟踪项目进展、合理化建议等服务方案的周到性、及时性、有效性等进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分，方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分；未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
|  | 3.00 | 根据投标人针对本项目结算审核的咨询服务方案(包括但不限于①工作标准与技术要求，②工作方法，③实施要点)由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 2、工作流程方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目结算审核的工作流程方案（包括但不限于①评审工作流程图，②审复核流程的合理性，③解决措施等）由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 4、进度控制方案 | 3.00 | 根据投标人对本项目结算审核的进度控制情况方案（包括但不限于①评审进度的流程图、进度的控制方式，②可能存在问题的分析，③超时的解决措施），由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 5、质量保证方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目结算审核的质量保证方案（包括但不限于①对各项工作内容的程序；②重点、难点的控制措施、咨询重点、难点分析，③可能存在问题分析及解决措施）等由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 6、成果保密措施 | 3.00 | 根据投标人针对本项目结算审核的成果保密措施（包括但不限于①保密措施细、保密人员守则，②可能存在问题的分析，③解决措施）等，由磋商小组进行评分：针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
|  | 3.00 | 根据供应商提供的提交成果文件承诺时间及相关措施（包括但不限于①实施措施，②实施保障）等，由磋商小组进行评分：针对上述二个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1.5分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得1分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 7、内部管理制度 | 3.00 | 根据投标人提供的内控管理制度（包括但不限于①内部管理规章制度及评审流程制度、②劳动保障相关制度、③廉政风险制度），由磋商小组进行评分：针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 8、评审承诺及惩罚机制 | 3.00 | 根据供应商针对本项目制定相应的内部制度（包括但不限于①是否能积极主动配合评审工作开展、②是否能按期完成评审任务、③是否能按期整理资料归档等，如未按要求完成采取的处罚措施），由磋商小组进行评分： 针对上述三个要点制定方案，内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的，每提供1个要点方案的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的，每提供1个要点方案得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况明显不符的对应要点方案不得分。 |
| 9、项目负责人（不得与别的评审项人员重复） | 3.00 | 根据供应商针对本项目可拟派出的项目负责人情况进行评审： 每提供一名项目负责人取得高级工程师职称证书的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件、及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。 |
|  | 3.00 | 根据供应商针对本项目可拟派出的项目负责人情况进行评审： 每提供一名项目负责人具备土建（或安装）专业一级造价工程师资格的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件、及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。 |
| 10、团队人员1 | 3.00 | 根据供应商拟派出的土建造价团队人员具备土建专业二级级以上造价工程师资格的每提供一名的得1分，满分3分。 注：须提供执业资格证书复印件、造价工程师注册证书复印件（须在投标人单位注册，上述两种证书中均没有明确专业的，还应另提供该专业资格的证明材料）及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、安装造价负责人同一人。 |
|  | 1.00 | 根据供应商拟派出的土建造价团队人员具备中级及以上工程师职称证书的每提供一名的得1分，满分1分。 注：须提供职称证书及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、安装造价负责人同一人。 |
| 11、团队人员2 | 3.00 | 根据供应商拟派出安装造价团队人员且具备安装专业二级及以上造价工程师资格的每提供一名的得1分，满分3分。 注：须提供造价工程师（二级及以上）执业资格证书复印件、造价工程师注册证书复印件（须在供应商单位注册，上述两种证书中均没有明确专业的，还应另提供该专业资格的证明材料）及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不能与项目负责人、土建造价负责人同一人。 |
| 12、团队人员3 | 3.00 | 除上述“团队人员1”和“团队人员2”外其他拟派出的专职从事工程造价专业工作的人员取得造价工程师（二级及以上）执业资格数量进行评分：每提供一人具备造价工程师（二级及以上）的得1分，满分3分。 须提供人员清单、造价工程师注册证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不含项目负责人，土建和安装负责人。 |
| 13、团队人员4 | 3.00 | 拟派出的专职从事工程造价专业工作的团队人员中，具有中级及以上职称的技术人员的，每提供1人的得1分，满分3分。 须提供职称证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章），否则不得分。此项不含项目负责人。 |
| 14、风险规避措施 | 3.00 | 根据供应商提供的工程造价咨询风险规避措施方案包含但不限于风险回避、损失控制等内容进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分； 未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 15、员工培训制度 | 3.00 | 根据供应商提供的员工培训制度（包括培训目的、培训内容等）的方案情况，由磋商小组进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分； 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分； 未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |
| 16、工程造价控制的重点、难点分析及解决措施 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的工程造价控制的重点、难点分析及解决措施进行评分： 方案包含以上要点，内容与要点相符、内容详尽且措施具体，切合项目实际情况的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，措施具有可操作性，满足项目实际情况的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略的得1分；未提供本项的或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 |

（二）商务部分评分PB                                        满分15分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，完成过工程结算审核的每提供一个得1分，满分3分。 注：须同时提供①业绩项目的中标/成交结果信息的网页截图（或打印件）并注明网址；②中标/成交通知书复印件；③造价咨询合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已完成的报告封面（须体现投标人公章和造价师执业印章）复印件。以上业绩证明佐证资料缺一不可，否则不得分。 （本项所提供业绩不得与“项目负责人业绩”相同，否则不得分。同一单位的仅按一份计算） |
| 2、项目负责人经验 | 3.00 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，拟派的项目负责人完成过工程结算审核的每提供一个得1分，满分3分。 注：须同时提供①业绩项目的中标/成交结果信息的网页截图（或打印件）并注明网址；②中标/成交通知书复印件；③造价咨询合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已完成的报告封面（须体现投标人公章和项目负责人造价师执业印章）复印件。以上业绩证明佐证资料缺一不可，否则不得分。（本项所提供业绩不得与“业绩”相同，否则不得分。同一单位的仅按一份计算） |
| 3、用户评价表 | 3.00 | 根据供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）至提交响应文件截止时间前，已完成的咨询项目用户评价表情况进行评分，评价表填写完整，评价为优，每提供一份的得1分，满分3分。 注：须提供加盖用户公章或部门章的用户评价表和合同复印件，未提供不得分。 |
| 4、依法经营情况 | 3.00 | 供应商承诺自2021年01月01日以来，承诺没有受过工程造价咨询服务类业务方面记不良行为记录【行政处罚(不含重大违法记录)、警告、通报、列入黑名单等，下同】的得3分；承诺存在不良行为记录，但在投标截止日止已整改且不良行为记录已被取消的得2分。承诺存在不良行为记录但未整改或未承诺的不得分。供应商须如实承诺，并对响应文件中所提供的材料、承诺内容的真实性负责。 注：不包括本项目供应商的资格要求中所述的情况。 |
| 5、承诺情况 | 3.00 | 根据供应商在响应文件中承诺“接受采购人提出的造价咨询项目的服务时限，对于特殊应急造价咨询或送审项目，能够组织力量在要求时限内（含节假日）完成”的得3分，未提供承诺或承诺不满足要求的不得分。 |

（三）报价部分评分PF                                       满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100%。
 注：本合同包采用折扣报价，供应商应对服务期内所承接的所有服务内容进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），最多保留至小数点后两位。未按前述要求进行报价的，视为无效响应。 举例说明：供应商A所投折扣报价为8折（即为80%）；供应商B所投折扣报价为8.2折（即为82%）；供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）；则供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）的最低。并以此作为结算依据。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

合同包6：
（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商，依次类推。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝PT+PB+PF+PE（若有）

（3）各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分PT                                             满分为57.00分

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.投资控制 | 3 | 供应商需针对本项目制定的投资控制方案（至少包含①投资控制的原则、任务及制度、②投资控制的措施、③投资控制的内容及要点、④投资控制的建议），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、逻辑清晰、科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、针对性较强、可实施性较高，内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 2.监理工作制度 | 3 | 供应商需针对本项目制定监理工作制度（至少包含①监理工作程序、②监理工作方法、③具体的监理工作制度），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作程序工作方法完善，监理工作制度全面且满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 3.质量控制 | 3 | 供应商需针对本项目制定的质量控制方案（至少包括①质量控制目标及各分部的分解、②各分部分项的质量控制点及措施、③质量控制的程序及预控措施、④监理工作质量控制制度），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、工作程序工作方法完善，监理工作制度全面且满足项目需要、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 4.监理组织协调内容及措施 | 3 | 供应商需针对本项目所提供的①监理组织协调内容及②监理工作协调措施情况进行评分，由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、逻辑清晰、科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、针对性较强、可实施性较高，内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 5.监理工作重点、难点分析 | 3 | 供应商需针对本项目监理工作重点、难点分析方案（至少包含①重难点分析、②针对重难点提出解决方案、③针对本项目的监理工作提出合理化建议），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、分析具体、重点突出、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 6.合同和信息管理 | 3 | 供应商需针对本项目制定的合同和信息管理方案（至少合同管理的内容、②合同费用索赔及反索赔的措施、③减少工程延期的预控措施及管理办法），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、内容完善、措施具体且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 7.安全施工管理 | 3 | 供应商需针对本项目制定的安全施工管理方案（至少包含①安全生产施工的内容及控制措施、②工程监理安全生产管理制度），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、内容全面、措施具体、制度完善、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 8.与项目设计单位配合沟通制度 | 3 | 供应商需针对本合同包制定的与项目设计单位配合沟通措施（至少包含①与设计单位沟通根据施工过程中可能产生的设计变更合理情况、②图纸不详细沟通补充洽谈配合措施），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、逻辑清晰、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 9.应急措施 | 3 | 供应商需针对本合同包制定在监理过程中遇到①工伤、②自然灾害、③传染性疾病、④停水停电的应急措施，由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、措施具体且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 10.材料归档制度 | 3 | 供应商需针对本项目制定的材料归档制度（至少包含①归档材料目录、②档案管理制度、③档案保密措施、④归档时间），由磋商小组进行评分： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、目录完整、制度全面、措施具体、能及时归档且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 11.变更控制 | 3 | 根据供应商提供的监理工作变更控制（至少包含①变更流程、②变更审核标准、③变更目标控制），由磋商小组进行评审： ①变更控制目标明确；变更控制方法合理性、可行性强；变更控制措施具体、可行且有针对性的得3分； ②变更控制目标较明确；变更控制方法合理性、可行性较强；变更控制措施较具体、可行且较有针对性的得2分； ③变更控制目标明确性一般；变更控制方法合理性、可行性一般；变更控制措施具体性、可行性、针对性一般的得1分； ④差或未提供不得分。 |
| 12.项目进度反馈 | 3 | 根据供应商提供的项目进度反馈方案（至少包含①各环节工程的反馈节点把控、②施工进度监理滞后通知），由磋商小组进行评审： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、目录完整、制度全面、措施具体、能及时归档且满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2分； 方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分； 未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 13.总监理工程师 | 3 | 供应商针对本项目可拟投入的总监理工程师在满足招标要求的基础上，进行评审：每提供1名总监理工程师具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求至少包含房屋建筑工程的得1分，满分3分。 注：拟派总监理工程师必须为供应商的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。须提供有效的证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。 |
|  | 3 | 供应商针对本项目可拟投入的总监理工程师在满足招标要求的基础上，进行评审：每提供1名总监理工程师具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求至少包含电力工程或机电安装工程的得1分，满分3分。注：拟派总监理工程师必须为供应商的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。须提供有效的证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。 |
|  | 3 | 供应商针对本项目可拟投入的总监理工程师情况进行评审：每提供1人具备中级及以上职称证书的得1分，满分3分，须提供职称证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。 |
| 14.投入的人员 | 3 | 供应商投入本项目的团队人员在满足招标要求的基础上，每增设有一名专业监理工程师（安装类）的得1分，满分3分。须提供①有效的国家注册监理工程师注册执业证书（注册专业为机电安装工程）或具备有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书{从事专业为机电安装工程或所学专业为机电安装或水电安装（给排水、建筑电气、通风与空调等水电安装），证书的工作单位应为供应商}、②身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |
|  | 3 | 供应商投入本项目的团队人员在满足招标要求的基础上，每增设有一名专业监理工程师（房建类）的得1分，满分3分。须提供①有效的国家注册监理工程师注册执业证书（从事专业为房屋建筑工程）或具备有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书{从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程），证书的工作单位应为供应商}、②身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |
|  | 3 | 供应商投入本项目的团队人员在满足招标要求的基础上，每增设一名监理员（房建类）的得1分，满分3分。 须提供①有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书或有效的省（直辖市、自治区）监理员岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商、②有效的身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |
|  | 3 | 供应商投入本项目的团队人员在满足招标要求的基础上，每增设一名监理员（除房建类）的得1分，满分3分。 须提供①有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书或有效的省（直辖市、自治区）监理员岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商、②有效的身份证复印件、③拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。未按前述要求提供的，本项不得分。 |

（二）商务部分评分PB                                       满分21分

| 项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 3 | 根据供应商2020年1月1日起至本项目首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准）所完成的同类项目（同类项目的具体范围是指项目内容至少包含房建类监理）业绩情况进行评分，每提供一份完整业绩证明材料的得1分，满分3分。须提供该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页或截图并注明网址）、中标/成交通知书复印件、合同文本复印件及项目业主单位出具的验收证明复印件。以上材料提供不齐全或不符合要求的不得分。提供的相关证明材料复印件须真实有效，未提供或提供的材料不完整的则不得分。 |
| 2.满意度 | 3 | 根据供应商提供的2020年1月1日起至首次响应文件递交截止时间止（以满意度落款时间为准）已完成的监理服务项目的用户满意度调查情况进行评分，每提供一份用户评价为优或满意或好的得1分，满分3分。须提供与委托方的合同复印件及委托方出具的满意度调查表，否则不得分。同一业主单位出具的满意度证明只计算一次，“业绩”评分项和本项若为同一项目的，不重复计分。 |
| 3.缺陷责任期服务方案 | 3 | 供应商需针对本监理项目缺陷责任期内的服务方案（至少包含缺陷责任期内发生工程质量问题的服务响应时间、服务内容、服务承诺、技术人员支持）。方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、响应及时、服务内容全面、承诺合理且有充分的技术支持能满足项目需要、内容科学合理、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得3分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得2.8分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符，具有一定可实施性和针对性，虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得2.6分；未提供方案或内容存在明显错误、不适用于本项目的不得分。 |
| 4.意外保险 | 3 | 供应商承诺为项目投入的人员购买团体（人身）意外保险的得3分。需提供承诺书原件（格式自拟），未提供不得分。 |
| 5.灵活派遣 | 3 | 供应商承诺项目实施期间，项目团队人员能够按照采购人要求灵活派遣作业人员的得3分，需提供承诺书原件（格式自拟），未提供不得分。 |
| 6.服务保障响应时间 | 3 | 根据供应商承诺接到采购人要求紧急服务的通知（电话或书面）之时起响应时间情况，由磋商小组进行评分：承诺在收到采购人通知时响应时间≤2.5小时的得3分，2.5小时＜承诺在收到采购人通知时响应时间≤5小时的得2分，5小时＜在收到采购人通知时≤6小时的得1分，其余不得分。注：承诺函格式自拟，未提供承诺的不得分。 |
| 7.后续服务 | 3 | 供应商承诺提供项目完成后配合采购人做好项目后续服务的得3分。注：承诺函格式自拟，未提供承诺的不得分。 |
| 8.业务情况 | 2 | 根据供应商自2021年1月1日起至今服务过的监理业务情况进行评审，未因供应商自身原因发生监理业务法律诉讼的得2分，供应商须如实对此项作出承诺，否则不得分。注：不包括本项目供应商的资格要求中所述的情况。 |

（三）报价部分评分PF            满分20分

A.本项目采用折扣报价，供应商按照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程

监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）规定的收费标准进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），折扣报价以“折”的方式表述，最多保留至小数点后两位（如7.5折、6.33折等）。未按前述要求进行报价的，响应无效。

B.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后折扣报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还应当就采购人或者代理机构的损失承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数，详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均须胶装装订，且应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于    年  月  日之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应以书面形式，并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。

14.2.2其他情形

合同包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

合同包2：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

合同包3：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

合同包4：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

合同包5：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

合同包6：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 供应商的投标报价超过磋商文件规定的最高限价视为无效响应。 |
| 其他情形 | 不满足磋商文件带★号的条款或注明响应无效的条款的视为无效响应。 |

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件及供应商的澄清、说明或者更正均应当以书面形式作出。

14.4只有经资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表第13项规定。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第14项。

第三章  采购内容及要求

一、项目概况：

（一）本项目为福建宏达机械有限公司小规模工程施工及配套服务采购项目；

（二）合同包1各供应商的投标报价应包括各单项工程的工程量清单中的货物价格（包含不限于钢筋、涂料、电线、瓷砖等材料）、人员施工费、运输费、搬运费、安装费、货物运至采购人指定地点后的保管费、保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、保险费、检验、税费、专用工具费、备品备件费、代理服务费以及所有与修缮改造工程施工相关的费用。采购人按其需要安排工程项目，不承诺最低工程数额，无论项目大小，成交人须无条件保质保量完成。
    （三）合同包（2、3、4、5、6）各供应商的投标报价应包括各单项项目的人员工资费、税费、代理服务费以及一切与履行合同相关的费用。

（四）本项目不允许各合同包的成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

二、技术要求（以下为合同包1招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）
（一）工程建设技术标准

- 依据磋商文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须符合现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性规定。

（二）施工范围、服务期限和报价要求

1.施工范围：采购人单位内2024年-2025年施工单项合同估算价不足100万元修缮改造工程，包括但不限于土木建筑、道路管网、设备安装、装饰装修、拆除、防水、加固等修缮工程的施工（具体以每个项目的施工图纸和工程量清单为依据）。

2.服务期限：一年，具体起止时间以合同约定时间为准。若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本合同包预估采购金额，则本合同自动终止（即视为合同期限届满)，若有项目任在履约或未履约完毕的，成交人必须无条件履约完成。

## 3.本合同包供应商的下浮率报价只作为获取工程价款结算的下浮率依据，实际合同金额为本合同包的预算金额（即390万元），成交人须与采购人先签订年度采购合同，具体单个施工项目还须逐一签订采购合同补充协议书或委托合同，合同参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201））进行编制。在合同履行过程中，成交供应商应当根据采购人下达的每一单项工程任务，严格遵照采购人对工期、质量、工程材料等方面的要求，按时完成施工，并按照本章“（三）结算依据”按实结算。
    4.供应商在接到采购人具体工程项目的施工通知之日起3个日历日内，将施工组织设计和工程进度计划提交采购人，经采购人确认后按计划施工。

（三）结算依据

1.施工单项估算价5万元以下（不含本数）修缮改造工程：

成交人与采购人签订采购合同后，不进行单独立项，工程量按实计算，单价按施工期间正在实施的福建省相关工程定额，套用福州市同期信息价计算，取费按同期福建省工程费用定额文件规定并按照投标约定下浮。工程内容原则上每三个月结算一次。成交人结算时应提供结算的报价依据并同时配合采购人做好结算审核，最终结算价格以造价审核结果为准。

2.施工单项估算价5万元以上（含本数）、100万元以下（不含本数）修缮改造工程：

执行《福建省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、各专业工程预算定额及现行补充或调整文件（截止合同签订日以前），材料单价按福州市发布施工当月信息价，施工期机械台班价格(按《福建工程造价信息》发布的各设区市机械台班价格，人工单价根据福建省住房和城乡建设厅发布的人工预算的调整文件进行计取。每个项目独立立项后，经设计、预算、预算审核和清单核对后，成交人与采购人根据成交人投标时所报的下浮率签订固定总价施工合同，各工程竣工后结算。成交人结算时应提供结算的报价依据并同时配合采购人做好结算审核。由采购人按规定程序办理并经单位行政办公会或党委会集体研究后予以确认，以结算审核金额进行支付。

## 3.供应商在报价时应充分考虑承接的每个项目的结算价是以采购人提供的经采购人审计处/第三方审核后的竣工结算审批后的金额为基准价×（1-投标下浮率）。供应商应在报价时作出合理的报价，并在合同履行过程中严格按此执行，投标下浮率在本合同服务期内保持不变。除因不可抗力外，供应商不可以任何理由拒绝承接项目并应保证工期和工程质量，否则采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任。

4.供应商应在单个工程项目实施前完成对工程量清单的核对工作，供应商逾期未提交工程量清单书面申请调整的，视为默认已完成工程量清单的核对。核对后的清单工程量作为完成项目图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算，由于工程量清单偏差引起的损失由供应商自行承担。

（四）施工要求

1.承包方式：包工包料、不得转包、分包。

2.工程质量保修期：根据不同工程类别按国家相关规定执行。

3.工程质量标准：工程质量应符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准。

4.供应商针对项目配备的项目经理和项目技术负责人原则上在服务期内不得更换，施工现场管理人员应当在工程开工前，由施工单位按照施工现场管理需要配备，配备的相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。

5.供应商按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，供应商应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。

6.供应商必须保证在不影响正常工作秩序下施工,如遇特殊情况或影响到正常工作秩序，采购人有权要求供应商停止施工。

7.施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、赤膊施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

8.施工机具进场要求：施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，供应商应按合同约定向采购人支付违约金。违约金由采购人从工程款中扣除或从供应商的履约担保中支取。

9.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

10.已竣工工程未交付采购人之前，成交人按合同条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，成交人自费予以修复；

11.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。

三、商务条件（以下为合同包1招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付时间：自合同生效之日起一年或实际结算金额累计达到合同金额，则项目合同终止。

3.交付条件：达到国家及行业验收规范规定的合格标准。

4.是否收取履约保证金：是。成交人需在签订“年度采购合同”前向采购人支付“年度采购合同”金额的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在年度采购合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未成交的供应商参与验收：否
6.验收方式：按单个施工项目进行验收，磋商文件、响应文件、合同均为验收依据。项目中材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文。

- 7.支付方式

（1）施工单项估算价5万元以下（不含本数）的项目，竣工且经采购人验收合格交付使用并工程结算审核后，原则上每三个月结算一次。成交人提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内支付结算审核金额的100%。施工单位应按确认的工程量套用当期定额编制结算书，结算审核应按确认工程量和成交下浮率出具结算审核价。备注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍需按未扣除的金额足额提供。

（2）施工单项估算价5万元以上（含本数）至100万元以下的项目（不含本数），竣工且经采购人验收合格交付使用后，成交人提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内支付合同金额的80%。工程结算审核后，成交人提供正式的等额专用发票，采购人在15个工作日内付至结算审核价的97%，缺陷期满后支付剩余款项。合同金额=控制价*（1-成交人所报的投标下浮率）。备注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍需按未扣除的金额足额提供。

8.服务要求

8.1采购人与成交人签订施工合同，修缮工程量的发生以采购人实际委派的任务为准，无论项目大小，一旦分配，成交人须无条件保质保量完成。成交人在接到采购人具体施工项目通知后须向采购人提供所报施工所用材料的清单（含数量、品牌及型号）、价格、产地、主要技术参数、完工时间。供应商须保证具体施工项目过程中提供的所有材料必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求。

8.2成交人须能很好地配合采购人施工过程中的各种事宜，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。工程实施须严格执行项目合同规定。所用主材的品牌、规格型号、价格等需事先经确认后方可使用。

8.3维护服务团队情况：成交人在服务期内应在采购人处配备一支具备维修、抢修能力的施工队伍进行维护服务。

8.4派驻人员配备其他要求：

8.4.1针对项目供应商委派的主要管理人员（指项目经理、现场技术负责人、专职安全生产管理人员）在合同期内原则上不更换，若确需更换的供应商应先报采购人同意后方可更换，更换后的人员资质不得低于原有人员的资质条件，并将相应证明材料送采购人审核确认。（供应商须在响应文件中针对本项提供专项承诺函，否则响应无效）。

8.4.2项目经理每个月在施工现场时间不得少于22天，每天按8小时，每天需进行签到制度。

8.4.3若驻场人员配合度差，无法认真履约，采购人有权要求成交人进行更换，成交人需无条件配合。

8.4.4施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场。施工人员未经批准不得进入其他区域。成交人必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决。

8.4.5施工过程中不得妨碍正常的公共秩序，不得与其他人员起冲突，因冲突造成的一切后果由成交人承担。

8.4.6因成交人施工不当，对建筑、构筑物造成损坏的，由成交人负责修复，费用由成交人承担。

8.4.7工程项目及数量按实际竣工完成情况，由双方现场确认。

9.安全责任
　　9.1成交人在承担采购人派遣的施工任务过程中，应做好安全防护工作，包括现场施工人员的安全防护，施工场地的安全围护和警示告知等，因安全防护不当、施工警示告知不到位造成一切人身损害赔偿由成交人承担。

9.2成交人对施工安全负全部责任，并承担由此引发的一切经济损失和法律责任。施工单位施工过程中对第三人造成损害或者自身人员损害的，由成交人自行承担赔偿责任，采购人不负赔偿责任。成交人应自行按照有关规定办理工伤保险，并承担相关费用。

## 9.3如采购人发现，成交人未做好施工现场的安全防护措施，发现一次承担违约金300元。

10.违约责任

10.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其履约保证金，若履约保证金不足以弥补采购人损失的，成交人还应承担赔偿责任。

10.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.3合同实施过程中的违约责任

10.3.1成交人响应采购人的施工通知超过一天，或由于成交人原因造成工程逾期竣工，或拖延履行保修义务的，每项零星修缮工程每逾期一天，成交人需承担违约金500元；逾期达到15天及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同并不予退还履约保证金。

10.3.2未经采购人同意，成交人不得擅自拆改建筑物结构和设备管线、不得擅自动用采购人家具和其他设备，否则由此发生的损失或事故（包括违约金），由成交人负责承担。

10.3.3在服务期内，若发现成交人实际配备的人员数量未达到响应文件承诺或与响应文件的人员信息不符的，采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金。未经采购人批准，成交人不得擅自更换主要管理人员（指项目经理、现场技术负责人、专职安全生产管理人员），否则每发现一次，成交人需承担30000元违约金。在项目服务期内，若主要管理人员发生重大工作失误，采购人认为其无法继续担任相应岗位的，成交人应无条件予以更换，成交人拒绝更换的，需承担30000元/次违约金，同时采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.4在施工期间，项目经理每个工作日须到施工现场填写巡查记录并签字，否则施工单位按每天500元承担违约金，项目经理未到场累计3次的，采购人有权单方面终止年度采购合同。在施工期间，现场技术负责人或专职安全生产管理人员擅自离开施工现场的，每发现一次，成交人承担300元/人违约金，累计发现5次的，成交人应更换相应人员，同时采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.5在服务期内，若成交人更换的主要管理人员资质低于原有人员资质条件的，需承担30000元/人次违约金，同时采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.6成交人收到采购人出具的关于工程质量方面问题的书面通知累计2次及以上且未整改的，采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.7成交人擅自将工程转包或分包，采购人可以不支付工程款，并有权单方面终止年度采购合同。

10.3.8成交人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每发现一次，成交人承担30000元违约金，累计发现3次的，采购人有权单方面终止年度采购合同。若造成安全事故的，由成交人承担相关经济和法律责任。

10.3.9成交人若在服务期内违反采购人相关规定的，视情节严重性，承担违约金1000-100000元不等，违约金将直接在施工月份结算款中予以扣减。若工程中出现重大质量、安全事故的，采购人有权单方面终止年度采购合同，且不退还履约保证金。

10.3.10成交人如有违约行为，并经采购人通告达到三次（通告方式包含但不限于口头、书面、微信电子记录等方式），采购人有权单方面终止年度采购合同，同时不退还履约保证金，并有权上报景弘集团有限公司将其列入黑名单。

10.3.11服务期内，成交人拒绝承接或无法按期完工大于等于三个项目或对采购单位有重大影响的项目数量大于一项的，采购人有权单方面终止年度采购合同，同时不退还履约保证金。

10.3.12成交人违反合同其他约定的，采购人有权视情节严重性单方面终止本合同。

10.4、成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从准备支付的费用或履约保证金中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.5除上述具体违约情形外，成交人出现违反磋商文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。

11.工程质量保证期

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为2年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限为2年。保修期从工程竣工验收合格之日起算。

12.缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自项目工程竣工验收合格之日起算为12个月。

13.报修程序

13.1采购人在成交后与成交人签订合作协议后，在服务期内，接到维修任务后须尽快组织人员进入施工现场，日常维修要求在2小时内响应，突发事件立即响应。工程项目在1000元以上，成交人在24小时内做出概算并在概算书上注明施工期限及相关关键施工节点完工时间，采购人以此做出评估，成交人送审结算价不得超出概算的10%（隐蔽工程及特殊情况可纸质说明，经采购人同意后可放宽要求）。成交人须提供24小时电话热线服务，以便采购人联系。若接到采购人的维修通知，2个小时内无法到达现场的，每次承担违约金1000元，一年内达到5次以上，采购人有权单方面解除合同，以上违约金将直接在月结算款中予以扣减。

13.2供应商应在接到采购人通知后24小时内实质响应磋商文件中的服务要求（包括但不限于制定项目方案、项目计划、组织实施等），确需要延长响应时间的，应在采购人提出项目需求后4小时内通知采购人，并经采购人确认方可延长实质响应时间，否则视为违约，供应商须无条件接受维修项目派工单，并与采购人协商完工期限后在派工单上写下项目工期并在采购人处备案，若施工单位拒绝或无法按期完工，采购人有权解除合同，同时不退还履约保证金。（供应商须在响应文件中针对本项提供专项承诺函，否则响应无效）。

13.3临时抢修（如台风等不可抗力因素造成的损坏，以及日常运行中出现的突发紧急情况维修，如配电房、开闭所、泵房、房屋结构、供电供水管网出现紧急情况）等应急项目，成交人应立即响应并配合维修，事后再按工程量清单计价结算（各供应商应充分予以考虑）。

14.诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

15.不可抗力

15.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

16.专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

17.保密条款

17.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

17.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

17.3本条款不因合同届满或解除而失效。

18.廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

19.合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

20.除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 二、技术要求（以下为合同包2招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）
（一）服务要求：

- 1.服务时间：2年（以合同约定时间为准）

- 2.服务范围：合同期内承接采购人单位的工程设计服务，年度采购合同服务费累计金额按“预估采购金额”10万元为准。

- 3.服务要求：

1）合同签订时，指定1名与采购人专门联系的项目负责人（该人员不得随意更换，否则采购人将视情况，认定成交人违约），提供7×24小时的专业化服务。注：签订年度采购合同包后，期间若有项目，采购人将用项目通知书面形式委托，不再另行签订合同。

2）在收到采购人具体项目通知后，根据项目情况与采购人确认提交设计文件的所需时间，双方同意后，按此执行，成交人应按规定的时间出具设计文件（若因设计原因退回修改的，该设计计算在内）。

3）根据现行的国家标准及行业标准，向采购人提供设计成果文件。

4）结算参考标准：暂按2022年工程勘察设计费标准。若在服务期间有最新标准的，则按最新标准执行。

4.报价要求：

本合同包采用折扣报价，供应商应对服务期内所承接的所有服务内容进行统一的折扣报价（即供应商只能有唯一一个折扣报价），最多保留至小数点后两位。未按前述要求进行报价的，视为无效响应。 举例说明：供应商A所投折扣报价为8折（即为80%）；供应商B所投折扣报价为8.2折（即为82%）；供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）；则供应商C所投折扣报价为7.5折（即为75%）的最低。并以此作为结算依据。供应商应在报价时作出合理的报价，并在合同履行过程中严格按此执行，成交折扣在本合同服务期内保持不变。
5.结算要求：

设计费结算依据：实际设计金额（为结算审核后的工程，再依据工程勘察设计费标准）×成交折扣报价。

三、商务条件（以下为合同包2招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付时间：自合同生效之日起二年或实际结算金额累计达到年度采购合同，则项目合同终止。

3.交付条件：达到国家及行业验收规范规定的合格标准。

4.是否收取履约保证金：是。成交人需在签订“年度采购合同”前向采购人支付“年度采购合同”金额的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在年度采购合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未成交的供应商参与验收：否

6.验收方式：按单个施工项目进行验收。

- 7.支付方式

设计服务对应的施工项目竣工且经采购人验收合格交付使用并工程结算审核后，原则上每三个月结算一次。成交人提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内支付结算审核金额×成交折扣报价的100%款项。备注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍需按未扣除的金额足额提供。

8.派驻人员配备其他要求：

针对项目供应商委派的管理人员在合同期内原则上不更换，若确需更换的供应商应先报采购人同意后方可更换，更换后的人员资质不得低于原有人员的资质条件，并将相应证明材料送采购人审核确认。

- 9.安全责任

- 成交人在承担采购人派遣的任务过程中，应做好安全防护工作，包括施工现场的安全防护，因安全防护不当造成一切人身损害赔偿由成交人承担。

10.违约责任

10.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其履约保证金，若履约保证金不足以弥补采购人损失的，成交人还应承担赔偿责任。

10.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.3合同实施过程中的违约责任

10.3.1在服务期内，若发现成交人实际配备的人员数量未达到响应文件承诺或与响应文件的人员信息不符的，采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金。未经采购人批准，成交人不得擅自更换主要管理人员，否则每发现一次，成交人需承担500元违约金。在项目服务期内，若主要管理人员发生重大工作失误，采购人认为其无法继续担任相应岗位的，成交人应无条件予以更换，成交人拒绝更换的，需承担3000元/次违约金，同时采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.3在服务期内，若成交人更换的主要管理人员资质低于原有人员资质条件的，需承担3000元/人次违约金，同时采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.4成交人若在服务期内违反采购人相关规定的，视情节严重性，承担违约金1000-10000元不等，违约金将直接可在结算款中予以扣减。若因成交人原因导致工程中出现重大质量、安全事故的，采购人有权单方面终止年度采购合同，成交人还需向采购人支付10000元违约金。

10.3.5成交人如有违约行为，并经采购人通告达到三次（通告方式包含但不限于口头、书面、微信电子记录等方式），采购人有权单方面终止年度采购合同，同时不退还履约保证金，并有权上报景弘集团有限公司将其列入黑名单。

10.3.6成交人违反合同其他约定的，采购人有权视情节严重性单方面终止本合同。

10.4、成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从准备支付的费用中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.5除上述具体违约情形外，成交人出现违反磋商文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。

11.诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

12.不可抗力

12.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13.专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

14.保密条款

14.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

14.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

14.3本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16.合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 二、技术要求（以下为合同包3招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）
（一）服务要求：

- 1.服务时间：2年（以合同约定时间为准）

- 2.服务范围：合同期内承接采购人单位的工程预算编制，年度采购合同服务费累计金额按“预估采购金额”10万元为准。

- 3.服务要求：

1）合同签订时，指定1名与采购人专门联系的项目负责人（该人员不得随意更换，否则采购人将视情况，认定成交人违约），提供7×24小时的专业化服务。注：签订年度采购合同包后，期间若有项目，采购人将用项目通知书面形式委托，不再另行签订合同。

2）在收到采购人具体项目通知后，根据项目情况与采购人确认提交工程预算编制成果文件的所需时间，双方同意后，按此执行，若成交人未按规定的时间出具工程预算编制的成果文件（若因设计原因导致时间推迟的时间不计算在内），采购人将扣除该项目造价费用的10%款项。注：成交人必须根据项目组建固定的服务团队并向采购人报备，项目未完结时服务团队不得随意结算，否则采购人按上述规定执行。

- 3）成交人应按照采购人的要求完成项目的预算编制审核（包括但不限于：材料品牌和规格的确认）。

- 4）成交人有义务对项目的任何材料保密，不得未经采购人同意向他人透露项目的任何相关信息，否则视为成交人单方面违约，采购人将单方面无责的解除合同并且收回已经支付服务费的所有款项，另成交人还需向采购人支付赔偿金，金额为该合同包预估采购金额的10%。

- 5）成交人应对委托项目的造价成果质量负责。成交人出具的成果，如发现质量问题，成交人应按采购人要求及时予以更正；如因故意提供不实或内容虚假的审核结论造成不良后果的，应承当相应经济赔偿责任，触犯国家法律的，根据实际情况交有关部门处理。

- 6）根据现行的国家标准及行业标准，向采购人提供造价成果文件。

4.报价要求：

本合同包要求供应商针对造价咨询费提供统一的折扣报价（举例说明：供应商所报折扣为9折，则折扣系数为0.900，折扣系数计算时保留小数点后三位，小数点后第四位四舍五入），并以此作为结算依据。供应商应在报价时作出合理的报价，并在合同履行过程中严格按此执行，成交折扣在本合同服务期内保持不变。

5.结算价要求：

造价咨询费结算依据：依据闽建价协[2020]34号文件（在项目履约期间若有最新标准的按最新标准执行）×成交折扣报价。注：造价咨询费应是包含服务项目所有的服务要求（包括但不限于出差），成交人不得再向采购人收取任何费用。

三、商务条件（以下为合同包3招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付时间：自合同生效之日起二年或实际结算金额累计达到年度采购合同金额，则项目合同终止。

3.交付条件：达到国家及行业验收规范规定的合格标准。

4.是否收取履约保证金：是。成交人需在签订“年度采购合同”前向采购人支付“年度采购合同”金额的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在年度采购合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未成交的供应商参与验收：否

6.验收方式：按单个施工项目进行验收，磋商文件、响应文件、合同均为验收依据。

- 7.支付方式

（1）相应施工项目竣工且经采购人验收合格交付使用并工程结算审核后，原则上每三个月结算一次。成交人提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内支付款项。备注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍需按未扣除的金额足额提供。

8.服务要求

8.1无论项目大小，一旦分配，成交人须无条件保质保量完成。必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求。

8.2派驻人员配备其他要求：

8.2.1项目中供应商委派的人员在合同期内原则上不更换，若确需更换的供应商应先报采购人同意后方可更换，更换后的人员资质不得低于原有人员的资质条件，并将相应证明材料送采购人审核确认。

8.2.2采购人有权要求成交人进行更换，成交人需无条件配合。

9.安全责任
　　9.1成交人在承担采购人派遣的任务过程中，应做好安全防护工作，有造成一切人身损害赔偿由成交人承担。

10.违约责任

10.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的或合同签订后成交人要求解除合同的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其投标保证金，成交人还应承担10000元违约金。

10.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.3合同实施过程中的违约责任

10.3.1受采购人委托的项目，成交人每逾期一天缴纳成果文件的，成交人需承担违约金500元；逾期达到15天及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同，成交人还需向采购人缴纳10000元的违约金。

10.3.2成交人收到采购人出具的关于成果文件方面问题的，每收到一次，缴纳违约金1000元，书面通知累计5次及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.3成交人擅自将项目转包或分包，采购人可以不支付款项，并有权单方面终止年度采购合同。

10.3.4成交人如有违约行为，并经采购人通告达到三次（通告方式包含但不限于口头、书面、微信电子记录等方式），采购人有权单方面终止年度采购合同，同时成交人还应承担10000元违约金。，并有权上报景弘集团有限公司将其列入黑名单。

10.3.5服务期内，成交人拒绝承接或无法按期完工大于等于三个项目或对采购单位有重大影响的项目数量大于一项的，采购人有权单方面终止年度采购合同，同时不退还履约保证金。

10.3.6成交人违反合同其他约定的，采购人有权视情节严重性单方面终止本合同。

10.4、成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从准备支付的费用中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.5除上述具体违约情形外，成交人出现违反磋商文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。

11.诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

12.不可抗力

12.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13.专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

14.保密条款

14.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

14.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

14.3本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16.合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 二、技术要求（以下为合同包4招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）
（一）服务要求：

- 1.服务时间：2年（以合同约定时间为准）

- 2.服务范围：合同期内承接采购人单位的工程预算审核，年度采购合同服务费累计金额按“预估采购金额”10万元为准。

- 3.服务要求：

1）合同签订时，指定1名与采购人专门联系的项目负责人（该人员不得随意更换，否则采购人将视情况，认定成交人违约），提供7×24小时的专业化服务。注：签订年度采购合同包后，期间若有项目，采购人将用项目通知书面形式委托，不再另行签订合同。

2）在收到采购人具体项目通知后，根据项目情况与采购人确认提交造价成果文件的所需时间，双方同意后，按此执行，若成交人未按规定的时间出具造价的成果文件（若因设计原因导致时间推迟的时间不计算在内），采购人将扣除该项目造价费用的10%款项。注：成交人必须根据项目组建固定的服务团队并向采购人报备，项目未完结时服务团队不得随意结算，否则采购人按上述规定执行。

- 3）成交人应按照采购人的要求完成项目的预算编制审核（包括但不限于：材料品牌和规格的确认）。

- 4）成交人有义务对项目的任何材料保密，不得未经采购人同意向他人透露项目的任何相关信息，否则视为成交人单方面违约，采购人将单方面无责的解除合同并且收回已经支付服务费的所有款项，另成交人还需向采购人支付赔偿金，金额为该合同包预估采购金额的10%。

- 5）成交人应对委托项目的造价成果质量负责。成交人出具的成果，如发现质量问题，成交人应按采购人要求及时予以更正；如因故意提供不实或内容虚假的审核结论造成不良后果的，应承当相应经济赔偿责任，触犯国家法律的，根据实际情况交有关部门处理。

- 6）根据现行的国家标准及行业标准，向采购人提供造价成果文件。

4.报价要求：

本合同包要求供应商针对造价咨询费提供统一的折扣报价（举例说明：供应商所报折扣为9折，则折扣系数为0.900，折扣系数计算时保留小数点后三位，小数点后第四位四舍五入），并以此作为结算依据。供应商应在报价时作出合理的报价，并在合同履行过程中严格按此执行，折扣报价在本合同服务期内保持不变。

5.结算价要求：

造价咨询费结算依据：依据闽建价协[2020]34号文件（在项目履约期间若有最新标准的按最新标准执行）×成交折扣报价。注：造价咨询费应是包含服务项目所有的服务要求（包括但不限于出差），成交人不得再向采购人收取任何费用。

三、商务条件（以下为合同包4招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付时间：自合同生效之日起二年或实际结算金额累计达到年度采购合同金额，则项目合同终止。

3.交付条件：达到国家及行业验收规范规定的合格标准。
4.是否收取履约保证金：是。成交人需在签订“年度采购合同”前向采购人支付“年度采购合同”金额的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在年度采购合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未成交的供应商参与验收：否

6.验收方式：按单个施工项目进行验收，磋商文件、响应文件、合同均为验收依据。

- 7.支付方式

（1）相应施工项目竣工且经采购人验收合格交付使用并工程结算审核后，原则上每三个月结算一次。成交人提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内支付款项。备注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍需按未扣除的金额足额提供。

8.服务要求

8.1无论项目大小，一旦分配，成交人须无条件保质保量完成。必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求。

8.2派驻人员配备其他要求：

8.2.1项目中供应商委派的人员在合同期内原则上不更换，若确需更换的供应商应先报采购人同意后方可更换，更换后的人员资质不得低于原有人员的资质条件，并将相应证明材料送采购人审核确认。

8.2.2采购人有权要求成交人进行更换，成交人需无条件配合。

9.安全责任
　　9.1成交人在承担采购人派遣的任务过程中，应做好安全防护工作，有造成一切人身损害赔偿由成交人承担。

10.违约责任

10.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的或合同签订后成交人要求解除合同的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其投标保证金，成交人还应承担10000元违约金。

10.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.3合同实施过程中的违约责任

10.3.1受采购人委托的项目，成交人每逾期一天缴纳成果文件的，成交人需承担违约金500元；逾期达到15天及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同，成交人还需向采购人缴纳10000元的违约金。

10.3.2成交人收到采购人出具的关于成果文件方面问题的，每收到一次，缴纳违约金1000元，书面通知累计5次及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.3成交人擅自将项目转包或分包，采购人可以不支付款项，并有权单方面终止年度采购合同。

10.3.4成交人如有违约行为，并经采购人通告达到三次（通告方式包含但不限于口头、书面、微信电子记录等方式），采购人有权单方面终止年度采购合同，同时成交人还应承担10000元违约金。，并有权上报景弘集团有限公司将其列入黑名单。

10.3.5服务期内，成交人拒绝承接或无法按期完工大于等于三个项目或对采购单位有重大影响的项目数量大于一项的，采购人有权单方面终止年度采购合同，同时不退还履约保证金。

10.3.6成交人违反合同其他约定的，采购人有权视情节严重性单方面终止本合同。

10.4、成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从准备支付的费用中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.5除上述具体违约情形外，成交人出现违反磋商文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。

11.诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

12.不可抗力

12.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13.专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

14.保密条款

14.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

14.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

14.3本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16.合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 二、技术要求（以下为合同包5招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）
（一）服务要求：

- 1.服务时间：2年（以合同约定时间为准）

- 2.服务范围：合同期内承接采购人单位的工程结算，年度采购合同服务费累计金额按“预估采购金额”10万元为准。

- 3.服务要求：

1）合同签订时，指定1名与采购人专门联系的项目负责人（该人员不得随意更换，否则采购人将视情况，认定成交人违约），提供7×24小时的专业化服务。注：签订年度采购合同包后，期间若有项目，采购人将用项目通知书面形式委托，不再另行签订合同。

2）在收到采购人具体项目通知后，根据项目情况与采购人确认提交造价成果文件的所需时间，双方同意后，按此执行，若成交人未按规定的时间出具造价的成果文件（若因设计原因导致时间推迟的时间不计算在内），采购人将扣除该项目造价费用的10%款项。注：成交人必须根据项目组建固定的服务团队并向采购人报备，项目未完结时服务团队不得随意结算，否则采购人按上述规定执行。

- 3）成交人应按照采购人的要求完成项目的预算编制审核（包括但不限于：材料品牌和规格的确认）。

- 4）成交人有义务对项目的任何材料保密，不得未经采购人同意向他人透露项目的任何相关信息，否则视为成交人单方面违约，采购人将单方面无责的解除合同并且收回已经支付服务费的所有款项，另成交人还需向采购人支付赔偿金，金额为该合同包预估采购金额的10%。

- 5）成交人应对委托项目的造价成果质量负责。成交人出具的成果，如发现质量问题，成交人应按采购人要求及时予以更正；如因故意提供不实或内容虚假的审核结论造成不良后果的，应承当相应经济赔偿责任，触犯国家法律的，根据实际情况交有关部门处理。

- 6）根据现行的国家标准及行业标准，向采购人提供造价成果文件。

4.报价要求：

本合同包要求供应商针对“造价咨询费”提供统一的折扣报价（举例说明：供应商所报折扣为9折，则折扣系数为0.900，折扣系数计算时保留小数点后三位，小数点后第四位四舍五入），并以此作为结算依据。供应商应在报价时作出合理的报价，并在合同履行过程中严格按此执行，折扣报价在本合同服务期内保持不变。

5.结算价要求：

造价咨询费结算依据：依据闽建价协[2020]34号文件（在项目履约期间若有最新标准的按最新标准执行）×成交折扣报价。注：造价咨询费应是包含服务项目所有的服务要求（包括但不限于出差），成交人不得再向采购人收取任何费用。

三、商务条件（以下为合同包5招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付时间：自合同生效之日起二年或实际结算金额累计达到年度采购合同金额，则项目合同终止。

3.交付条件：达到国家及行业验收规范规定的合格标准。
4.是否收取履约保证金：是。成交人需在签订“年度采购合同”前向采购人支付“年度采购合同”金额的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在年度采购合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未成交的供应商参与验收：否

6.验收方式：按单个施工项目进行验收，磋商文件、响应文件、合同均为验收依据。

- 7.支付方式

（1）相应施工项目竣工且经采购人验收合格交付使用并工程结算审核后，原则上每三个月结算一次。成交人提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内支付款项。备注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍需按未扣除的金额足额提供。

8.服务要求

8.1无论项目大小，一旦分配，成交人须无条件保质保量完成。必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求。

8.2派驻人员配备其他要求：

8.2.1项目中供应商委派的人员在合同期内原则上不更换，若确需更换的供应商应先报采购人同意后方可更换，更换后的人员资质不得低于原有人员的资质条件，并将相应证明材料送采购人审核确认。

8.2.2采购人有权要求成交人进行更换，成交人需无条件配合。

9.安全责任
　　9.1成交人在承担采购人派遣的任务过程中，应做好安全防护工作，有造成一切人身损害赔偿由成交人承担。

10.违约责任

10.1因成交人原因致使采购合同无法按时签订的或合同签订后成交人要求解除合同的，视为成交人违约，采购人有权不予退还其投标保证金，成交人还应承担10000元违约金。

10.2在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.3合同实施过程中的违约责任

10.3.1受采购人委托的项目，成交人每逾期一天缴纳成果文件的，成交人需承担违约金500元；逾期达到15天及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同，成交人还需向采购人缴纳10000元的违约金。

10.3.2成交人收到采购人出具的关于成果文件方面问题的，每收到一次，缴纳违约金1000元，书面通知累计5次及以上的，采购人有权单方面终止年度采购合同。

10.3.3成交人擅自将项目转包或分包，采购人可以不支付款项，并有权单方面终止年度采购合同。

10.3.4成交人如有违约行为，并经采购人通告达到三次（通告方式包含但不限于口头、书面、微信电子记录等方式），采购人有权单方面终止年度采购合同，同时成交人还应承担10000元违约金。，并有权上报景弘集团有限公司将其列入黑名单。

10.3.5服务期内，成交人拒绝承接或无法按期完工大于等于三个项目或对采购单位有重大影响的项目数量大于一项的，采购人有权单方面终止年度采购合同，同时不退还履约保证金。

10.3.6成交人违反合同其他约定的，采购人有权视情节严重性单方面终止本合同。

10.4、成交人应向采购人支付的违约金，采购人有权从准备支付的费用中予以扣除。在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.5除上述具体违约情形外，成交人出现违反磋商文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需承担违约金1000元。

11.诉讼相关费用承担

若因成交人为履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

12.不可抗力

12.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13.专利权及知识产权

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

14.保密条款

14.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

14.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

14.3本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16.合同纠纷处理方式

采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

二、技术要求（以下为合同包6招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）
（一）技术要求

1.服务单位概况：

（1）建设地点：福建宏达机械有限公司，具体建设地点由采购人确认。

（2）针对本单位10万以下工程监理服务，具体规模以采购人实际委托的工程项目规模为准。如因政策性调整造成部分项目停建、缓建、规模减小或扩大，则监理费按实际完成工程量计算，采购人不另外承担违约责任，若因建设工期延长，委托人不另行支付监理费用。注：签订年度采购合同包后，期间若有项目，采购人将用项目通知书面形式委托，不再另行签订合同。
（3）服务期限说明：本合同包的服务期限为2年（以合同约定时间为准）。

2.监理单位及监理内容要求：

监理内容要求:针对采购人单位发生的单项工程项目（包含室内外装修改造、景观、钢构连廊等，不含新建的基建工程）。

3.监理服务基本准则

（1）遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。

（2）具体应做到：

1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2）不收受施工单位的任何礼金。

3）不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。

4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

7）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成承担的建设任务。

8）不泄露所监理的项目需保密的事项。

（二）项目工作目标基本要求

1.依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对工程建设项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，通过对项目全过程的检查、监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证建设系统功能满足用户需求，操作方便；帮助采购人掌控工程进度和质量、按期分段对工程验收，保证工程按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

2.具体分解为如下目标：

（1）质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设计文件与合同要求，以及经采购人和实施方、监理方三方签字认可的变更要求。

（2）进度目标：保证项目按规定时间前建设完成，投入使用。

（3）项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

3.实施过程中的监理

（1）编制监理规划、监理实施细则，提交给采购人审核。

（2）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购人审核，并依此进行相关的过程管理。

（3）根据工程的总体规划，与采购人联合对承建单位制定的工程总体实施方案、深化设计方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（4）对承建单位的实施工作准备情况进行监督；对承建单位的施工进度计划进行评估和审查；审核工程实施人员安排情况，确认承建单位提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性。

（5）检查工程采用硬件、系统软件是否符合招标文件或技术方案或施工方投标文件所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法；负责工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求。

（6）督促承建单位严格执行项目开发合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购人报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作。

（7）对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查，对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（8）根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（9）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险。

（10）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜。

（11）组织软件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

（12）发现质量问题时及时向采购人报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

（13）编制监理周报向采购人综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下周工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

（14）因被监理项目涉及到信息化建设、土建、安装等不同的工作内容，故供应商应针对不同的监理内容委派具有相关经验或技术能力的专业人员提供相应的监理服务。

（15）其他需要监理的事项。

4.验收过程中的监理

（1）审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量。

（2）协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划。

（3）协助采购人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作。

（4）项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整。

（5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算。

（6）工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告。

（7）出具监理总结报告。

（8）项目验收完毕进入质保阶段的审核与签发移交证书。

（9）其他需要监理的事项。

（10）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任。

（11）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止。

（12）其他需要监理的事项。

（三）服务方式

要求以现场监理为主要方式进行，监理公司应派总监理工程师和监理工程师等人员按采购人要求建立项目监理机构，负责整个项目的全程监理工作。

（四）监理工作职责

1.项目整体设计，组织及实施方案的总体把关

（1）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

（2）协助业主审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；

（3）审核和确认承建单位的质量保证计划；

（4）审核和确认承建单位的进度计划。

（5）审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

2.质量控制

（1）系统质量的控制

1） 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

3）协助业主单位进行设计方案的审核和确认；

4）协助业主单位审核系统软件选型方案；

5）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促施工单位整改存在的问题；

6）对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核；

7）对系统软件的安装调试进行验收审核；

8）根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法；

9）参与工程项目的测试、竣工验收和交接。

（2）技术培训质量的控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施培训计划，并征求业主的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

3.进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

(4) 采用项目管理工具，控制项目施工进度。

4.项目投资的控制

（1）通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

（2）工程项目一般拟采用工程总承包的方式进行招标，故要求监理单位需对项目投资进行严格控制，当发现资金使用偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

5.合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行解释，；

（3）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议；

6.项目信息管理

（1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查开发商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

（4）转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单。

7.项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：

1）项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

（2）监理方应参与以下文档的管理：

1）项目实施期间各类技术文件；

2）合同执行过程中的各类往来文件及存档。

8.项目安全的管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

9.知识产权的管理

（1）负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

10.项目会议制度

（1）为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

1）项目协调会；

2）项目周例会；

3）项目专题研讨会；

4）项目问题通报会；

5）项目阶段及最终验收会。

（2）监理方还应积极参加以下会议：

1）项目专家论证评审会；

2）项目阶段工作总结会。

11.组织协调

（1）监督各方履行职责，定期召集项目例会，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

（3）确立项目安全监督的工作目标。

12.单个项目派遣人员要求（针对项目实际情况，采购人可在本条的基础上要求成交人增设相应岗位的人员，成交人必须无条件配合）：

为保证被监理项目的建设质量，要求单个项目，供应商须配备至少4名专业技术人员，其中总监理工程师1名（可以同时担任，但不得超过三个项目）、房建类专业监理工程师1名（可根据项目情况最终设置）、安装类专业监理工程师1名（可根据项目情况最终设置）、监理员1名，具体要求如下：

| 岗位名称 | 人数 | 最低资质要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1人 | 拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求至少包含房屋建筑工程。 注：拟派总监理工程师必须为供应商的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。须提供有效的证书复印件及拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章） |
| 专业监理工程师（房建类） | 1人 | 具有有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程；或具备有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商。 |
| 专业监理工程师（安装类） | 1人 | 具有有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为机电安装工程；或具备有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书，从事专业为机电安装工程或所学专业为机电安装或水电安装（给排水、建筑电气、通风与空调等水电安装），证书的工作单位应为供应商。 |
| 监理员 （房建类） | 1人 | 具有有效的省（直辖市、自治区）监理工程师岗位培训证书或具备有效的省（直辖市、自治区）监理员岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程或所学专业为土建工程，证书的工作单位应为供应商。 |
| 供应商须在响应文件中提供本表中拟派人员（不含总监理工程师）的证明材料： ①拟派人员名单{至少包含姓名、身份证号码、岗位（指专业监理工程师、监理员）}、②身份证复印件、③“最低资质要求”中的相应证书复印件、④拟派人员由供应商单位缴纳的以首次响应文件提交截止时间为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。以上证明材料均应真实有效。未按本条规定提供证明材料的视为无效响应。 |  |  |

（五）项目各阶段监理工作内容

1.项目启动阶段

（1）所有监理人员于收到采购人通知规定的时间内5个工作日内到达采购人指定现场。

（2）在协助理清项目详细需求的基础上，及时提交项目监理规划，制定出合理的工期安排计划列入采购人与项目承建单位的合同中；

（3）协助采购人确定与该项目的承建单位、合作单位以及其他外协单位的商务与技术条款，参与合同谈判，协助合同签订过程；

（4）开工前，由成交供应商组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求；

（5）开工前，由成交供应商组织对施工单位的实施工作准备情况进行审核；

（6）开工前，由成交供应商组织对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

（7）开工前，确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，在一个工作日内要求其说明原因并报采购人备案。

2、施工准备阶段

（1）审批开工申请，确定开工日期；

（2）了解施工单位设备订单的定购和运输情况；

（3）了解施工条件准备情况；

（4）了解施工单位工程实施前期的人员、施工设备到位情况；

（5）签发开工令。

3、项目实施阶段

（1）严格按照启动阶段获得采购人认可的监理规划进行全过程监理；督促、检查项目承建单位严格按照合同约定、国家及福建省、市及承建单位相关技术标准、软件开发规范进行项目实施；

（2）严格监督、审核承建单位的项目实施，针对实施过程中出现的问题及时向采购人以及项目承建单位发出预警，组织项目协调会，签发会议纪要；到项目承建单位的现场监督、检查，如实向采购人汇报项目研发及实施进展，及时反映承建单位在人员配备、内部管理等方面出现的问题；

（3）按照合同约定的要求，与采购人一起进行项目里程碑节点测试、审核以及验收，参与撰写阶段验收报告，并签署里程碑验收文件以及阶段付款凭证；

（4）负责与合同相关的变更管理，具体如下：

①工程材料的供货计划的审核；

②工程材料的进场、开箱和检验；

③促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

④对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

⑤组织隐蔽工程验收；

⑥审核项目各个阶段进度计划；

⑦督促、检查施工单位进度执行情况；

⑧审查工程变更，提出监理意见；

⑨审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

⑩按周（月、旬）定期向采购人报告工程情况；

⑪组织召开工程例会和工程专项会议。

4、工程验收阶段

（1）监督各方做好验收准备；督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案、计划；检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给采购人；

（2）监督检查系统的试运行阶段，提交试运行阶段监理监控报告；监督检查工程是否已经完成合同中所规定的各项内容；监督检查工程是否已经满足合同中的各项技术、应用指标；检查最终交付系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态；

（3）检查所交付系统的用户化工作是否已经完成，合同中提及的相关培训是否已经完成，相关资料是否已经提交；

（4）进行监理总结，移交监理资料和其他有关资料，具体如下：

1) 对施工单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2) 监督检查施工单位作好用户培训工作，检查工程各式用户文档；

3) 组织工程初步验收；

4) 审查施工单位提交的竣工文档；

5) 参与工程竣工验收；

6) 签署工程验收报告；

7) 审核工程结算；

8) 审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

9) 向采购人提交监理工作总结；

10）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11) 工程验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

5、工程移交阶段

（1）设计方案、设计图纸的全部移交；

（2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

（3）工程施工文档的移交；

（4）工程竣工文档的移交；

（5）工程项目的整体移交。

6.其他工作内容

（1）协助撰写项目竣工报告；

（2）协助采购人审核子项目用户需求，提出咨询意见；

（3）协助采购人进行技术选型、产品选型、产品价格审核等工作；

（4）协助采购人监督和控制项目实施工作中重要和关键的参数和指标；

（5）辅助采购人进行项目决策并提供决策依据。

（6）协助采购人进行项目整体性验收工作，包含验收资料准备及相关工作。

（7）协助采购人收集项目信息，进行深入分析讨论，为项目重大事项提供决策依据。

（8）协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

（9）协助项目承建单位进行系统的需求分析、设计，审核所提交的需求分析文档和设计文档；协调采购人与项目承建单位间的工作，保证项目顺利进行。

（六）监理岗位具体职责要求：

监理岗位职责主要以“四控、三管、一协调”为主，参考合同，依据相关行业的国家标准，技术方面的国际标准的条款，对项目的设备、工艺、方案、施工步骤程序进行质量控制，贯穿项目施工全过程：

1.规划设计阶段:

对工程造价清单进行合理性分析，控制工程总造价。

2.实施准备阶段:

（1）审核项目供应商施工计划、软硬件产品的供应计划；

（2）审核项目供应商项目实施组织设计；

（3）定期组织召开协调会，做好项目各系统之间的技术交底工作；

（4）熟悉项目方案、软件平台开发文档及网络基础建设的施工图纸；

（5）监督完成项目实施报批手续；

（6）审核软硬件系统调试、验收方案和相应计划。

3.安装实施阶段:

（1）定期组织召开例会，协调各方关系和进度；

（2）协助审核批复工程联系单、技术核定单；

（3）组织系统设备或产品的进场报验、安装、验收、移交，负责收讫货物的验收凭证；

（4）按施工计划进行项目实施进度进行管控；

（5）运用专业的工具和方法协助采购人对于隐蔽工程施工以及软件产品质量的监控与管理；

4.系统调试、系统试运行阶段:

（1）线缆测试、设备性能测试，软件产品测试与定制需求评定，单项系统、系统联动调试、测试，签署认可测试报告；

（2）组织实施项目整体试运行，审核与确认试运行记录；

（3）审核制定项目各系统操作规程。

5.项目验收阶段:

（1）审核项目竣工资料准确性、一致性、完整性；

（2）按项目需求、招投标文件、合同条款对项目整体性能、试运行情况进行审核;

（3）分阶段、分步骤协助采购人组织系统验收；

（4）按项目合同、工程联系单、工程签证等变更记录协助项目进行结算。

(七）引用的技术规范

国家、福建省最新的相关行业监理规范。前述规范如有矛盾的，以最新的规范为准。

（八）保密要求：

成交人及其工作人员(无论今后是否离职)保证所对所获取的项目各类资料进行保密，未经采购人允许不得将所获取的，以及监理服务期间所产生的项目信息资料对外泄露。成交人须对所聘用的工作人员进行保密教育，并承担其相关行为责任。

（九）商务条件（以下为合同包6招标要求且均为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：采购人指定地点

2、监理服务期：同施工工期，施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

3、交付条件：监理中必须遵守《建设工程监理服务规范》（GB50319-2013）的规定，必须符合《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程施工、监理现行标准、规范、规程和办法等文件规定。
    4、是否收取履约保证金：是。成交人需在签订“年度采购合同”前向采购人支付“年度采购合同”金额的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖服务期内）等非现金形式向采购人缴交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权履约保证金不予退还。该履约保证金在年度采购合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 监理中必须遵守《建设工程监理服务规范》（GB50319-2013）的规定，必须符合《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程施工、监理现行标准、规范、规程和办法等文件规定。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付 比例 | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 单项工程结算制：每个项目完成审计决算后，按项目施工审计决算后金额为计费额计取支付的监理服务费。成交人申请监理服务费应提供等额正式合法发票。 注：监理服务费按照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准×成交折扣计算。 |

（十）违约责任（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效）

1.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其谈判保证金。成交人需向采购人支付本合同包预估采购金额  5%  的违约金；若给采购人造成损失或不良影响的，追究成交人本合同包预估采购金额  10%  的违约金，由此造成的一切法律后果，成交人自行负责。

1.2在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其履约保证金，并追究成交人本合同包预估采购金额  15%  的违约金。

1.3因成交供应商原因发生重大安全事故，成交供应商应立即通知采购人，成交供应商除依约承担赔偿责任外，还将按有关管理办法规定执行。同时，采购人有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门给予成交供应商相应处罚。

1.4若发生死亡安全事故，成交人应立即通知采购人，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

1.5若成交供应商出现员工流动，人员造成缺勤的，成交供应商须提前一天调配相应资质及以上人员进行值班，并提前一天上报采购人且须提供调配相应资质及以上人员的资质证书，经采购人书面同意后进行调配，在采购人规定时间内未调配到相应职位的人员造成缺勤的，一人次扣人民币1000元。

1.6成交供应商不得将项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同，并不予退还履约保证金并报请列入“景弘集团的黑名单”。

1.7若成交供应商出现以下情形中任意一种情况，均视为成交供应商违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且成交供应商还要承担相应的法律责任。

1)成交后，成交供应商的提供的服务与响应文件响应的不符的；

2)成交供应商自动放弃成交的；

3)成交供应商在成交公告期结束之日起30个自然日内(因成交供应商原因)未与采购人签订采购合同的；

4)成交供应商因不可抗力原因外未能按要求提供服务或不能履行合同的；

1.8因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

1.9若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

1.10在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等；若有扣除履约保证金的，在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内补足履约保证金。

1.11其他违约责任：

1.11.1服务人员交接班实施无缝交接，并在交接班记录本签字（交接班内容主要包括消防设施运行情况、未处理问题、采购人交办事项等，交接班记录本由成交供应商负责）。服务人员交接班未做到无缝交接的按脱岗论处，每发现一次扣1000元。

1.11.2成交供应商有违反磋商文件规定或响应文件承诺的其他行为，应当向采购人支付违约金，具体事项及违约金数额由双方协商解决。

1.11.3除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合磋商文件、响应文件要求的，每发现一次，需向采购人支付违约金  1000  元。

2.诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失(包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等)，均由成交供应商承担赔偿责任。

3.违约终止合同

3.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续展行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

3.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内(或经采购人书面确认的更长时间内)成交供应商仍未纠正其下述违约行为，采购人可向成交供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议，如果成交供应商未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

4.不可抗力

4.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

4.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律規定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

5.专利权及知识产杈

成交供应商须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

6.保密条款

6.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》；成交供应商配备的项目工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

6.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

6.3本条款不因合同届满或解除而失效。

7.廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

8.合同纠纷处理方式

8.1合同争议处理方式

采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

8.1合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

9.其他事项

9.1供应商应根据磋商文件要求提供自己服务的响应，并应在响应文件中列出全部技术和服务要求、商务条件相对于本磋商文件对各种技术服务及商务规定的偏离表；供应商应如实填写偏离情况，如果供应商的响应文件已出现不符合磋商文件要求却在偏离情况中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足磋商文件要求的承诺时，经认定后，视为虚假承诺，按无效响应处理。

9.2供应商应对所提供的各种证明文件、资料、说明、承诺的真实性负责、有效性负责，提供虚假材料谋取成交的其响应无效，谈判保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。采购人有权在签订合同之前(或合同履行过程中)对响应文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，否则采购人有权视供应商资料、说明和承诺等内容失实。所有材料均须加盖供应商公章，原件备查。

9.3磋商文件中未有载明的部分，成交供应商可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以成交供应商与采购人签订的采购合同为准。

9.4除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
    10.特别提醒: 采购人为特殊企业，成交人必须遵守国家法律及采购人有关保密、安全的规章制度，不得向外界透漏有关采购人的信息。成交人的送货人员、安装人员、施工人员进入场地必须遵守采购单位相关规定（施工所需工具及材料进出场地需要安检，成交人应无条件配合采购人的相关检查规定），提供无犯罪记录证明，不得携带手机、对讲机等通讯工具，不得携带摄像机、照相机等摄影器材，不得携带收音机、MP3、MP4等视听设备，不得携带移动硬盘、U盘等存储设备，不得携带香烟、打火机等火源，不得携带现金等有价证券，不得携带与合同履约无关的其它物品，不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动，不得为无关人员捎带、传递任何物品。否则一经查实，视情节扣除成交人2000至3000元，直至终止合同，相关违规人员立即驱逐出场，并不得再次进场。若造成严重后果，采购人将依法追究法律责任。

第四章  福建宏达机械有限公司年度采购合同

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________的__________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥_____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________元）。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称：_____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

□向人民法院提起诉讼，具体如下：

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

- 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建宏达机械有限公司

小规模工程施工及配套服务采购项目

响应文件

（首次）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 采购包：

- 供应商名称：

- 日        期：

目 录

附件1：响应函

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：承诺函

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1 磋商响应声明

致：（采购人或采购代理机构）

1.根据贵方为　　　　 　 　  项目（项目编号）:　　　　 　　　  的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表的供应商（供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容， 我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求， 并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。 如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况， 则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。磋商保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。 贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

2.7我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.8我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

通信地址:

邮编：　　　　　　 传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：　　（签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：　　（全称并加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

附件2 报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 项目编号∶　　　　　　货币单位：元人民币

| 采购包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：　　　　 （签字）

- 附件2-1 详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商名称：　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

- 附件3 资格证明文件

- 附件3-1 参加竞争性磋商的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:                    ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：  　　 　　 性别：  　　 年龄：  　　 职务：  　　 　　 。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 附件3-2 供应商的资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

附件3-3 单位负责人授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”） 授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：　　年　　月　　日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

- 附件3-4 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-5 财务状况报告

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2022或2023年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

- 附件3-6 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法减免税收的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-7 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商

（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-8 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

- 声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-9 信用记录查询结果

1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

附件3-10 联合体协议

- （接受联合体的项目使用）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商人代表、提交响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、磋商文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

附件3-11 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

附件3-12 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
     特此申明。
     供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

附件3-13 其它资格证明文件

- （若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件4 磋商保证金凭证

- 编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5-1 技术和服务要求响应表

供应商名称：（全称加盖单位公章）                           项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

附件5-2        商务条件和其它事项响应表

供应商名称：（全称加盖单位公章）                                 项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

附件7                      承诺函

致：     (采购人或采购代理机构)

我公司承诺在首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司黑名单内。

特此声明。

★注意：请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件8       要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：      （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日